PREFEITURA MUNICIPAL OE FORTALEZA COORDENADORIA ESPECIAL DE PROGRAMAS INTEGRADOS - COPIFOR
UNIDADE OE COORDENAÇÃO 00 PROGRAMA - UCP

RELATÓRIO SOBRE A AUDITORIA INDEPENDENTE 00 PROGRAMA FORTALEZA CIDADE COM FUTURO, PARCIALMENTE FINANCIADO PELO CONTRATO
DE EMPRÉSTIMO NJl CFA 10352/10356,
FIRMADO COM A CORPORAÇÃO ANDINA OE FOMENTO - CAF PARA O PERIODO DE 01 DE JANEIRO
A 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Recife/PE, 24 de janeiro de 2020	Rua Gal.Joaquim lnâc10, 790
Empresa rial Sá leitão, 9º And ar
CEP 50.070 495.Palssandu - Recife - PE
A
Prefeitura Municipal de Fortaleza
Coordenadoria Especial de Programas Integrados - COPIFor Unidade de Coordenação do Programa - UCP
Fortaleza - CE Prezados Senhores :
Fone/Fax: 81 3366.9922 saleitao@sa l eitao.com.br www.saleitao.com .br
Como resultado dos nossos exames , estamos apresentando o nosso relatório de auditoria independente do Programa Fortaleza Cidade com Futuro, parcialmente financiado pelo Contrato de Empréstimo Nº CFA 10352/10356, firmado com a Corporação Andina de Fomento - CAF, gerenciado pela Coordenadoria Especial de Programas Integrados - COPIFor, por intermédio da Unidade de Coordenação do Programa - UCP, para o período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019 .

Os nossos exames de auditoria independente foram efetuados de acordo com as Normas Brasileiras e Internacionais de Auditoria. O exame de acordo com as Normas Brasileiras e Internacionais de Auditoria pressupõe os seguintes: o adequado planejamento dos trabalhos; a avaliação e a comprovação dos sistemas de controles internos e dos procedimentos contábeis adotados pela Coordenadoria Especial de Programas Integrados - COPIFor , por intermédio da Unidade de Coordenação do Programa - UCP, e a obtenção de evidências objetivas e suficientes que possibilitem chegar a uma conclusão razoável para sustentar as nossas opiniões .

Também foram observados , para fins de definição dos procedimentos aplicados na auditoria independente, o Projeto Básico para a Contratação de Prestação de Serviços de Auditoria Independente, Anexo 1 do Edital de Tomada de Preços Nº 001/2019 .

Para um melhor entendimento do seu conteúdo , estamos apresentando o presente relatório de auditoria independente subdividido conforme índice evidenciado na página a seguir.

Aproveitamos a oportunidade para deixar consignados os nossos agradecimentos a V.Sas. pela cooperação e pela cortesia que nos foram dispensadas , no decurso de nossos trabalhos, por todos os colaboradores da Unidade de Coordenação do Programa - UCP, com os quais mantivemos contatos durante a realização dos nossos serviços.

Colocamo-nos ao inteiro dispor de V.Sas. para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários sobre os fatos/aspectos reportados neste relatório.

Atenciosamente ,

s,.,r (	J .f: o. 4vdA?/- ) !)

C).1..J, L<=>v<AAt 'i}'j?
uditbres s1s
_,G,
eraldo Ãntonio Duarte Ribeiro
CRC-PE 000.369/0-8

Contador CRC-PE 011.493/0-0

RELATÓRIO SOBRE A AUDITORIA INDEPENDENTE DO PROGRAMA FORTALEZA CIDADE COM FUTURO,
PARCIALMENTE FINANCIADO PELO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
N!? CFA 10352/10356, FIRMADO COM A CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO - CAF,
PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019

iNDICE

 DESCRIÇÃO

Sumário Executivo

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras Básicas do Programa

Demonstrações Financeiras Básicas do Programa

Demonstração de Fundos Recebidos e Desembolsos Efetuados do Programa

Demonstração de Investimentos do Programa

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Básicas

Informações Financeiras Complementares

Demonstrativo da Conciliação Bancária

Demonstrativo de Pagamentos Efetuados por Contrato

3.. Demonstrativo dos Pagamentos Retroativos de Contrapartida

Relatório do Auditor Independente Sobre o Cumprimento de Cláusulas Contratuais do Contrato de Empréstimo

Relação	das	Cláusulas	Contratuais	do Contrato	de Empréstimo	e Comentários sobre o Status de Cumprimento

Relatório do Auditor Independente Sobre os Procedimentos de Aquisição de Bens, Contratação de Obras e Seleção e Contratação de Consultores e Sobre as Solicitações de Desembolso

Relatório do Auditor Independente Sobre os Sistemas de Controles Internos
do Programa

Carta Gerencial

Comentários sobre a Extensão dos Exames e dos Procedimentos de Auditoria Adotados
N DAS PÁGINAS

1

2a4

5

6e7 8 a 19

20

21a26

27 a29

30 e 31

32 a 44

45 e 46

47 e48

49 a 61

62 a 65

SUMÁRIO EXECUTIVO

RESULTADOS DA AUDITORIA

  1. Relatório único sobre as contas do Programa:

    1. Exame das Demonstrações Financeiras Básicas do Programa:

Emitimos um relatório de auditoria, sem modificação de opinião , sobre o exame das demonstrações financeiras básicas do Programa.
    1. Exame da Elegibilidade das Despesas Apresentadas para Desembolso Emitimos um relatório de auditoria, sem modificação de opinião , que considera
que as despesas realizadas pela Coordenadoria Especial de Programas
Integrados - COPIFor, por intermédio da Unidade de Coordenação do Programa - UCP, aplicaram-se aos propósitos previstos no Contrato de Empréstimo Nº CFA 10352/10356.

  1. Relatório de Revisão Sobre o Cumprimento de Cláusula do Contrato de
Empréstimo:

Emitimos um relatório de auditoria que considera que a Coordenadoria Especial de Programas Integrados - COPIFor , por intermédio da Unidade de Coordenação do Programa - UCP, cumpriu. sem exceção, às cláusulas do Contrato de Empréstimo Nº CFA N2 10352110356.

  1. Relatório do auditor independente sobre os sistemas de controles internos do Programa:

Emitimos um relatório de auditoria sobre a avaliação dos sistemas de controle interno do Programa, cujo resultado não revelou deficiências significativas no desenho ou operação dos controles internos mantidos pela Unidade de Coordenação do Programa - UCP.

CARTA GERENCIAL

Emitimos um relatório circunstanciado contendo os nossos comentários e recomendações sobre o sistema de controle interno e sobre os procedimentos contábeis da Unidade de Coordenação do Programa - UCP, e o resultado da nossa visita as obras de requalificação urbana.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE O EXAME DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS BÁSICAS DO PROGRAMA

A
Prefeitura Municipal de Fortaleza
Coordenadoria Especial de Programas Integrados - COPIFor Unidade de Coordenação do Programa - UCP
Fortaleza - CE

Opinião

Rua Gal.joaquim Inácio. 790 Empresa ria l Sá Leitão. 9º Andar
CEP 50.070-495. Paissandu - Reciíe - PE Fone/fax:81 3366.9921
saleftao@saleitao.com.br w w.saleitao.com.br

Examinamos as demonstrações financeiras básicas de propósito especial do Programa Fortaleza Cidade com Futuro. parcialmente financiado pelo Contrato de Empréstimo N2 CFA 10352/10356, firmado com a Cooperação Andina de Fomento - CAF, e implementado pela Coordenadoria Especial de Programas Integrados - COPIFor, por intermédio da Unidade de Coordenação do Programa - UCP. as quais incluem a Demonstração de Fundos Recebidos e Desembolsos Efetuados do Programa e a Demonstração dos Investimentos no Programa, elaboradas em real e em dólar norte-americano, acompanhadas das respectivas notas explicativas e informações financeiras complementares , referentes ao período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019 e acumulado em 31 de dezembro de 2019.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras básicas de propósito especial do Programa Fortaleza Cidade com Futuro, as respectivas notas explicativas e as informações financeiras complementares , apresentam adequadamente , em todos os aspectos relevantes, os recebimentos e pagamentos realizados no período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019 e os saldos acumulados em 31 de dezembro de 2019 , de acordo com a base de regime de caixa.

Somos de opinião, ainda, que as despesas realizadas no período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019,consolidadas nas demonstrações financeiras básicas de propósito especial do Programa Fortaleza Cidade com Futuro, aplicaram-se aos propósitos previstos no Contrato de Empréstimo N2 CFA 10352/10356.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades , em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor indep ndente". Somos independentes em relação ao Programa Fortaleza Cidade com Futuro, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade , e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de aud oria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Ênfase - Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras básicas do Programa

Chamamos a atenção para a Nota Explicativa nº 2.2, que descreve a base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras básicas de propósito especial do Programa Fortaleza Cidade com Futuro, elaborada para auxiliar a Unidade de Coordenação do Programa - UCP a demonstrar os recursos recebidos e os pagamentos efetuados, assim como, o cumprimento das condições estabelecidas nas cláusulas do Contrato de Empréstimo Nº CFA 10352/ 10356. Consequentemente , as referidas demonstrações financeiras básicas do Programa podem não ser adequadas para outras finalidades. Nosso relatório destina-se exclusivamente para atendimento do Programa Fortaleza Cidade com Futuro. Nossa opinião não está modificada em relação a este assunto.

Responsabilidades da administração do Programa pelas demonstrações financeiras básicas

A Unidade de Coordenação do Programa - UCP é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras básicas de propósito especial do Programa de acordo com a base contábil de recebimentos e pagamentos (regime de caixa) descrita na Nota Explicativa Nº 2.2. Isso inclui determinar que a base contábil de recebimentos e pagamentos é uma base aceitável para a elaboração das demonstrações financeiras básicas nas circunstâncias , assim como para os controles que a administração determinou serem necessários para permitir a elaboração das demonstrações financeiras livres de distorção relevante , independente se causada por fraude ou erro.

Os responsáveis pela govemança do Programa Fortaleza Cidade com Futuro são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras básicas de propósito especial.

Tal como descrito na Nota Explicativa Nº 2.2, as demonstrações financeiras básicas de propósito especial do Programa foram elaboradas sobre a base contábil de recebimentos e pagamento . A base contábil de recebimentos e pagamentos reconhece as transações e os fatos somente quando os recursos (incluindo os equivalentes de fundos) são recebidos ou pagos pelo Programa e não quando resultam, auferem ou se originam de direitos ou obrigações , ainda que não tenham produzido uma movimentação de fundos (caixa).

Responsabilidade do auditor independente

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras básicas de propósito especial do Programa Fortaleza Cidade com Futuro estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nlvel de segurança , mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes . As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar. dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras .

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria , exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras básicas de propósito especial do Programa, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro,já que a fraude pode envolver o ato de burtar os controles internos, conluio, falsificação , omissão ou representações falsas intencionais;

obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias , mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Unidade de Coordenação do Programa - UCP;

avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras básicas de propósito especial do Programa, inclusive as divulgações e se a demonstrações financeiras representam as correspondenfes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada .

Comunicamo-nos com os responsáveis da Unidade de Coordenação do Programa - UCP, a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que,eventualmente , tenham sido identificados durante nossos trabalhos.

Recife - PE, 24 de janeiro de 2020

6 ,/ .? 1 j_,_ _ ,a u,/ rh...L(' IJ

S'á

1
eifãOA'ú<iffõ'réSSts	.
O to1ift
'C

CRC-PE 000.369/0-8

Contador CRC-PE 011.493/0-0

DEMONSTRAÇÃO DE FUNDOS RECEBIDOS E DESEMBOLSOS EFETUADOS DO PROGRAMA

APRESENTADAS EM REAIS E EM DÓLARES NORTE-AMERICANO

EXERCICIO DE 2019

6ANI<	:O::iP1 J IE

-t AMÉRICA LATINA

Acumulado até o Ano	Realizado no Ano	Acumulado no	Acumulado até o Ano	Realizado no Ano	Acumulado no Programa Anterior (RS)	(RS)	Programa (RS)	Anterior (US$)	(US$)	(USS)
1 Saldo Inicial do Balanço	.	11.089.659,96	.	.	2.939.994,69	.
Composto de:
Conta Operativa (C/C)	.	.	-	-	.	.
Conta Operativa (Aplicação)	-	11.089.659,96	-	.	2.939.994,69	.
2 Fontes de Recursos	15.109.453,47	79.335.692,33	94.445.145,80	4.005.687,55	20.854.400,91	24.860.088,46
CAF	15.088.000,00	65.092.200,00	80.180.200,00	4.000.000,00	15.700.000,00	19.700.000,00
Desembolsos do Contrato de Empréstimo	12..230.238,50	65.092.200,00	77.322.438,50	3.242.375,00	15.700.000,00	18.942.375,00
Valor Relido pela CAF	2.857.761,50	.	2.857.761150	757.625,00	.	757.625,00
PMF	21.453,47	14.243.492,33	14.264.945 80	5.687,55	5.154.400,91	5.160.088,46
Contrapart ida ·Prestação de contas de Obras	.	12.167.033,78	12.167.033,78	.	4.645.394,73	4.645.394,73
Imposto sobre Medições	21 453,47	2.076.458,55	2.097.912.02	5.687,55	509.006,18	514.693,73

3 Usos no Programa	4.049.621,40	62.849.064 26	66.898.685,66	1.073.600,58	17.143.184,29	18.216.784,87
CAF	4.028.167,93	48.805.571,93	52.633.739,86	1.067.913,02	11.988.783,38	13.056.696,40
Pagamentos com Recursos do Contrato de Empréstimo	1.170.406,43	48 605 571,93	49.775.978,36	310.288,02	11.988.783,38	12.299.071 ,40
Comissão de Financiamento Retida	2.669.161,50	.	2.669.161,50	707.625,00	-	707.625,00
Gastos de Avaliação Retido	188.600.00	.	188.600,00	50.000,00	.	50.000,00
PMF	21.453,47	14.243.492,33	14.264.945,80	5.687,56	5.154.400,91	5.160.088,47
Contrapart ida • Prestação de contas de Obras	-	12.167 033,78	12.167.033,78	-	4.645.394.73	4.645.394 ,73
Imposto sobre Med1cões	21.453 47	2.076.458,55	2.097.912.02	5.687,56	509.006,18	514.693,74

4	Subtotal ( 1 + 2 - 3 )	11.059.832,07	27.576.288,03	27.546.460,14	2.932.086,97	6.651.211,31	6.643.303,59

5 Rendimentos	29.827,89	1.177.936,67	1.207.76'4,56	7.907,71	290.491,06	298.398,77
Auferidos (entrada)	29.827.89	1.177.936,67	1207.764,56	7.907,71	290.491,06	298.398.77
Sacados (salda)	.	-	-	.	-	-
6 Variação Cambial	.	.	-	-	193.163,94	193.163,95
7 Saldo Encerrado ( 4 + 5 + 6 1	11.089.659,96	28.754.224,70	28.754.224,70	2.939.994,68	7.134.866,31	7.134.866,31

8 Saldo Extrato	11.089.659,96	28.754.2241,70	28.754.224,70	2.939.994,68	7.134.866,31	7.134.866,31
Composto de:
Conta Operativa (CIC)	.	.	-	.	.	-
Conta Ooerativa (Aplicação)	11.089.659,96	28.754.224,70	28.754.224,70	2.939.994,68	7.134.866,31	7.134,866,31
/-'
.nHu:ºm"b'·erto A ncar Morafr; .	·
i/J';ú•WJW,/Y<.'/

i.(CJl4 Á/zJt.MA

Renata Campel o.Eintielro Sampaio
Adm; '"""""'o Flooooolm d• UCP/C"'" oom Fotom

Coordenadora Geral da UCP/Cidade com Futuro

5

ç	,,..
-

###### ..
DEMONSTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS NO PROGRAMA
"PRESENTADAS EM REAIS E Dôl.ARES NORTE-AMERICAI«> EXERCICIO OE 2019
P,......, .....,i.ci.-1us11	".............	R-nolro(USlj	Acllm_no..,_ IM•I	no1>rog1.,..(USS)
·-
,..,	C»	T_,	PMF	CAI	T-	PMF	CIAF	PMF	C»	T-	PMF	C.t.F	T-	'Ili
DUENVOl.VIMENTO
INTEGRADO
URBANO
to.A2C.1135.QO
ªº"--·00
110 '47..S:SS,OO
12":1055,al
1'.).U.-.29
2U?3l9t,1$
C.1"11.ffl.0$	.J.azT.JW.1Z
· .17
12..,51.AOe.Ol
1u1•2.so.1t
21.11.S.ISl,U
'-'1n.m.eo
Ul&.C8f.1•	USUOs.74
7.IW
\.1 inbit« F1111CO •Socill	M I00,51500	6nlOOO,OO	11.1523. QO	3.to5 551.-W	12.11555181	1602110111	1 1115 '114.0$	lORCS!183	C..2n.210,88	3.1127004118	1328511511.10	17211563.0I!	t 200.I01.ll0	ll92.38•L8S	•.snuscs
,,,
açto \JlotN l"IO 'Tht'IU'll'IO e	M5!ls000.00	5'.5911.000 00	1aa1n"t7	3883'7•,,	1.ne&1•,"°	113'Clt9.-0	1613.tfit,17	.	la.341• 17	11JOGili,40	1138.619. D
,,,...__,. P.o.l"l.t•.M,I.V,
,,,,s........
33115 2S1.72	>39S.251.n	3m251.n	331d25t 72	1003381;2<	.	'l.OGU81,,..	139525112	U852'1.72	1oouau•	\.Oll.\ 12'
ase.m•s
.

288222..45
288..222.-'S	2"222"5
1523$.18	7&238,18

:!'98 222.45	:!86222.4S

15..238,.16
.	1'5-23ll16
·1.2 l'1-A1.anam SUbl•rrtlnH oe C•oot.	Jtn 535,00	8723000,00	71125 5"5.00	:n21JT712	12 l15.SMA	1:'ll7 01I 00
511•SM,55
30820ll8.U
a 1aa.si.•a	241530 .711	132H llSI 10	1352101811	15218220	J.3ll238.05	J."'4.!5&7 05
...,,.,,.	1

1.2 .....dl>ldade, ft'oàll/dlld•.k>ul-	15 ,_,. 000 00	n ooo ooo.oa	38.524 000.00	eS2•.01	2 2211297.01	10752Dlill,88	u1ane.oo	5•5.701.211	•.oel4711.2i	8.524-404 07	:t:ns 2'2.61	1D75261U6	31116178,DO	S.5 701,2!1	· •79.19
.
121 Cc.nedOtt.t furl-.icot	1 .89000.00	1HS900Q.00	8.48B5961	841!36SQ.81	3 !!06 176.33	3506 711;_33	D 403559.01	ti •8!15SD.B1	H-0077U3	.
.
'.211 1 tJt!&aiV!CJt TabOUIVlotnll de Cltlro	3S<l677Ul	3.!506.715,ll	8,481569,61	848368.BI	aoo.17533	UOS77U3	8.483..155961	a 4ál 5S9 a1	31500775.33	3.500 775.33
-
1.2.3 CorredorK GnuonOmlOOI	221,oao,oo	'000000,00	5.22$,000.00	34 180,!l	1en.9PO,Gt	1 oe140.12	e •36.31	460 4.94	'5ll1,20	3<05l,13	, 8739111),6?	1 008.3Ml,7'	8.436,26	•00"2"'1,9"	"'68.881.20
l.221 Feio G111rooormco V1trtot•	225000,00	5 QOOOOO,DO	5.225.000 00	34 S50,13	1813900.	1ll08340,72	1•36,:IU	"W-.94	o4aê1681,20	,.350,13	1,873.HMt	1 ooe.140,n	8.436.26	-'60.2-«9'1	6!198i.20
tH Fh ouu11o1rnç00 oa PrAç1 Poftug•I • Vie\ a..	810000,00	18 000000.00	18.610000.00	64"433	3114 302.cn	Je071lU5	, !61;,41	6545635	810'12,16	6•903	3!14 302,Cl'.I	3807M,35	1 568 41	o -.1s	11.022 l'G
.2.3.l q"!"'l,f10 IO csa Dom l.u11	llOÓ00,00	18 000 CllO,GO	1S810 000,00	6494.33	3114 302.02	:seo 1'96,35	i!i06t•1	l!.5•!5(\35	81tXZz;ns	a •9',11!1	354 302,Cl'.I	3007\Ml,:r.I	1.saG.•1	8'-'\óil.35	87022.76
,,	TAAHSFORWICÃO l'ROOUTIVA	2H.ooo .ao	f.000.000.00	UUJI00,00	11.534,92	231_......	2SCl:l,37	3.0U,1•	81.36&,11	8UM.l.1	l._,34.U	237.MIM	25<.lU,37	uaa,11	$7.'81 11	81.3 .113 l,IK
2.'	fn:J»-0.tMlllW_l_UUI	17.500,00	'!IOOD00.00	1.59?.SOO.DO	.	.
.
.
2 i:l k>""WCroc.ttdll9	91500,00	1 !I00000.00	1,597.500.00	.	.	.
.
23 APL de lummo( Jnc:CllpOta*J	X!.50000	500000.00	5J2.SDO.OO	.	.	.	.
"-P"'',.._. ..	..

2•	ntO.CCf'llOM a PllMIOa.	67500.00	, !!DO.DOQ,00	156UIXl.QO	10534 91	2371Al•,	2"'X:JJT	39M,15	S73E8.11	61:3511.XI	19534112	117141'5	2'<!3U.37	38il,18	57382 17	4• 35$33
P!cmoçào
·	-·-	.......

>	.SUSTEH'TA8LIDADE AM.OIEHTAI.	t....._TIS.00	32.1	3>.6Q37$.00	17".IT7/ri	lUll-	'°'1l7SU.t5	CU.l9)l5	&.051,CJ1,21	IA7.,..ttr.OO	·- •11.01	U.NIM4M	:M.711.541.15	<23.151,1$	&..Hl.431.,21	l..A7S.197.0I 25,1...,
J•	..	1329 00	2S545000.00	30117•$25.00	17'3Sl71.07	32.st1Gll411	3"' 7t1 $U.9S	4:2179	•()6, 437,21	117& 117.08	1.73581101	,,	34 717 $41"	.C211&PIS	ID$1.Q72't	6•T511Jl_OI
Cc.ln'a	· •t
:l'1 '-	1l21"500	29545000,111	llUl7ol.S25,QO	1ram01	:a.1181.....	34 717 5&1,j5	C217'!9,M	805"1431"1	HF-19706	1rnm.or	32.N18	3'7175005	4?l.7SUS	l051 •3721	14751117 00
G498
l	O.P.,.111Q!laae,_	111230.00	liliOOOOGO	i1S.25a.DO	.	-	.	.	.	.

-	e....--

"7Qtt'Cad0 MJ!Ull de lrWHdm.-IUSSJ	R--noMo(Rll	R- noMol\J$$)	Acumutado no Ptogt9t'M tRll	Actmtháof'IO Ptogt • (USJJ
PMF	CAF	l'MF	CAF	Tocai	Pl!F	C#	PMF	CAI'	,	11.T
PlllF	e»	·-	,_	.....	....
..	ou •clOAllA - ·	.	.
•	fOATALfCIMEHTO ..smUCIONAl. e	TN-.00	1G..5740Cl).DO	11.DU!IO,OO	._..S.M	ZUGllll,D1	z:llJMJ,$1	1..210.a:J	57 11	5l.'75,ll	._,......	301	2ll 04U1	1.2101.l	5"2"5,10	5B 475.81 0,52'!1
.._..,_..."""- -
7511,00	150000.00	n31õ0.00	.
u •,.- ,,,.,mw•.curH	*IOCQ,00	9.000000.00	s:i;o.00000	1.m.11	Ge .45	81.7 '7	2i0	·· el	1!338'5	1211.12	tle.504 <!>	5Tn2.57	2!ô6Z2	160.0.!13	16336,85
..aca.LCTFCA	ll
•2 ' ,.....	'*1000.00	8000000,00	5390000.oo	1221.12	e950U!	srm57	2M.%1	l!.040.63	16.33885	1228.•2	eeso...5	5T 732.57	llili-Z2	16040.63	1633US
E de:e....ooe • PtcJtwlOldt
•3
137 ""°.00	81'000,00	961 -;.G,00	.	.
•.•.,
·l•HtErQ-
P-ot t ....--00-•	195000,00	1000000,00	3 19Q.000,00	3,717...	15Ht3e9	171311DO	8••.•1	4122•.55	•21:?8.95	l 71744	tST !el,56	111 '11.00	.114 •t	.0.224,55	42.uue
PllnodeM	tit• ''	41 224 ss	42.1iJl.,51ti	U17...	187 593.M	17131' DO	8t•.•1	41.	•21!U8	3 717 C4	tST-58	t1t.,311,00	.,,•1	t.	•2 138.BG
»c.55
22.·
H3 EJiecgg•o ººPl•nc OI M•fltllClno	1940«!. !l	2.1158.775,4 5	l.i5Ul1.00	.	.

5.	GESiÃO DO PROGAA,...	lZl.000,00	5.000.000.00	00	a.111.n	ooe...a,30	IM.295,12	fl.550,2:2	llMJIU,U	.li	>11.111.n	8111,tlf,20	lkllS.42	13.150,22	1M.914.9	aoo..,...,e,	3,01"
aS\JpllNlitlo	:zeuoo.oo	4.500,000,00	é.7112.500.00	18.179.22	eo• 110,30	06< 5	1)55022	19'.01 JS9	21)...«.ll•	5817V.22	eae 11sio	t6& 295,42	'3550,27	ltw 814,ell	206"601
1
,,
A.icillCIN E.an'll	uoo.oo	100,000,00	1ouoooo
52	.\9010 a Gr.:s160 CIO P1ogrwn1	26 000,00	0000000	426.00000	.	.
o	OUTROS CASTI>S	751.000,00	751.000,00	.	.	ZJIST,151.150	2.85"Po71St,50	.	7S'1'.ll25.00	7.57.625,00 8U5'1i
.
.
.
.	.
61	1t11dtA be c	50.000,00	50.000.00
.
2 O:lmíldode Flnlnci.mtnla	700.000.00	71lé 000.00
.	1111180000	188flll000
:usa 111.ao	2.
858111.50
SOJJCQO!J	50.00000
70762'100	707 00
.
e:; ln'IDl!'Mioa	.	.	.	.

roTAL	IJ.250 000.00	ll.250,000.00	100..soo.000.00	••.Jq.Al:uu	""'º'·>	62.Mll.OMal	j,154..00.11	u.oa&.713.n	11.14>.184.21	14.284...UO	6".7:111.11	06.IOl611,.65	S.1000ll.Ae	11. 18.214."IM.M \0.94..
R.-:=:-

C...........,... a...1111l>C?IC- "°"'F""1t0
NOTAS EX PLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS BÁSICAS DO PROGRAMA FORTALEZA CIDADE COM FUTURO:
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº CFA 10352/10356

PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2019

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PROGRAMA

  1. ENTIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA

A Corporação Andina de Fomento - CAF, conhecida por Banco de Desenvolvimento da América Latina, é um banco de desenvolvimento fundado em 1970 e formado por 19 países - 17 da América Latina e o Caribe , Espanha e Portugal, assim como por 13 bancos privados da região, que promove um modelo de desenvolvimento sustentável através de operações de crédito, recursos não reembolsáveis e apoio em estrutura técnica e financeira de projetos dos setores público e privado da América Latina.
Mediante Resolução nº 2050/2013, de 03 de dezembro de 2013, a Diretoria da CAF aprovou o "Programa Aldeia da Praia - Fortaleza Cidade com Futuro" (Programa Fortaleza Cidade com Futuro), destinado a incrementar o potencial turístico e competitividade da cidade de Fortaleza, promovendo o desenvolvimento social e econômico da população por meio de um conjunto de investimento em diferentes setores. Estes investimentos estão reunidos em torno dos seguintes eixos: i) uma política de gestão e requalificação urbana de longo prazo que inclui acesso aos serviços básicos e ao espaço público; ii) a integração social do litoral da cidade; iii) a promoção de investimento produtivo e do emprego; iv) a melhoria ambiental e a preservação de recursos naturais; e v) a segurança dos cidadãos

Em Fortaleza, através do Contrato de Empréstimo nº CFA 10352/10356 celebrado com a CAF, o Município, como mutuário, expressando-se através de sua Secretaria de Governo, realiza o papel de órgão co-executor do programa, tendo a UCP- Fortaleza Cidade com Futuro como Unidade constituída dentro do Organismo Executor, responsável pela administração , coordenação e supervisão do Programa , que responde sobre os assuntos relacionados com a execução do Programa.

As ações contempladas no âmbito do Programa serão executadas nas regiões situadas de leste a oeste da cidade. Os investimentos previstos no Programa beneficiarão toda a população de
Fortaleza (2,6 milhões) , levando-se em conta as melhorias previstas na infraestrutura, na democratização do espaço público e no aumento do atrativo turístico da cidade.
p

8

-----

  1. OBJETIVOS DO PROGRAMA

O objetivo geral do Programa é impulsionar o potencial turístico e a competitividade da cidade de Fortaleza, criando as condições para melhorar o desenvolvimento social e econômico da população por meio de investimentos nos seguintes eixos:

    1. Polftica de gestão e requalificação urbana de longo prazo que inclua o acesso aos serviços básicos e ao espaço público;
    2. Integração social e territorial do litoral da cidade.

    1. Promoção do investimento produtivo e do emprego .

    1. Melhoria ambiental e preservação dos recursos naturais.

    1. Segurança cidadã.

O Programa está estruturado nos seguintes componentes : 1) Desenvolvimento Urbano Integrado; 2) Transformação Produtiva; 3) Sustentabilidade Ambiental ; 4) Fortalecimento Institucional e Segurança Cidadã;5) Gestão do Programa;e 6) Outros Gastos.

Componente 1 - Desenvolvimento Urbano Integrado. Este componente representa 66% dos recursos do Programa, e compreende obras que tem o objetivo de melhorar as condições físicas , socioeconômicas e ambientais de Fortaleza, por meio da recuperação e democratização do espaço público, com melhor acessibilidade , além do incremento da oferta de infraestrutura física e social, e do acesso aos serviços e equipamentos. O componente divide-se nos seguintes subcomponentes:

Infraestrutura Física e Social. Este subcomponente inclui duas ações: a) a requalificação urbana no Titanzinho e Serviluz e b) a passagem subterrânea de cabos na Avenida Beira Mar.

  1. Requalíficação urbana no Titanzinho e Serviluz . O projeto contempla: a) a construção de uma praça na comunidade do Titanzinho ; b) a construção da via costeira como via paisagística em Serviluz e a proteção do assentamento contra a invasão da areia, por meio de estratégias paisagísticas de vegetação rasteira. Além disso, serão alargadas outras vias para permitir o acesso de serviços públicos, instalado o serviço de iluminação pública e construído o sistema de drenagem pluvial. Este conjunto de intervenções exigira o reassentamento das famílias afetadas.
  2. Passagem subterrânea de cabos. Este projeto prevê a passagem subterrânea de

cabeamento elétrico, telefônico e de televisão ao longo da Av . Beira Mar e transversais, desde o Mercado dos Peixes até a Avenida Rui Barbosa . O objetivo é melhorar a estética da
avenida , eliminar o perigo do cabeamento aéreo para

riscos de interrupção dos serviços.
os pedestres e diminuir poss

(li) Acessibilidade, Mobilidade e Logística Urbana

Este subcomponente inclui três ações: a) revitalização de corredores turísticos ; b) consolidação de corredores gastronômicos na área da Varjota ; e c) reforma e melhoria da Praça Portugal e de seus acessos .

1. Corredores Turísticos . O projeto consiste na revitalização das seguintes avenidas e ruas: Avenida Monsenhor Tabosa, Avenida Vicente Castro, Rua João Moreira, Rua Adolfo Caminha e Avenida Alberto Nepomuceno . Também está prevista a criação de passagens a nível do pedestre, calçadas mais largas para pedestres e/ou bicicletas, organização dos estacionamentos ,melhoria na sinalização e instalação de mobiliário urbano .
2. Corredores Gastronômicos . O projeto busca gerar um novo polo de atração turfstica, consolidando o bairro da Varjota como centro de referência gastronômica da cidade, revitalizando trechos das ruas Frederico Borges e Ana Bilhar. Serão construídas calcadas mais largas, iluminação pública e mobiliário urbano.
3. Reestruturação da Praça Portugal e Vias de acesso. Consiste em potencializar o uso turístico e melhorar as condições de trânsito, tanto de veículos quanto de pedestres e ciclistas. Inclui a unificação das praças, a construção de um monumento, a instalação de equipamentos	para espetáculos audiovisuais , implantação de mobiliário urbano e playground.

Componente 2. Transformação Produtiva. O componente contempla ações para a geração de emprego e renda, tais como:

1. Promoção de empreendimentos em Titanzinho e Serviluz, por meio da capacitação de empreendedores individuais para o desenvolvimento de suas iniciativas produtivas, tais como: o aproveitamento/comercialização de resíduos sólidos , artesanato e outros negócios individuais , através de convênios ou contratos com instituições especializadas;
2. A implantação de um sistema de microfinanças, por meio da capacitação e acompanhamento para a utilização de serviços de microcrédito orientado e por meio de consultoria social e/ou criação de cooperativas ;
3. Desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais (APL) em turismo, com a integração de

empreendedores locais; e

A criação de um observat6rio de turismo para coleta,

indicadores do turismo de Fortaleza.

pesquisa e o acompanham ,

Componente 3. Sustentabilidade Ambiental. Esse componente contempla as seguintes ações:

1. Despoluição de parte da Orla de Fortaleza. Busca reduzir a poluição do mar de Fortaleza e melhorar a balneabilidade das praias ao norte da cidade, correspondente ao trecho da Avenida Beira-Mar. A proposta implica na implantação de elevatórias em pelo menos 4 galerias de escoamento pluvial. Além disso, contempla a implantação de sistema de tratamento das águas do riacho Maceió.
2. Proteção e Recuperação contra a Erosão Costeira na Beira Mar. O projeto busca a recuperação do perfil de praia através de aterro hidráulico. A recuperação se dará entre o trecho do espigão da Avenida Rui Barbosa e o espigão da Avenida Desembargador Moreira. Uma vez concluído, será apresentada a licença ambiental de operação , caso exigível pela legislação ambiental vigente .

Componente 4. Fortalecimento Institucional e Segurança Cidadã. O componente compreende as seguintes ações: a) reforma e ampliação da infraestrutura física da SETFOR; b} elaboração de projetos de arquitetura e engenharia ; e c) Promoção e Marketing Operacional. d) Segurança Cidadã: Infraestrutura e Prevenção Primária.

1. Reforma e ampliação da infraestrutura física da SETFOR. Considerando o aumento no volume das atividades da SETFOR , será ampliado o espaço físico de trabalho disponível e efetuada a readequação das instalações elétricas e hidráulicas do edifício, entre outras melhorias.
2. Elaboração de projetos de arquitetura e engenha ria. Serão desenvolvidos os estudos e projetos de arquitetura, urbanismo e engenharia necessários para a plena execução das obras do Programa.
3. Promoção e Marketing Operacional. Estas ações destinam-se a fortalecer a participação e

a presença de Fortaleza em eventos nacionais e internacionais do setor de turismo , com o objetivo de atrair demanda turlstica, posicionando e divulgando o produto turistice Fortaleza .
Segurança Cidadã: Infraestrutura e Prevenção Primária. As ações de infraestrutura

consistem na instalação de um sistema de vigilância por video e Bases Comunitárias de Segurança Cidadã em zonas estratégicas do município de Fortaleza. As ações de prevenção primariam visam a redução da incidência e reincidência do crime e da violência , concentrando-se, principalmente , em atender grupos vulneráveis , especialmente jovens e mulheres.

Componente 5. Gestão do Programa. Este componente inclui as seguintes ações: (a) a contratação de consultoria especializada para apoiar a Unidade de Coordenação do Programa (UCP) na supervisão técnica das obras e ambiental e no controle de qualidade dos serviços executados , incluindo a análise preliminar dos projetos e estudos; (b) a contratação de uma auditoria externa para verificar o uso adequado dos recursos do Programa; e (c) a contratação de consultoria de assessoramento técnico operacional e gerencial para apoiar a UCP no desenvolvimento de atividades relacionadas a implantação, gestão , monitoramento e avaliação da execução do Programa e administração do Contrato de Empréstimo.
Componente 6. Outros Gastos. Este componente inclui a comissão de financiamento e os gastos de avaliação do Programa .

  1. CARACTERfSTICAS BÁSICAS DO CONTRATO DO PROGRAMA FORTALEZA CIDADE

COM FUTURO

O custo total estimado do programa é de US$ 166.500.000,00 (Cento e sessenta e seis milhões e quinhentos mil dólares) , financiados em partes iguais entre a CAF e a Prefeitura Municipal de Fortaleza. O quadro abaixo resume as fontes de financiamento para cada um dos componentes do programa.

Componentes
Fontes (US$)

Total

(US$)

PMF
CAF
1.
Desenvolvimento Urbano Integrado
80.424.535
29.723.000
110.147.535
1.1
Infraestrutura Física e Social
64.900.535
6.723.000
71.623.535
1.2
Acessibilidade , Mobilidade e Logística Urbana
15.524.000
23.000.00
38.524.000
2.
Transformação Produtiva
295.000
5.000.000
5.295.000
3.
Sustentabilidade Ambiental
1.448.775
32.195.000
33.643.775

4.
Fortalecimento	1nstitucional	e	Segurança Cidadã

756.690

10.574.000

11.330.690
5.
Gestão do Programa
325.000
5.000.000
5.325.000
6.
Outros Gastos
o
758.000
758.000

TOTAL
83.250 .000
83.250.000
166.500.000

Item

Sobre o orçamento :

    1. A distribuição do orçamento é feita em linhas e, para as aquisições obedece a Cláusula 23 do anexo A do Contrato de Empréstimo Nº CFA 10352/10356;
    2. No caso de haver variação do valor previsto nos gastos, por linha, não é possível fazer transferência entre componentes sem autorização prévia;
    3. Para transferência entre componentes , ou outros tipos de variações , precisam de autorização prévia da CAF;
É preciso justificar todas as alterações feitas no orçamento.

  1. PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas financeira não tem um período fixo, a UCP recebe a documentação das secretarias, co-executoras , prepara as prestações de contas e as encaminha para a sede nacional da CAF. Os desembolsos terão que ser gastos em até 90 dias da entrada do recurso e prestado contas em ate 120 dias da entrada do recurso, situação está sujeita a justificativas. Até 31/12/2019 foram encaminhadas a CAF as seguintes Prestações de Contas:

Controle	Data de Submissão	Descrição	Valor (US$)
01	07.01.2019	Recurso CAF	310.288,02
02	28.02.2019	Recurso CAF	350.401,62
03	03.06.2019	Recurso CAF	485.357,73
04	16.06.2019	Recurso CAF	574.473,75
05	05.08.2019	Recurso CAF	61.662,05
06	29.08.2019	Contrapartida	3.506.775,33
07	09.09.2019	Recurso CAF	906.191,83
08	24.10.2019	Recurso CAF	670.121,78
09	27.11.2019	Recurso CAF	1.690.001,23
10	19.12.2019	Solicitação de Reembolso	1.869.421,66
11	19.12.2019	Contrapartida PMF	75.238,16

12	23.12.2019	Contrapartida PMF	1.063.381,24
Total com recursos de Desembolsos			5.602.498,01
Total da Contrapartida da PMF			4.645.394,73
Total Pedido de Reembolso			1.869.421,66

Para a conversão cambial dos pagamentos efetuados com recursos dos desembolsos do Contrato de Empréstimo apresentada nas Prestações de Contas encaminhadas a CAF, foram utilizadas as taxas de internalização do recurso desembolsado , evidenciadas no contrato de câmbio.A COPIFOR está em negociação com a CAF para que, a partir do próximo desembolso , as prestações sejam realizadas utilizando o dólar Swift.

Semestralmente , são apresentados os relatórios semestrais que mostram a implementação do Programa, seguindo o modelo anexo ao Contrato de Empréstimo. Esses relatórios são técnicos e neles constam: percentual de implantação por produto, justificativas de alteração, entre outras informações relevantes acerca da execução do Programa.

As compras e aquisições de produtos e serviços estão submetidas às Normas contratuais e atendem aos princípios da administração pública, tais como o de imparcialidade, economicidade , entre outros.

Foi encaminhada à CAF uma solicitação de Reembolso em 19.12.2019 referente a investimentos efetuados com recursos próprios da PMF na obra da Requalificação da Avenida Beira Mar que, até a presente data, não foi formalmente aceita pela CAF. Por esta razão1 o montante de US$ 1.869.421,66 não se encontra apresentado nos demonstrativos financeiros do Programa.

  1. DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES E PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

O Programa tem duração de 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir da data de início da assinatura do Acordo , que ocorreu em 04 de junho de 2018. A data de completude do Programa é 04 de junho de 2022, entretanto a última auditoria tem até 02 (dois) meses após 31 de dezembro de 2022 para entregar o relatório final de auditoria.

BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

  1. SISTEMA DE CONTABILIDADE

A Prefeitura Municipal de Fortaleza utiliza o sistema informatizado GRPFOR como Sistema de Informação e Gerenciamento Contábil, Financeiro, Orçamentário e Patrimonial, que inclui centros de custos , dotações e contas específicas para a execução do Programa , cuja funcionalidade para o processamento dos empenhos e pagamentos estão de acordo com o objetivo da Cooperaç
Andina de Fomento (CAF). ,

Contudo, o referido sistema não se encontra parametrizado para gerar as demonstrações financeiras Básicas do Programa no formato requerido pela Cooperação Andina de Fomento (CAF), ou seja , em base contábil de caixa, motivo pelo que elas estão sendo elaboradas através de planilha exel .

  1. POLÍTICA CONTÁBIL ADOTADA PARA A ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS BÁSICAS DE PROPÓSITO ESPECIAL DO PROGRAMA

As Demonstrações Financeiras Básicas de Propósito Especial do Programa foram preparadas de acordo com a Norma Internacional de Contabilidade do Setor Público - IPSAS ("Relatórios Financeiros sob a Base de Contabilidade de Caixa"), emitida pelo Comitê do Setor Público da Federação Internacional de Contadores (IFAC).

A base contábil de caixa apresenta as transações e eventos somente quando o caixa (equivalentes de caixa) é recebido ou utilizado para pagamento de despesas do Programa. As Demonstrações Financeiras Básicas de Propósitos Especial do Programa, preparadas sob a base do regime de caixa, fornecem aos usuários informações sobre as fontes de recursos de caixa, levantadas durante o período, as finalidades para as quais o caixa foi utilizado e os saldos de caixa na data da sua apresentação.

O foco de mensuração na Demonstração Financeira Básica de Propósito Especial do Programa é o saldo de caixa e as alterações e mudanças ocorridas nele.

Essas Demonstrações Financeiras Básicas do Programa consistem nos seguintes:

    1. Demonstração de Fundos Recebidos e Desembolsos Efetuados do Programa;

    1. Demonstração de Investimentos no Programa ;

    1. Notas Explícativas às Demonstrações Financeiras do Programa.

2.3.MOEDA FUNCIONAL

As Demonstrações Financeiras Básicas de Propósito Especial do Programa foram elaboradas e

estão apresentadas em Dólar Norte-americano (US$), que é moeda de referência estabelecida no	/ Contrato de Empréstimo nº CFA 10352/10356, para apresentação dos Relatórios Financeiros , e e	/ Real (R$),que é a moeda corrente no Brasil.
V

2.4 CRITÉRIO DE CONVERSÃ O CÂMBIAL

Os recursos recebidos pela PMF para a aplicação no Programa devem ser convertidos, do Dólar Norte-americano (US$) para o Real (R$), pela taxa de câmbio da data do desembolso (Swift), conforme estabelecido na Cláusula 3 do Anexo A do Contrato de Empréstimo.

Por sua vez, os pagamentos de despesas elegíveis do Programa , efetuados na moeda Real (R$), devem ser convertidos para a moeda Dólar Norte Americano (US$) pela mesma taxa de câmbio do desembolso (Swift). Entretanto, para o primeiro e o segundo Desembolso foi utilizada a taxa de câmbio da data da internalização , conforma descrito na Nota Explicativa 1.4.

Os pagamentos da contrapartida da Prefeitura de Fortaleza são convertidos de Real (R$) para o Dólar Norte-Americano (US$) com base nas taxas de câmbio da data do pagamento.

Os rendimentos de aplicação são convertidos de Real (R$) para Dólar Norte-americano (US$) pela taxa de câmbio do último dia do mês em que eles foram auferidos .

O saldo disponível na conta operativa foi convertido pela taxa de câmbio do último dia do exercício de 2019.

Contudo , conforme evidenciado na Nota Explicativa 1.4, foi utilizada a taxa de câmbio da data da internalização .

SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

Regime de Caixa

As receitas e as despesas do Programa relativas aos recursos de desembolso do contrato de empréstimo foram registradas com base no regime de caixa , sendo a receita (ou a despesa) reconhecida quando o recurso financeiro é recebido (ou pago).

As despesas retroativas de contrapartida da Prefeitura Municipal de Fortaleza estão sendo registradas por ocasião da apresentação à CAF das respectivas Prestações de Contas.

Fontes de Recursos

A rubrica Fontes de Recursos está representada pelos recursos da Corporação Andina de Fomento (CAF) e da Contrapartida da Prefeitura Municipal de Fortaleza. A despesas de contrapartida considerada nas demonstrações financeiras básicas do programa se referem a pagamentos de impostos (ISS) sobre as medições e aos valores das despesas retroativas incluídas nas Prestações de Contas enviadas a CAF.

Despesas do Programa

Correspondem aos pagamentos efetuados no período em despesas elegíveis do Programa. Todos os pagamentos de despesas do Programa foram efetuados em Reais (R$).

CA IXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Conta	Valor (R$)
Conta corrente Ag. 8-6 Conta nº 28035-6 / PMF CIDADE COM FUTURO (10352/10356/10356)	0,0
Fundo de Investimento Ag. 8-6 Conta nº 28035-6 / PMF CIDADE COM FUTURO (10352/10356/10356)	28.754.224,70
TOTAL	28.754.224,70
SALDO DO RECURSO DO DESEMBOLSO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO	27.546 .460,14
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.207.764,56
TOTAL	28.754.224,70

Os rendimentos são auferidos e convertidos no último dia de cada mês, acumulados na conta do programa para posterior destinação .

FONTES DE RECURSOS

As Fontes de Recursos para execução do Programa são exclusivamente proveniente da CAF e de contrapartida da PMF.

O desembolso das parcelas do Programa é efetuado sob demanda da COPIFOR que acompanha a previsão de gastos previstos pelas secretarias . Até 31 de dezembro foram realizados os seguinty
Desembolsos:	Ç

Recebido Taxa de Recebido Parcela Previsto (US$) / (US$) convers ão (R$)					Data recebimento	A receber (US$)
						83.250.000 ,00
1ª	4.000.000,00	4.000.000,00	3,7720	15.088.000,00	13/ 11/2018	79.250.000,00
2ª	15.700.000,00	15.700.000,00	4,1460	65.092.200,00	29/08/2019	63.550.000,00
Total	19.700.000,00	19.700.000,00		80.180.200,00		63.550.000,00

O primeiro desembolso ocorreu no dia 13 de novembro de 2018, no valor de US$ 4.000.000,00, sendo já descontadas a Comissão de Avaliação e o Gasto de Avaliação no montante de US$ 757.625,00. Por sua vez , o segundo desembolso ocorreu no dia 29 de agosto de 2019, no valor de US$ 15.700.000,00.

USOS DE FUNDOS POR CATEGORIA

Para execução do Programa , foi gasto o montante de US$ 11.988.783,38 até dezembro de 2019, correspondente a 16,81 % do previsto com recursos CAF, distribuído entre as categorias de despesas e detalhado no demonstrativo a seguir.

Categoria/Subcategoria	Orçamento (em US$)	Executado (em US$)	Saldo Disponível (em US$)	Executado / (%)
1.1.2 - Passagem Subterrânea de Cabos / na Beira Mar	6.723.000	3.082.096,83	3.330.615,15	45,84
1.2.2.1.- Polo Gastronômico da Varjota	5.000.000	460.244,94	4.539.755,06	9,20
1.2.3.3 - Requalificação da Av . Dom Luis	18.000.000	85.456,35	17.914.543,70	0.48
2.4.1 - Observatório do Turismo	1.500.000	57.368,17	1.442.631,83	3,82
3.1.1 - Aterro Av. Beira Mar	29.545.000	8.051.437,21	21.493.562,80	27,25
4.2 - Construções de Torres de Segurança	6.000.000	16.040,63	5.983.959,37	0,27
4.4.1 - Plano de Marketing	41.224,55	41.224,55	0,00	100
5.1 - Supervisora de Obras	4.500.000	194.914,69	4.305.085,31	4,33
Total	71.309.224,55	11.988.783,38	59.320.441 ,20	16,81

I

CONCILIAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTA ENVIADAS A CAF COM A DEMONSTRAÇÃO	DE FUNDOS RECEBIDOS E DESMBOLSOS EFETUADOS DO PROGRAMA

DESCRIÇÃO	Realizado no Ano US$	Acumulado Programa US$
Valor prestado contas a CAF	5.292.209 ,98	5.602.498,00
Valor pago até 31/ 12/2019 não prestado / conta a CAF	6.696.573,40	6.696.573,40
Conforme Demonstração de Fundos / Recebidos e Desembo lsos Efetuados do Programa	11.988.783,38	12.299.071,40

##### {.,,j/,/ .,,_,lf
'f'°'	umbertrncar oreira
1

Coordenador Administrativo Financeiro UCP/Cidade com Futuro
Fortaleza 1O de janeiro de 2020

Renata Campeio Pinheiro Sampaio

Coordenadora Geral da UCP/Cldade com Futuro

DemonstraUvo da Conciliação Bancária do Programa
para 31 de dezembro de 2019

Contrato de Empréstimo Número CFA 10352/10356 Nome do Banco: Brasil
Número da Agência: 8-6

Número da Conta: 28035-6

1 Saldo Conforme Extraio Bancário em 31/12/2019

2. (+)Transferência para as Contas do Programa,Cujas Despesas Ainda nl'lo Foram Pagas

3. (+/-)Outros Valores

4.Saldo do Demonstraçao de Fundos Recebidos e Desembolsos

Efetuados do Programa em 31/12/2019
1 26.754224,701
5. (-)Rendimento da Aptlcaçl'lo Financeira até 31/12/2019
(1.207 764,56)

6. Saldo Dlsponfvel dos Recursos Desembolsados do Contrato

de Empréstímo em 31/1212019
1 27.546.460,14 1

RS

28.754 224,70

Elaborado por:

Renala Campeio Pinheiro Sampaio
/i:
Coordenadora Geral da UCP /Cidade com Futuro

U(/, 1.	j L,p.._

17
um	Ale ar Morei;/ "'
Coordenador A	ratlvo Finan iro da UCP /Cidade com Futuro

20
.-'-----

{l-i!.. R;rtaleza
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS POR CONTRATO

DO PERÍODO DE 01 OE JANElRO OE 2019 A 31 DEDEZEMBRO OE 2019

EXPRESSO EM REAL E EM DÓLAR NORTE-AMERICANO

CAF. PROGRAMA ALDEIA DA PRAIA - FORTALEZA· CIDADE COM FUTURO

BANCO OE c: E'oDt;IME 'IT

..A AME'RICA LATINA

1.t.2 -PASSAGEM SUBTERRANEA DE CABOS

N'DO

DATA	DESCRIÇÃO DOS	DATA	VALOR	DATA
VALOR DO	ASSINATUR	NOME	DATA	UTILIZADO	IMPOSTOS (em	VAI.DR LIQUIDO l•m	TIPO OE EQUIVALENTE EM
DESCRIÇÃO 00 CONTRATO	CONTRAT	CONTRATO	A	EMPRESA	CNPJ	SERVIÇOS	EMPENHO UQUIDAÇÃ PAGAMENTO PRESTAÇÃO	R$)	RS)	CONTRATO CAMBIO USS ODLARES
o	CONTRATO	REALIZADOS	o	CONTAS	CAMBIO
REFERENTE A s>
MEDIÇÃO 0111212018 A	520i7	2Mlll2019 31/01/2019	641.114.82	11.540.08	62l! 574.58 1811112018 3.7720	16690738
31n21201a

REFERENTE A 6°
MEDIÇÃO 01/0112019 A	8411	21/0212019	25/0212019	71>4.627 24	12.686,89	692.140,35 1811112018 3,7720	183.494.28
31/01/2019
REFERENTE A 7•
MEDIÇÃO 01/02l20 19A	S.-12	27/03Q019	019	62088'1,n	11.HS.93	60!1708,84 18111/2018 3,7720	1811140.73
2Ml2/2019
REFERENTI: A 8'
MEOIÇÂO 01/0312019A	84/03	26/0<V2019	3°'°"2019	4811111 77	8.660,10	•72.•56,67 1611112018 3,n20	125.253.62
3Ml3/2019

REFERENTE A 9'
MEDIÇÃO 01/0412019 A	11-114	29i05/2019	2.9/0512019	762.325,71	13.721.86	7486'n,85 16111/2018 3.7720	198 463,31
30/0412019

EXECUÇÃO OE OBRAS DE

REFERENTE A 111"
EOCOl'I	MEDIÇÃO O1/05/2019 A	84JS	28i0812019 01/07/2019	1180834'5	21.251 42	1159383,03 18111/2018 3,7720	31)7 365,80
M091l.IO...OE URBANA COM	4(112018	CCWERCIOE IJ6 712 27	31/0512019 REQUALIFICAÇÃO DE VIAS E	SEINF	RS 39 210.209.81	17/01/2018 CONSTRUÇôES •I0001·58

ASP CTOS URBANISTICOS DA BEIRA	LTDA	REFERENTE A 11•
MAR	MEDIÇÃO 01/0619	84/ll	19/0712019 22/0712019	1.6311.844,50	24.099.20	1.314 7•5.30 111!11112018 3.n20	348 553,90
A30/08/19

REFERENTE A 12'
MEDIÇÃO 01/07/l!i A	84fT	2310812019 2tll0e/2019	1 on.11e 1e	19398.89	1.059 317.30 1811112018 3,7720	21!0 571,92 31/07119
RErc""""" A 1·
MEDIÇÃO 01/07/19 A	6'18	1'/0912019 17/0212019	170.478.83	3.066,62	167.4 10,21 20/0812019 4,1•180	40 378,73
31107119
un• "'" ··-
REFERENTE A 13'
t.IEDtÇÃO 01/0el19 A	M/9	2• 19 2'1/0912019	1.255.611,56	22.601.01	1.233.010,55 29/0812019 4,1460	297.397.62
31/08119

REFERENTE A 14'
MEDIÇÃO 01/09119 A	64110	oe./11/2019 08111rnl19	1 7781,28	22.539,70	1.2.35,121,58 29/08/2019 4.1460	297.908,80
30/09119

REFERENTE A 15'
MEDÇÃO 01110/19 A	8'111	0211212019 04112120 19	2.846 313,08	51233,6•	2 795.079,44 29I08/2019 .C,1460	674162.91
31110/19

222.077,)2	12.115.551,18	3.082.096,13

1.2.21-POLO GASTRONÔMICO OA VA RJOTA

DESCRIÇÃO 00 CONTIIATO	N•DO CONTRAT / o	VALOROO / COKTRATO	DATA ASSINATUR A CONTRATO	NOME EMPRESA	CNPJ	DESCRIÇÃO OOS SERVIÇOS REALIZADOS	EMPENHO	UQUIOAÇÃ / o	PAGAMENTO	VALOR UTil..IZAOO NESTA PRESTAÇÃO CONTAS	IMPOSTOS («itm / RS)	VALOR ÚOUIOO (em / R$I	DATA CONTRATO CAMBIO	TIPO DE CAMBIO	EOUIVAL.ENTE EM USS DOLARES
EXECUÇÃO DAS OBRAS OE MOBILIOAOE EREQUALIFICAÇÃO URBANA DAS RUAS ANA BILHAR E FREDERICO BORGES • OLO GASTRONÔ MICO DA VARJOTA. NO MUNICÍPIO OE FORTALEZA CE	1612019 / SElNF	RS 13-239.950,98	04/04/2() 19	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	03006548/ / 0001-37	REFERENTE A 2" MEDIÇÃO 01/05/2010 A 31"0512019	32711	09/08/2019	12J08/2019	1•9022.•7	2.682,40	1411.3'0,07	16111/2018	3.mo	38nHl •1
						REFERENTE A 3' MEOIÇÃ001/08/201D A 30/0612019	32712	09/0El/2019	21/08/2019	202 071,61	3537 29	19&.434.32	16111/2018	3,TlZfJ	52.007,19
						REFERENTE A 4' MEDIÇÃO 01/0712019 A 31/0712019	32713	1011012019	11110/20 19	203111,19	3.656.00	199455,19	29/0812019	4,H60	•8.107,86
						REFERENTE A 5' MEDIÇÃO 01/08/2019 A / 31ill8/2019	32714	30/10/2019	31110/2019	347 340,70	e 252.13	341.088,57	29l08/'2019	4,1460	82_269,31
						REFERENTE Ae> MEDIÇÃO Ol/09f.?019 A 30/08/20 19	32715	1Of12f2()19	17112'2019	57• 5'19,18	10343,t!l	$4,305,49	9	4.1460	136 108.42
						REFERENTE A 7' MEDIÇÃO 01/10/2019A 31110/2019	327.9	16112'2019	23/12f2019	432 1'5.57	1m.si	421.366.95	29Ql/2019	A,1460	102.355.75
											:M.350,1)	1.813.990,59			"60.2",!M

1.2.3.3 •CORREOORES TURl!rnCOS

OATA	VALOR
N"OO	VAl.OROO	ASSINATUR	NOME	DESCRIÇÃO 005	UOUIDAÇÃ	UTlUZAOO	IMPOSTOS l•m	VAl.OR LIQUIDO l•m	OATA	TIPO OE EQUIVALENTE EM
DESCRIÇÃO 00 CONTRATO	CONTRAT	CNPJ	SERVIÇOS	EMPENHO	PAGAMENTO	NESTA	CONTRATO
o
o	CONTRATO	A	EMPRESA	REALIZADOS	PRESTAÇÃO	R$)	RS)	CAMBIO CAMBIO USS OOLARES CONTRATO	CONTAS

1•Medic;*> 09l09/2019 A	700/1	1311212019 23112/1019	R$	v:l.117 86 RS	18711.12	RS 91 4.41.74 29Al8/2019 ••,..60 s	22.055«1
CON7RATAÇÃO OE EMPRESA PARA	30Cl9/2019
EXECUÇÃO OAS OBRAS DE	5412019
REQUALIFICAÇÃO D.t. AVENID.t. OOM
RS 7 :leA.584,71 20l08/2019	Alhos	08237585/
ConslNÇões Lld8 0001 70
LUIS.MUNICIP O OE FORTALEZA (CE)	2' t.ioaJÇao 01110/2019A	70W2	1911212012 2711212019	RS 2671178.49 RS	4818,21	RS 282.860,28 2Mlai2019 4,1460
31110/2019
s	63.400,9'1

RS	l.4!M,3l	RS35U02,02	$	85,456,35

2.4.1 •APOIO PARA PREPARAÇÃO DE INDICACODRES DE MONITORAMENTO, CONTROLE E PLANO OE PROMOÇÃO

DESCRIÇÃO 00 CONTRATO	N'OO CON'TRAT / o	VALOR DO CONTRATO	DATA ASSINATUR A CONTRATO	NOME / EMPRESA	CNPJ	DESCRIÇÃO 009 SERVIÇOS REALIZADOS	EMPENHO	UOUIDAÇÃ / o	PAGAMENTO	VALOR UTILIZADO NESTA PRESTAÇÃO CONTAS	IMPOSTOS (em RS)	VALOR LIQUIDO (em / RS)	DATA CONTRATO CAMBIO	TIPO DE / CAMBIO	EQUIVALENTE EM / USS COLARES
CcnnJaÇao de emplQS4 pan serviço de ccnsultoria e lmdo Obsetvalório Tutla!JCO da Seerelaria Municipal ele Turismo de Fortaleza.SETFOR	3112019	RS 918 168,84	02109/2019	PORTFOUO / Consuflorie / EmptM8l!al uoa	10689'170/ / 0001.01	1'F'rod\.11<>0111012019 A / 31110/2019	19312	13/1212019	27112!019	7111150 ,00	8450,00	71500,00	29JOBQ019	4,1460	17245,54
						1'Produto 01110!2019 A / 31110/2019	23611	13112.!2019	27/lm19	50.050,00		50050.00	29l0&2019	4,1'460	12.071.88
						2' PlodulO 01111'20111 A / 30/11/019	23612	13112/2019	27112/019	124 383,37	8084.92	115296.•5	29.Ql/2019	.1"60	28.050,iG
											UUS4,82	237 848,45			57.368,17

N'OO

VALOR DO	ASSINAT\JR	NOME	DESCRIÇÃO DOS	LIOUIDAÇÃ	UTILIZADO IMPOSTOS (em	VA.LOR Llou100 (•m	DATA	TIPO DE EQUIVALENTE El\'I
l.1,1 PROJETO OE PROTEÇÃO RECUPERAÇÃO CONTRA A EROSAO COSTEIRA

VALOR

DATA
DESCRIÇÃO 00 CONTRATO	CONTRAT	CNPJ	SERVIÇOS	EMPENHO	PAGAMENTO	NESTA	CONTRATO
CONTRATO	EMPRESA	o	RS)	Rt)	CAMBIO USSDOLARES
o	A	REALIZADOS	PRESTAÇÃO	CAMBIO
CONTRATO
1 -·

EOCON·JAN	REFERENTE A 1•
CONTAS
OENUIOO	08 651 81 MEDIÇÃO 08/041W19A	39012	25/06/2019 27/08/2019	1080SS!l93	53.027,99	1007 531,94 16111/2018 3,nw	287.108,15
BRASIL	5/0001..02
DRENAGEM
--···--,·---
31!05l2019
EOCON •JAN	REFERENTE A 2"

OENU100	Da85181 MEDIÇÃO 01/06/20111 A	390/3	19"07/2019 2411>712019	109055993	53.027,99	1007 S31. 16111/2018 3,n20	267 108,15
BRASIL	5.'1)()(11-'12
ORENAGEM	30IOIS/2019

EOCON·J"1'1
REFERENTE A 3"
MEOIÇÃ00111l712019A

300/4

21/08/2019

22/08l2019

121119,89

106.055,99

2.015.063,90
16111/2018 3.mo	534.216.30
31/0712019

REFERENTE A 4'
MEDIÇÃ001I0912019A

390/5

1111()912019

19/0912019

1060559.

53.027,99

1.007.53195

29/0812019

4.1460

243 013.01
31/06/2019

REFEREHTE A 5'

MEDICÃ() 01/0!l/2a19 A
'J90f1
07n1l2019
1211112019
3678305,10
193815.25
31582 489.85
29/08/2019
•1460
888 203.0!i
XW9/2019

OENUIOO	0865181
BRASIL	5/0001-42
ORE(llAGEM

EOCON • JAN
DENUIDO	OU.651.81
BRASIL	5/0001-'12 DRENAGEM

EDCON·.IAN
OENUIOO	08.65181
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE	BRASIL	!W001-'12
PROTEÇÃO IRECUPERAÇÃD CONTRA 17/2019	DRENAGEM
04.'IW2019	-
EROSÃO COSTEIRA COIAO PARTE DAS	R$87 906172,81
06RA5 OE M061UOAOE URBANA DA	SEINF	CONSORCIO
AVENIDA BEIRA MAR	EOCON	86.712.24 REFERENTE A 5'
COMERCIO E	llED!ÇÃO 01/09/2019 A	39212	07111/2019	12111/2019	'558.•98.12	77824,91	,,478.673,21 29a!/2019 41460	350650.56
CONSTRUÇÕES T/0001-56 30/09/2019
LTOA

EOCON -JAN	REFERENTE A e•
DE NUIDO 08 65 1.81 MEDIÇÃO 01/10/2019 A	SllCJ/8	03/12/2019	09112/2019	G d5S.S06,75	841.078,33	S.814 510,42 29/0812019 4,1460	1 35'4 199.33 BRASIL	5/0001-42 31110/2019
DRENAGEM

EOCON JAlll	REFERENTE A 6'
OENUIOO 08.651 81 MEDIÇÃO D1110l'2019 A	1010/1	03/12/2019 09/12/2019	10365977,97	10 385977.97 29 19 41•ll0	2.50023588 BRASIL	!5/0001-4
-
DRElllAGEM	31110/2019
CONSORCIO
EDCON · ee 112.24 CONSTRUÇÔES 7/0001-511
REFERENTE A 8'
MEDIÇÃO 011100019 A
31/10f.2019
101211
03/12/2019
D!l/1212019
3289822,20
74 135.29
3215.666,lM
29!'0S/2019
1<IOO
775611.89

REFERENTE A&' MEDIÇÃO 0111012019 A

39213

03/1212019

09/1212019

3.870.650,12

283.883,33

3 566.668.

21l/0812019

4,1llOO

865.090,88
31110/201

COMERCIOE
LTOA CONSORC IO
EDCON · ae.112.24 COMERCIO E
CONSTRUÇÕES 710001-56
LTDA

1.735.877,07	32.911.884,88	8.0S1.4U,J1

U ·CONSTRUÇÃO DAS 15 TOR RES DE OBSERVAÇÃO
DESCRIÇÃO DO CONTRATO	N•oo CONTRAT / o	VALORDO CONTRATO	DATA ASSJNATUR A CONTRATO	NOME EMPRESA	CNPJ	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	EMPENHO	LIQUIDl\CÃ / o	PAGAMENTO	VALOR UTILIZA DO NESTA PRESTAÇÃO CONTAS	IMPOSTOS (em / R$)	VALOR Uau100 (om / R$)		DATA CONTRATO CAMBIO	TIPODE CAMBIO	EQUIVALENTE EM USS COLARES
Con1rataçllo ele Empresa para eonstruçào de 15 (quinze) Torres de Observação da Guorda Municlf'al,e seremlmplancselas em d!Vel'!IOS bairros da Cldooe de Fortaleza	2312017	RS s.o55.10e.oo	24107/2017	Consll\JIOra Belja Flor Lida • EPP	095868911 / 000184	REFERENTE: A 23" MEDÇÃO 01110/2019 A 31110120\9	62111	2911112019	04/1212019	57 310,96	,031.60	56.2ill,J6		29JQ8/2019	4,14&0	13.574.36
					REFERENTE A 24' MEDIÇÃO 01111/20191\ 30111/019	62112	1311212019	23/12/2019	s.sn.41	174,19	9.503.22		29/0812019	4,1"1!0	2.292,1"
					REFERENTE A 24' MEDIÇÃO (REAJUSTE) 01111/2019 A 30/11/019	62113	20/12/2019	27112/2019	744.20	22,33	721.87		29/08/2019	4.1460	174.11
					1.228,12	6	U04,A5			16.040,63

4.4.1·PLANO DE MARKETING

DESCRIÇÃ O DO CONTRATO

N'DO
CONTRAT
o

VALOR DO CONTRATO

DATA ASSINATUR A CONTRATO

NOME
EMPRESA

CNPJ

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

EMPENHO

llQUIDAÇÃ
o

PAGAMENTO
VALOR
UTILIZADO NESTA PRESTAÇÃO
CONTAS

IMPOSTOS (em
R$)

VA LOR ÚQUIDO (em RS)

DATA CONTRATO CAMBIO

TIPO DE CAMBIO

EQUIVALENTE EM USSOOLARES

CONTRA EL..A.B
INSE PRO
FORTA

TAÇÃO DE. EMPRESA PARI\ A RAÇÃO OE PLANO A J.REA RIDA NO TERRITÔRIO 00 RAMA ALDEJAOA PRAIA· LEZA CIDADE COM FUTURO

24/2019
SEGOV

RS 171.311,00

10/0612019

MPB MARKETING E CONSULTORIA LTDA

Oll!l32190/
0001-97

REFERENTE AO 1•
PRODUTO

2310

ISIOB/2019

13/08120 19

34-2S2,20

7•3,49

33.518,71

16/1112018

3,7720

8.lle6,19

REFERENTE AO 2"
PRODUTO

2997

26/09/20 19

26/0912019

.51 393,30

1115.23

50.278,07

29/06/2019

.1"60

12.126,89

REFERENTE AOS°
PRODUTO

3139

09/i0/2019

O\l/10/2019

85.655,50

1858,72

63,798,78

29/0B/2019

(1480

20.2 11,48

3.717,4'1
167.593,56

41.224,55

O G

5.1- APOIO A SUPERVISÃO

DATA	VALOR
N" DO	VALOR DO	ASSINATUR	NOME	DESCRIÇÃO DOS	UQUIOAÇÃ	UTILIZADO	IMPOSTOS (em	VALOR ÚOUIOO (em	OATA	TIPO OE EQUNAlEITTE EM
DESCRIÇÃO DO CONTRATO	COHTRAT	CNPJ	SERVIÇOS	EMPENHO	PAGAMENTO	NESTA	CONTRATO
COITTRATO	A	EMPRESA	o	RS)	RS)
o	REALIZADOS	PRESTAÇÃO	CAMBIO CAMBIO USSDOLARES
CONTRATO	COITTAS

CONSORCIO	REfEREtm: A i•
(QUANTA	0531H8 JIE04ÇÃQ 01/D9119 A	83<111	31/Hl/2019	12111/2019	,....049.1•	938320	13'1.685,9'1 2!110812019 •.1460	32.485.75
CONSULTORIA !ll0001-79 3009/19
LTOA)

CONSORCIO	REFERENTE A 11
(TPF	12.285 oi.oi MEDIÇÃO 01/09/ 19 A	82111	31/l(l/2019	12/11/2011!	14'1.049,15	9363.20	13'1 88.5.95 291D812019 4,1480	32.485,7& ENGENHARIA 1I0001.e9 30/09119
LTOA)

REFERENTE A 2"

CONSÓRCIO

(QUANTA
05.314.78
CONSULTOR IA
LTOAJ
9/0001-79

MEOIÇÃ00 1110119A	83412	28/1112019	2811 112019	144 .040,3	9.383,21	13'1.6811,13 29/0812019 4,1460	32.'485,80 31110/19

CONSÓRCIO	REFERENTE A 2•
(T?F	12 286 44 MEDIÇÃO 01110/19 A	82112	2611112019	2l!/1112019	144 049,35	9.363,2 1	134.81:18,14 29/08/2019 4,1460	32.485.80
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS T CNICOS	ENGENHARIA 1/0001 31110/19 OE APOtO A GESTÃO 00 ?ROORAMA.	LTOAJ
SUPERVISÃO OE OBRAS E APOIO	e!l/2019	RS 13.828734,18 09/0912019
TlOCNtCO AS OBRAS 00 PROGRAMA	CONSORCJO
FORTALEZA CIDADE COM F\JTURO	(QUAlllTA	05.3 14 78 RErERENTE A 3•
CONSULTORIA !WOOl-79 MEOIÇÃ001111/2019A	11051'1	10f12/20111 23/12/2019	116 •21,34	9.383,20	87.CIS8,H 2!1/0a/2019 4,1460	20.998,10
LTOA)	30(11/019

CONSôRaO	REFERENTE A 3'
(QUANTA	053108 lolEDIÇÃO 01111/2019 A	B3A/3	10l12/2019 23112J:1019	47.827.93	4762793 29i06l2019 4.1460	11 487.68
CONSULTORIA 9I0001-79 30i11.019
LTDA)

CONSÓflOO	REFERENTE A 3'
(TPF	12 2854" MEOIÇ}.001111/2019 A	82113	10/12/2019 2J/12/2019	5699111	9.383.20	•7827.111 291D812019 4.1460	11487.68
ENGENHARIA 1iooo1.ee 30/11I011l
LTOA)

CONSÓRCIO	REFERENTE A 3'
(TPF	12.285.•• lolEOIÇÃO 01'11/2019 A	110411	10/1212tl19 23112/2019	87 OSB.16	.	87.058,16 2910812019 d,14GO	20.998.11
ENGENHARIA 1/0001.e&
LTOA)	30/11/0 111

56.179,22	801.118,JO	194.914,89

t/Ltl	i ,

e	1)
-
C7

TOTAL IMPOSTOS	TOTAL VALOR	TOTAL (emRS)	LloUIOO (om RS)	EQUIVALENTE EM
USSDOLARES

2.076.•58,55	48.605.571,93	11,9Bll 783,38
/ fr.imi>mo Alencit:t/:... '('t

Cooroenadot A<Jminls1r111r;o Financeiro ele UCPIOéil<lt com Fututo

R1n11<1Campeio Pl11holro S.mp•lo

Coordenadora Geral<la UCPICdade com Fuluro

DalONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS RETROATIVOS DE CONTRAPARTIDA

00 PERIOOO OE 01 DE JANElRO DE 2019 A 31 OE DEZEMBRO OE 2019
        EXPRESSO EM REAL E EM OÔLAR NORTE-AMERICANO

CAF - PROGRAMA ALDEIA DA PRAIA -FORTAlEZA ·CIDADE.COM FUTURO

= u11n=c:: 1 • 1JEJ

•AMERICA UTlA

1.2.1.1 • CORREDORESTURISTICOS	PAGAMENTO	NOTAFISCAoL

VALOR

DEsCRIÇÃO DOS

NOllEEMPJU!SA
CNPJ
Bl!RVIÇOt REAL!ZAIJ08
GMPBNHO
UolJIDM;AO
PACIAi.IENTO

N•oo	VALOR DO	DATA l\$911'1ATURA	N•NOfA.	UTILIZADO	IMPOSTOS fum VALOR ÚOUIOO

DATA

TIPOD! !OUIVALBl'ITI! EM
OHCRIÇAO DO COtlTRATO	CONTRATO	COtlTRATO	CONTRATO
FISCAL VALOR(emR (	PRESTAÇÃO	RI)	\tmRS)	COICfRATO	CAMBtO	USIDOLARES
CONTAS (tm RSI	CAMBIO

l'MEOJÇÃO
itl.«I
13'12l201J
19/llmiJ
,,..
1oooaco.oo
6000,00
llll<OOOCC
111121'2013
2.3268
C2977•.ao
27I07f.llDIU
MU201h
C1QQ
2M>v.t01•
2$.I01/3)1(
ICl	2 02) 15145'
2an1s1.-c
\2138.!tl
2D1101J.11
2Mll20W
2.QID
129.500.,
Rl..WIU
1mDO
26'05"2014

1n	217 Cl62,29
21' Clll2.2t
·=
nS 769.IO

DW1t2C1•
2.
ri711S.

2'MEqlc;.AO
)MO

14
2M12120••

147	133120066
1137 .GO
8023.26

131U.<O
28JCXIQ014
:um
573244,16
112/IJA B1/12Jl3 1
Rn1 •

17tll00

26llJY.!01•

18'0E/l!)14

171	116011,44

111.011,44

$76,0ll

t5'3M5

IOIOe/'20H

US.ZI

0.61171

1ocoooo.ao
## -·

01

Ol A DO PRO.JfiTO DE
REOUALIF!CAÇÃO COM

M:USllll.JO>.oE OA AV

RJ.J.IUN()() GIRÃO AVA
_,
-lf!A.AV 'JUllTE DE CASTRO """ AOOVOcw..AA AV J.LMIW<TE IAAAOSO.
AVE!;ll>A A!.SERTO
liEl'CMUCENO !.
MONSENHOR TABOSA

su?4 teo z;e 90	17/08mn2

COHSTR\ITORA CHC 00 •25002'000

LTOA	...v	(
·

O
### ··-

2'91111

18"0&001•
OMta01•
192
611809 J7
oreic •1	2445.lil	•05 usa.n	CM>9r'201•	2.2	16128182
"90/01
1fVC.6l20 1 11
OMonõ1•
10)
HJF 1907,19
'\61 &07,19
1000.06
1MeOO. l
09KXll2014
2;1107
7357706
5'NEDIÇÃ0
031t13/14A:W071141

:Ml6

2111\/2014
IV02/201$
231
12205UJ

122.05-S 71
2 H11,D1
119'°'572
11'02l'2015
2 "61&
42647 80

2'l!NU1

t2'01/1015

'.lOOll2018
2n
443S1 n

•o.M1.TJ

l50.S5

?t. .11

:Mi01/2C16

40lll

U5126

2llOll
12'0ll2015
:M4100l6
m
10i'Sl.74
10IU.74
2l0,2<
10»3.50
2'WQ-1'201&.
4JJ861
1811!63

MTIOD

1Clf'l()f2014
:111
2118434.11
m.-.aa
1.730.61
'96 70C.l7
'tOl10120'1C
l.0086
119702.39
&• IAEl)IÇÃO
ZW7l2014 A

3'71!10

24/11f.l014

220

78.360,03

71.leO,Ol

•1'0.22

77801.11

'4'11!?014

15210

)1.00'5,31
211!1512ll1•

3117

1VUl2014
230
57 DOl.J2
5100113'2
10261>'
560'75,'f
121nJ21)U
2,GS52:
2i 4'67 B1

7'J.l:OOIÇÃO

l81

21/0ll20le

351
11$180 •60.77

•711"0 T2

..Z-47.20

<G7.n

2liGt2015

3.2229

1'84'l a7
Z'JOl/ll>14 A
2!>05l2015

315<

:n111n11e

291QW2015

)92

281411571

2174057'

2.Sllll

294 .,,,.

291119QO·g

3.2229

99tlli ..

l.Al.l,Ht.61

56.'121.71

LA21.ln.1'0

3JI06.TI5,l3

OBRA 00 PROJETO DE AEOUALFICAÇAO COM ACEts. DA AV

-NOO GlAAO RUA
JIO}I) WOl'tl!llV\ PARTE ltt...
YfCCm OC CASTI!O RUA Dtf.llD12 2.f 190.279.,90
-'OOVO (.AIAf<HA J.V ALMIRANTE IAl!ROSO AVCN >DJ.A.BERTO HEPOMUCEICO E AVENIOA MOPllOSNHOR TMOSA

CONSTAUloAA CHC 00 •25042IOOO
l'TIDell2011	lTDA	'"'D

211i1'2.014	-o
-·

1.1.1.4· TRABALHO SOCIAL	Pl\OAM!i'ITO	NOTA.FISC.ti l

lf'DO	VALOR DO	DATA ASSNAflJS..A

DESCllJÇÃO 00&
VAI.DR
W MOTA	UTIJZADO	... .TOS(..., llAl.Ofl UoUIDO

DATA

TIPODE	QUfV.a..f"1'lE EM
IÇÃD DO CONTIIAlO	C:OHTllATO	CONTRATO	C:OllTAATO	HOWE EMPAEIA	CNPJ	SEllVIÇOS	UIPEHHO	l..ICXJIDAÇAO	'AOAMEHTO	FISCAL llAU>Rl-RI)	PllHTAÇIO	'"'	(-RI)	CONTRATO	CAMBIO	USlOOLMl!S
REAl.2AOOS
CONTAS '"" Rll
CAMl!IO

l'MEOIÇÃO r12A
0412010

'º'	0111IY.lll10	13IO!lml1•	159	14 336188	1'J3U8	llõ,84	1).820.IM	13109/2018	• tlt3t	3«3 80

CONTllATl\CA() OE PESSOA
.AJ•UJICA COM EXPERECIA	,.Ll(OtÇAO
, ,. OllA
C(IUl'q()YADA NA	1	nicl1l201'	2!i.Ctl'.2019	171	901$8.'2	I0.1Sl.,l2	4607.112	1565040 2'5'01/2011'	HJU	23116S59
EltECIJl:ÃO OE fRA8.WtO
aQCW.Dt ASRAHGálCIA
""5 AAEllSDE
o.tall!UVÇÃOE
ORGANtZACAo	P€C-POLAA	l'UElllCÃO	65	0Ml<l2010	IDltMl2019	117	1• 10&39	1C10l'Ut	105.32	1QllMJ2019	31mt	31179 31!
··
'''º'·º'
COLtUN ITAAIAo MOC	EMl'REENDl'IEN T08 IM Z•5 QOIDOD	11no1 DUÇ,AQ O !WlllfÂRl4E	01t2018	RS2105.29S'29	2oll02n0 10	E COl<BULlONIÀ
AMOIE,,,TAL ESA E
LTIJ
GPAOAo DE TRABAu-<o E
,., ,º
GTR. PARA	<l'MEDlCAo	82	iCXW2010	1711	53937.92	53 837 92	2.681.00	5095402	1-4ta5i2019	3,97.,	13•98.53
Atr40A-
EXECUÇ,l.O OC
rAAil.
\l.HC	02/201A
SOCIAL N S ÃREAS OE
1:12	JOI0112019	l5'07/lll10	,..
NT ÃO 00 PROJETO
DEREOUALFICAÇÃO	5' MED<ÇÃO IDE
. 0€HDMW.DO	0</2019
AUJE.14 04 PQMA
6) f12§.1	IUU.84	119583	1111'"01	2'!.VT/201&	31842	115811.69
1 1	6'MEOIÇÃ0
0\;'1019
133	lMl7l2010	2!!I0713l 1$
18'	52 070,30	52.070,lO
2603,52	•9.eG.78	T/2019	l.71<13	1375958
:zst.UZ,4t	14.411.13	27).•,1 .32	15.2J8.16

PAOAMflfTO
NOTA RSCAI.

DE.SCRIÇÃO DOCONTIUTO

N' DO
CONTRATO

VALOR DO
CONTRATO

DATA ASSINATURA
CON'!'IATO

NOME EMPRtsA

C!<PJ

DESCRIÇÃO DO& SUYIÇ09 RE/ILIZADOS

eMPENHO

UOUIDAÇ O

PAO•OIENTO

N'"NOTA
FISCAL

Y"l.OR (em RS)
VALOA UTILJZ.uJO PRESTAÇÃO CONTAS (cm R JI

IMPOSIOS 1""'
R I)

VALOR t.laUIDO
l<mFU)

OATA C:OHTRATO CAMBIO

t1PO DE CAMSIO

&OUIVAU!NTE UI
U&lDOlARES

COEl..CE
071MT2!111()ClC
'·10

IDEMi AÇAO R ne
El.tTRICA

92•

:ilWJel2016

31l()IJl2016

283878.5'

2113811.S•

ª'071.$4

3t 15

1-2l87

17.82•&5

::OltrRATAÇA() OE EMl'Rl!:IA ESPECIALIZADA PARA EllECUCJ.O 006
Sl;RlllÇ06 OE E Gl!Nl<AAL• PAAA REllE$l 1MEl'l'O E C:APIJll4!1<T00AMAlli,\ VIÃA!A DF FORTALEZA

131201'"'85,INF

"" '9•>30)l>,l3

07JO:jl20U

""S"TTALE
EWGENHARtA LTOA

l3 T42.1!20IOOO
1.00

01•J1lCl7ll01s
mn

14"\CW2'0tt

:111'1!>2010

41) 71,42:

210014 IO

0327.'2
:iocsar.»

2"1Cltl011

31213

117$72.74
sn1•

1&icno1&

20l1Dr201G

21.140

,,11$5.0t

4'0.95

13DC,O!

20ll0/2DIG

3.1559

• 5'5.03

• M OIÇÁO tOA
lll/OM017
24212
11/ 012017
f ll/fw:?Df7
30l3
9J.4e!l,15
9Hl!O. le
1.892.57
e1,e67,ea
16/10/2017
3.lffl1
29 575,06

2<2/l

11111 11

11111IY.!017

JSJO

6365 4'1

8311$-0

1IO.W

8.1i.&,.t•

1111<>2017
..,..,

201C 11

1.1.1.1 • PONTA MAR

-

1.1,1.1 • PONTA MAR	PJIGAMENTO	NOTA FISCAi.

DESCRIÇÃO 005	VALOR	DAíA
OUClllÇÃO DO CONTRATO	ll°DO	VALOR 00	OA'fA A$$1NATUR.a NOM.E EMPRESA	PJ	SERVIÇOS	EMPENHO	UQUIDAÇAO	PAGAMENTO	H' NOTA VAI.OI! (em IUJ	UTLIZAOO	IMPOSTOS(ml VALOR LloUIDO	CONTRATO	llPODE EOUNALEHlE EIA
CO'lTAATO	CONTRATO	CONTAATO	REAUZAOOS	'1SCAI.	PRESTAÇÃO	Rtl	1-1111	CAllBIO	C.UClllD	USI DOl.ARES
CONTAS(..,. IU)
7'W7	OSIOl/?01f	111t9QO"..S	901	•H5'tn	UQ!:...81	•.oes.	11115:13.JI	·-· l t35&	•173828
-

1 'MEOICAO
JUNHOflD1f
1S1n	2C)IOW2()1e	-·	8&111>1	aoao,31	..7S ll	1.21'.•I	26l09r.10 1•	3,231.C	U82.07
1$9111	;!ll/0!11018	191C'Jl2016	11n.ss	717l,!le	215..11	ll.GSU9	li!/09/2016	3,!m'	2 214,)8

2 'MEOIÇÃO
.M><Ot.I019
759110	2croeao1a	l1IOl/2018	cs	827186,59	ma1111eo	1atl5115 ,•• 11014	Jll06l'l015	3,ZS7	193 813.19
O>\IJ	2lll!5'201f	.,.	5' 15	52.8"7.15	1580.Ji	51ClllSM	'12394	1626139
-·
EJC!'Cuç,\o OE
liêRV>;OS	SOCORPENA	OI.ti• OSllOOO	HV11	»'Ol'lf.l01'	21ttCt?'D16	°"	1'115t,$C	123151$4	151116,19	701.965.31 21'10f21,,6	J,1:.07	2281m.61
Dl"FRAESTRUlVRA EM	5)/201'	Rs 5.112.706,36	111111/2014	CONSTRUÇÕES	H5
,OGPAOOUROS PU8UCO$
LTDA
3' MEDIÇÃO
AGOSTOr.10 18
1015	30/a&r.!016	11111r.io1a	MI	)O 779.••	30779.•9	G<ll-37	30133 12	t1111l'201G	3,4311	9 QSS,O!
1083";	2Thor.1018	03'11'2010	..
-.sea.41	8112.58t47	13..SH.36	14111• t1	CIJ/1Wlr.6	32:)0<	\1035
•'IAF;l>IÇÃO
Sc"TE."'9ACll2011
108:!n	2!'>110/2016	Q3/11no1s	1171	"315!1,0S	4985905	1.«Ti	41.39:1,21	03111/2018	3.2)0ol	1!5 124,17
,

os	1 Al?t201f	22ml21)1J	701	45 7'7.53	.,717 $)	1..l11,S3	..30(!00	21J02Q017	:J.aet•	''483461

S•MEOIÇAo	1117	21i02l201J	CHllOY1017	121	:ia& 138,2•	3 138,24	l!.llll7.90	3nOSD34	08/03r.l017	3,1471	l:ZU78.71
OUTU6R!ll20'5

:).395.151,12	ftl.038.15	3.»e.2 •4.97	1.063.ll\,N

TOTAL IMPOSTOS (tm IU)

TOTAL VALOR
IJOU.OO I•RI)
''°·17.t.59
1U21.1'9.1t

;t/µuJ t/ j L	//,,

z
Humberto A'":la orelr:7•w
Coordenedor A:dminlstrat 1vo Ananceiro da UCP/Cidade com Futuro

(

Ronata Campolo Pinheiro Sampaio Coordenadora Geral da UCP/Cldatle com Futuro

TOTAL
EOUNALEHTE E"
UllDOLARES

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE
SOBRE O CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO

A
Prefeitura Municipal de Fortaleza
Coordenadoria Especial de Programas Integrados - COPIFor Unidade de Coordenação do Programa - UCP
Fortaleza - CE

Opinião

Em complementação ao exame de auditoria independente sobre as demonstrações financeiras básicas de propósito especial do Programa Fortaleza Cidade com Futuro, relativo ao período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, com base no qual emitimos um relatório de auditoria independente , examinamos o cumprimento , por parte da Coordenadoria Especial de Programas Integrados - COPIFor, por intermédio da Unidade de Coordenação do Programa - UCP, das cláusulas do Contrato de Empréstimo Nº CFA 10352/ 10356, firmado com a Corporação Andina de Fomento - CAF, listadas na Relação das Cláusulas Contratuais do Contrato de Empréstimo e Status de Cumprimento .

Em nossa opinião, a Coordenadoria Especial de Programas Integrados - COPIFor cumpriu, em todos os aspectos relevantes, durante o período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, as cláusulas do Contrato de Empréstimo Nº CFA 10352/10356.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria . Nossas responsabilidades , em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor independente". Somos independentes em relação ao Programa Fortaleza Cidade com Futuro, de acordo com os principies éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Responsabilidade da administração do Programa

A Coordenadoria Especial de Programas Integrados - COPIFor. por intermédio da Unidade de Coordenação do Programa - UCP. é responsável pela execução do Programa Fortaleza Cidade com Futuro, conforme estabelecido nas cláusulas do Contrato de Empréstimo Nº CFA 10352/10356.

Responsabilidade do auditor independente

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as cláusulas do Contrato de Empréstimo N2 CFA 10352/10356 estão sendo cumpridas pela Coordenadoria Especial de Programas Integrados - COPIFor, por intermédio da Unidade de Coordenação do Programa
- UCP, em todos os aspectos relevantes, durante o período de 01 de janeiro de 2019 a 31
de dezembro de 2019, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria.Além disso:

identificamos e avaliamos o cumprimento , por parte da Coordenadoria Especial de Programas Integrados - COPIFor, das cláusulas do Contrato de Empréstimo N2 CFA 10352/10356, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião;

obtemos entendrmento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos.

Comunicamo-nos com os responsáveis da Coordenadoria Especial de Programas Integrados - COPIFor a respeito, entre outros aspectos , do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos aplicável ao cumprimento das cláusulas do Contrato de Empréstimo Nº CFA 10352/10356.

Recife - PE, 24 de janeiro de 2020

l'" /,·..L
Wd&">Lo	?3l>

Í'i t:?. ah	f
a [ertao Aud o s S/S

CRC-PE 000.369/0-8
'-1 Gerarc:io m6nio Duarte Ribeiro Contador CRC-PE 011.493/0-0

RELAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
E COMENTÁRIOS SOBRE O STATUS DE CUMPRIMENTO

A seguír, listamos as cláusulas do Contrato de Empréstimo Nº CFA 10352/10356 que exigem condições de cumprimento por parte da Unidade de Coordenação do Programa - UCP.As demais cláusulas não listadas abaixo tratam-se de cláusulas meramente informativas, ou seja, que não possuem condições de cumprimento.

Cláusula Titulo Descrição Prazo Periodicidade Status

Sexta
O "órgão
As funções do ''Órgão Executor", conforme indicadas no Prévia ao
Unica	Cláusula	atendida.	A
Executor"
Anexo "A", ficarão sob a responsabilidade do Gabinete do primeiro
Prefeito, por intermédio da Coordenadoria Especial de desembolso.
Programas Integrados - COPIFor , mediante a estrutura técnico-administrativa coordenada pela Unidade de Coordenação do Programa - UCP.
estrutura técnico administrativa do Programa foi constituída conforme estabelecido no Contrato de Empréstimo Nº CFA 10352/10356.

Sétima	Prazo para
Solicitar e Prazo para Desembolsar o Empréstimo
O Mutuário terá um prazo de até 6 (seis) meses para solicitar o primeiro desembolso, e de até 48 (quarenta e oito) meses para solicitar o último desembo lso do Empréstimo. Esses prazos serão contados a partir da data da assinatura do presente Contrato.
6 meses contados a partir da assinatura do Contrato de Empréstimo para o
Quando da necessidade de recursos financeiros.
Cláusula atendida. O primeiro desembo lso, no valor de US$
4.000.000,00, foi solicitado em
28.09.2018, por intermédio do Oficio	Nº 0426/2018 COPIFor/SEGOV, portanto, 03 (três) meses após a assinatura
primeiro
do Contrato de Empréstimo
Desembolso e de até 48 meses para o último.

32

(04.06.2018). O último Desembolso deverá ser efetuado até 14.05.2022.

1P.J ,
lr-
H-'·
1	·

Cláusula	Título	Descrição	Prazo	Periodicidade	Status

Oitava
Condições Apresentar evidências de que a Unidade de Coordenação Prévia ao Unica Cláusula atendida. A UCP Especiais Prévias do Programa - UCP foi criada e está em operação no Órgão primeiro foi criada através da Lei ao Primeiro Executor e que o Coordenador Geral foi empossado; Desembolso. Complementar Nº 0225 de Desembolso 18.11.2016. A coordenadora
foi empossada conforme Ato
Ng	1810/2018	(DOM	de
10.08.2018)

Apresentar um relatório inicial que contenha a situação dos Prévia ao Unica Cláusula atendida. o componentes e a atualização dos custos dos investímentos primeiro Relatório Inicial foi elaborado do Programa, incluídas as ações ambientais e sociais, o Desembolso. em maio de 2018.
cronograma de execução e a previsão de desembolsos por
fonte de financiamento .

Condições	Apresentar evidência de que o Manual Operaciona l do 90 (noventas) Unica	Cláusula atendída. O Manual Especiais Aos 90 Programa (MOP) foi adotado, com o estabelec imento de dias da	Operativo	do	Programa	-
(noventas) dias	regras, mecanismos e procedimentos para a execução, assinatura do	MOP	foi	elaborado	e da assinatura do	controle e supervisão.	Contrato de	submetido	ao	CAF	em
Contrato de	Empréstimo	setembro de 2018.
Empréstimo

Cláusula	Titulo	Descrição	Prazo	Periodicidade	Status
Oitava	Condições Especiais Prévias à licitação de cada / obra ou grupo de obras	O Orgão Executor, conforme a matriz de responsabilidade / descrita no Manual Operacional do Programa (MOP), por intermédio da Unidade de Coordenação do Programa - UCP, deverá enviar à CAF: 1- Um relatório que resuma: (a) a descrição dos projetos de engenharia das obras, orçamento , prazo, escopo, localização, situação atual, benefícios esperados e cronograma de execução; (b) quando for o caso, as medidas de sustentabilidade incorporadas, tanto no projeto como as previstas para as fases de construção; (c) os estudos de tráfego utilizados para a elaboração do projeto; e (d) as recomendações de segurança viária realizadas pelo órgão de trânsito competente, quando for o caso. 2 - O edital de licitação para a contratação da obra, incluindo as especificações técnicas e licenças ambientais. 3 - O edital de licitação para a supervisão técnica, ambiental e social da obra. Caso a supervisão seja realizada por algum órgão do mutuário, apresentar descrição da estrutura organizacional e da equipe proposta para executar as respectivas tarefas. 4 - Para o caso do projeto de despoluição da orla, apresentar cópia do convênio assinado entre o Órgão Executor e a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE) para a elaboração do projeto de acompanhamento de obras e, posterior, operação e manutenção do sistema.	Prévia a cada / licitação	Quando / necessário	Cláusula atendida. / Constatamos que os Relatórios Técnicos das Obras executadas no período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, foram enviadas tempestivamente à CAF.

Cláusula	TItulo	Descrição	Prazo	Periodicidade	Status
Oitava	Condições Especiais Prévias à / Licitação de cada obra ou grupo de obras	O órgão Executor, conforme a matriz de responsabilidade / descrita no MOP, por intermédio da Unidade de Coordenação do Programa - UCP, deverá enviar à CAF evidencia de que o processo licitatório de seleção e contratação das empresas envolvidas na construção elou supervisão de cada obra financiada pela CAF respeitou as normas brasileiras para tal efeito e as pollticas de gestão da CAF, descritas no Anexo A, incluindo, em cada caso, informação sobre:montante do contrato, editais de licitação, avisos de licitação, ofertas recebidas, países de origem, pré- qualificação e critérios de seleção final e cópia das atas de avaliação de ofertas e adjudicação (conclusão do processo licitatório de obras e supervisão) .	Prévia a cada / licitação	Quando / necessário	Cláusula atendida. / Constatamos que os documentos requeridos nesta cláusula, relacionadas as licitações ocorridas no período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de / 2019, foram enviadas tempestivamente à CAF.
	Condições Especiais Prévia à assinatura dos contratos de obra e supervisão de cada obra ou grupo de obras	O órgão executor , conforme a matriz de responsabilidade Prévia a cada descrita no Manual Operacional do Programa (MOP), por licitação de intermédio da Unidade de Coordenação do Programa - obra e UCP, deverá enviar à CAF, para sua consideração : 1 - supervisão Cópia dos contratos de obra e supervisão , de acordo com / as Atas de Adjudicação . 2 - Apresentar , quando aplicável,o Plano de Desapropriações e Reassentamentos que garanta às pessoas ou grupos afetados condições de v ida similares ou melhores às que tinham anteriormente.		Quando necessário	Cláusula atendida. Constatamos que os documentos requeridos nesta cláusula , relacionadas as licitações ocorridas no período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, foram enviadas tempestivamente à CAF.

·

Cláusula

Título

Descrição	Prazo

Periodicidade

Status
Oitava
Condições
Especiais Prévias ao início da execução das ações de Segurança Cidadã
Apresentar um relatório de atualização que contenha : (a) a Prévias ao
lista dos locais onde serão instaladas as Bases Comunitárias início da
de Segurança Cidadã; (b) o orçamento atualizado do execução das componente; (c) o cronograma de execução; e (d) os ações de indicadores de monitoramento , de modo que seja possível o Segurança acompanhamento e a avaliação de impactos do componente Cidadã
dentro do Programa.
Quando
necessário
Cláusula Atendida. A única
ação de Segurança Cidadã corresponde	ao	Contrato N2 23/2017, firmado com a Construtora Beija-Flor Ltda. EPP, para	construção	de Torres de Observação da Guarda	Municipal,	cuja conformidade foi concedida pela Corporação Andina de Femento	-	CAF	em 29.08.2019. Saliento que o
processo	de	licitação	e
contratação	desta	obra
antecede a data de início da efetividade do Programa.
Condições
Especiais Durante o período de Desembolso
Apresentar (i) no segundo semestre de cada ano o Projeto Segundo
de Lei Orçamentária	Anual (PLOA) do Município de semestre de Fortaleza para o ano seguinte que inclua a contrapartida cada ano. local para a execução do Programa; e (ii) dentro dos
primeiros 60 (sessenta) dias do ano a dotação orçamentária referente à contrapartida local (Lei Orçamentária Sancionada) .
Anua l
Cláusula Atendida. O
Projeto de Lei Orçamentária - PLOA referente ao ano de 2020 foi encaminhado à Corporação Andina de Fomento - CAF em
06.11.2019. A Lei
Orçamentária foi sancionada em 09.01.2020.
Condições
Especiais Durante o período de Desembolso
Apresentar: Relatórios semestrais: em versão eletrônica, em Em45
até 45 (quarenta e cinco) dias após o dia 1º de janeiro e 1º (quarenta)
de julho de cada ano, durante	todo o período de dias corridos desembolsos .	a partir de 1º
de julho e de
1°de janeiro
de cada ano.
Semestral
Cláusula atendida O
Relatório Semestral, contendo a realização do 1 semestre de 2019, foi encaminhado à CAF em 13.08.2019, ou seja, dentro do prazo previsto no Contrato de Empréstimo.
1

s V'l
iÍ QJ,
-

        6 r-t"
1

36	QJl
O

aprendidas no processo de execução do Programa.

Cláusula

Título

Descrição

Prazo

Periodicidade

Status
Oitava
Condições
Especiais durante o período de Desembolso
Apresentar: Relatórios de Auditoria: até 60 (sessenta) dias
após o início do exercício , apresentar um relatório de auditoria externa do Programa, correspondente ao ano imediatamente anterior .
Em60
(sessenta)
dias corridos a partir de 31 de dezembro de cada ano
Anual
Cláusula atendida. O prazo
estabelecido no Contrato de Empréstimo para entrega do relatório de auditoria, relativo ao período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019 (01.03.2020) está sendo atendido , através do presente relatório de auditoria datado em 24.01.2020.
Relatório de Meio Termo :Apresentar, após o desembolso de Após o
50% dos recursos do empréstimo e dois meses antes da desembolso Missão de Meio Termo acordada com a CAF, um relatório de 50% dos que permita avaliar o progresso geral do Programa, em recursos do relação aos cronogramas acordados inicialmente e os Empréstimo indicadores de monitoramento estabelecidos no MOP.
Unica
Cláusula não aplicável. No
período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezemb ro de 2019 o Programa desembolsou o montante de US$ 15.700.000,00, ou seja,
18,86% do total contratado .
Relatório Final: dentro de 180 (cento e oitenta dias) dias 180 (cento e
após a data do último desembo lso, contendo: (a) o avanço oitenta) dias
na execução das ações financiadas ; (b) os mecanismos corridos a adotados para dar sustentabilidade financeira e institucional partir da data às	intervenções	do	Programa;	e	(c)	o	impacto do último socioeconômico evidenciado pelos projetos; e as lições desembolso
Unica
Cláusula	não	aplicável.
Prazo ainda não expirado.
do CAF.

de recursos

_

i lr­ j	·

Cláusula

Titulo

Descrição

Prazo

Periodicidade

Status
Oitava
Condições
Especiais Durante o período de Desembolso
Outros Relatórios: Apresentação de qualquer outro relatório Durante a especifico que a CAF solicitar durante a execução do execução do Programa.	Programa
Não aplicável
Cláusula não aplicável. Não tomamos conhecimento de nenhum outro relatório adicional solicitado pela CAF.
Condições
Especiais Alterações
O órgão Executor deverá informar à CAF, para avaliação e Durante a
aprovação ,	qualquer	mudança	significativa	nas execução do
características das intervenções do Programa, incluindo Programa
aspectos técnicos e ambientais.
Não aplicável
Cláusula não aplicável. Não
chegou ao nosso conhecimento nenhuma alteração significativa do Programa.
Nona

...._	..
Reconhecimento
de Investimentos
e Gastos

_	-'--p-ré
A CAF, a pedido do Mutuário, poderá realizar o reembolso Durante a
de investimentos e gastos do Programa efetuados com execução do recursos próprios a partir de 3 de dezembro de 2013 até a Programa data de cumprimento das condições prévias ao primeiro
Desembolso. Esse reembolso não poderá exceder 20% (vinte por cento) do total do Empréstimo, e será utilizado exclusivamente para reembolsar investimentos e gastos elegíveis pela CAF, correspondentes a obras executadas que sejam parte do Programa, de acordo com o estabelecido no orçamento do Programa. O Mutuário e/ou o "Órgão Executor" poderão solicitar à CAF o reconhecimento de investimentos	e gastos	considerados	elegiveis	como recursos de contrapartida local no período compreendido entre 27 de agosto de 201O e o cumprimento das condições
Não aplicável
Cláusula não aplicável. No
período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, a UCP não solicitou à CAF, reembolso de valores efetuados com recursos próprios efetuados a partir de 3 de dezembro de 2013 até a data de cumprimento das condições prévias ao primeiro Desembolso.

v_ia_s__ªº pn·m eiro D-e_s_e_m_b_o_1s_o_.	-'-	--'	-'-	--'

Q.Jl

Cláusula	Titulo	Descrição	Prazo	Petiodicidade	Status
Décima	Amortização do / Empréstimo	o Empréstímo será amortizado pelo Mutuário mediante o / pagamento de 24 (vinte e quatro) parcelas semestrais, / consecutivas e preferencialmente iguais, acrescidas dos / juros no vencimento de cada uma das parcelas. o / pagamento da primeira parcela semestral de amortização do / principal efetuar-se-á após 54 (cinquenta e quatro) meses, contados a partir da data da assinatura do Contrato de Empréstimo .	Após 54 meses da data do Contrato de / Empréstimo	Semestral	Cláusula não aplicável. o / Contrato de Empréstimos foi / assinado em 04.06.2018, / portanto, o prazo de 54 meses ainda não se encerrou.
Décima / Segunda	Financiamento / compensatório	Durante o período de 8 (oito) anos, contados a partir da vigência do Contrato de Empréstimos, a CAF se obriga a reduzir 10 (dez) pontos básicos da taxa de juros estabelecida na Cláusula 11. Dessa forma, a margem citada no item (a) da cláusula anterior corresponderá a 1,75% (um vírgula setenta e cinco por cento), pelo período de 8 (oito) anos.	8 anos	Anual	Cláusula atendida. Constatamos o pagamento dos Juros, no valor de R$ 411.896,91, realizado em 31.05.2019.

Cláusula	Titulo	Descrição	Prazo	Periodicidade	Status
Décima Terceira	Comissão de / Compromisso	O Mutuário pregará à CAF uma "Comissão de / Compromisso", por colocar à sua disposição o crédito	Durante a / execução do	Anual	Cláusula atendida. / Constatamos o pagamento da Comissão de Compromisso, no valor de R$ 551.799,07, realizado em 31.05.2019.
		especificado na Cláusula Terceira . Essa comissão será Programa / equivalente a 0,35% (zero vírgula trinta e cinco por cento) anual, aplicado sobre os sados não desembolsados do Empréstimo. O pagamento dessa comissão será efetuado em Dólares, no vencimento de cada parcela semestral , até o momento em que cesse tal obrigação, segundo o disposto no último parágrafo desta cláusula.
Décima Quarta	Comissão de / Financiamento	O Mutuário pagará à CAF somente uma vez uma comissão, No primeiro denominada "Comissão de Financiamento", pela concessão Desembolso / do empréstimo. Essa comissão será equivalente a 0,85% (zero vírgula oitenta e cinco por cento" do montante indicado na Cláusula Terceira do Contrato de Empréstimos, e será devida a partir do inicio da vigência do Contrato de Empréstimo . O pagamento será efetuado em Dólares, no mais tardar quando se realize o primeiro desembo lso do empréstimo.		Unica	Cláusula atendida. / Conforme constatado, o primeiro Desembolso foi efetuado pelo valor líquido, descontando da Comissão de Financiamento.

Cláusula	Título	Descrição	Prazo	Periodicidade	Status
Décima / Quinta	Publicidade	O Mutuário assume a obrigação de divulgar que o Programa Durante a / está sendo executado com o financiamento parcial da CAF execução do e, para tanto, deverá coordenar com a CAF a colocação do Programa nome e/ou do logotipo que a identifique em todos os / cartazes, avisos, anúncios, placas, publicações ou qualquer outro meio de divulgação do Programa, ou nos documentos convocatórios relativos à licitação pública de obras ou serviços correlatos.		Quando necessário	Cláusula atendida. Constatamos que os documentos internos examinados , bem como as placas de identificação das obras executadas que foram visitadas pelos nossos auditores, continham o logotipo da CAF.
Décima Sexta	Garantia	A CAF e a República Federativa do Brasil (Garantidor), por Na assinatura meio de um representante autorizado , assinam um contrato do Contrato que é parte integrante do presente Contrato, em que esta se de / const itui como "Garantidor" de tOdas as obrigações relativas Empréstimo. ao pagamento do serviço da divida (principal, juros e / comissões) contraídas pelo "Mutuário" no presente Contrato / de Empréstimo .		Unica	Cláusula atendida. Conforme Anexo C do "Contrato de Garantia" do Contrato de Empréstimo.
Décima / Sétima	Gastos de / Avaliação	Além disso, o Mutuário pagará diretamente à CAF a soma de No primeiro / US$ 50.000,00 (cinquenta mil dólares) a título de custo de Desembolso avaliação . O pagamento dos custos de avaliação deverá ser / efetuado em Dólares no momento em que ocorrer o primeiro Desembolso do Empréstimo.		Unica	Cláusula atendida. Conforme constatado o primeiro Desembolso foi pago pelo valor líquido descontando dos custos de avaliação.

L---L-	..

Cláusula

Titulo

Descrição

Prazo

Periodicidade

Status
3 do Anexo
A Letra (c)
Modalidade dos
Desembolsos
A CAF poderá renovar total ou parcialmente o Fundo
Rotativo, na medida em que for utilizado e se solicitado pelo mutuário, desde que seja justificado dentro do prazo e cumpridas as condições estipuladas no Contrato de Empréstimo. Os recursos deverão ser utilizados dentro dos
90 (noventa) dias seguintes ao recebimento destes, e
justificados pelo "Mutuário", dentro dos 120 (cento e vinte) dias posteriores ao seu recebimento, a critério do CAF.
Prévio aos
Desembolsos.
Sempre que houver
Desembolso
Cláusula atendida. A
prímeíra prestação de contas referente ao 1º Desembolso foi encaminhada à CAF em
07.01.2019. Segundo a referida Prestação de Contas, os	recursos	do	12
Desembolso	não	foram aplicados, em sua totalidade, dentro	do	prazo	de	90 (noventa)	dias, porém, foi cumprido o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a apresentação da Prestação de Contas. Salientamos , que o	CAF	considerou	esta Prestação de Contas e suas justificativas	satisfatórias	e que foram cumpridas todas as condições requeridas. O 22 Desembolso,	no	valor	de US$ 15.700.000,00, solícitado pela UCP, foi liberado em 29.08.2019.	Em	31	de
dezembro de 2019 havia um saldo a realizar no valor de
R$ 26.449.517,62

42

'I -
1. r;:o:;:
1 l

Cláusula	Titulo	Descrição	Prazo	Periodicidade	Status

Sdo Anexo A
Solicitação de reembolso
O primeiro Desembolso do Empréstimo estará sujeito a Prévio aos	Unica condição de que o CAF tenha recebido um Parecer Jurídico Desembolsos.
sobre as disposições legais.
Cláusula atendida O Parecer Jurídico do Procurador Geral do Município de Fortaleza foi emitido em 30 de julho de 2018.

21 do Anexo A
Utilização dos recursos e dos bens
Os	recursos	do	Programa	deverão	ser	utilizados Durante a exclusivamente	para	fins	previstos	no	Contrato	de execução do Empréstimo. O "Mutuário" não poderá utilizar os recursos Programa para (i) aquisição de terrenos e ações; (ii) pagamento de
taxas e impostos; (iii) custos alfandegários ; (iv) despesas
com a constituição de empresas ; (v) juros durante a construção; (vi) armamentos e outros gastos militares.
Sempre que houver Desembolso
Cláusula atendida . No período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, todos os gastos foram utilizados em despesas elegíveis, exclusivamente para fins previstos no Contrato de Empréstimo.

23 do Anexo A
Modalidades de Licitação
O "Mutuário" deverá realizar uma licitação pública internacional para a aquisição de bens cujo valor exceda o equivalente a US$ 500.000,00, bem como em caso de contratação de obras e de serviços de engenharia com valores que excedam o equivalente a US$ 2.000.000,00. Para aquisições de bens de até o equivalente a US$ 500.000,00, ou no caso de contratação de obras e serviços de até o equivalente a US$ 2.000.000,00, o "Mutuário" aplicará regras e procedimentos de licitação públíca nacional. Para contratações de consultorias, cujos valores excedam o equivalente a US$ 250.000 ,00, o "Mutuário" aplicará procedimentos de licitação pública internacional. Para as contratações inferiores ao equivalente a US$ 250.000,00, o "Mutuário" aplicará regras e procedimentos de licitação pública nacional.
Prévio aos processos licitatórios
Quando necessário
Cláusula	não	aplicável.
Constatamos	que	as
licitações	ocorridas	no
período de 01 de jane iro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, cujos valores foram superiores	ao	limite estabelecido	na	referida cláusula	do	Contrato	de Empréstimo , e que foram realizadas	na	forma	de licitação	pública	nacional, tiveram	a	Conformidade
emitida pela CAF.	a (/)
QJ...
L--

-'--	--'

43
_._
###### _._ l r
i ·
i t

Cláusula	Tit...lo	Descrição	Prazo	Periodicidade	Status
24 do / Anexo A	Livros e / Registros contábeis	O "Mutuário" deverá manter livros e registros da utilização do / empréstimo, nos moldes da legislação e de acordo com a prática contábil. Esses lívros e registros deverão demonstrar os pagamentos efetuados com recursos provenientes do Contrato de Empréstimo e a operação do Programa.	Durante a execução do Programa	Não Aplicável	Cláusula atendida. A Unidade de Coordenação do Programa - UCP não possui um sistema informatizado exclusivo para o registro contábil dos recebimentos e pagamentos dos recursos do Contrato de Empréstimo . Entretanto, são utilizadas rubricas específicas no software de gestão contábil, orçamentário e financeiro do Município de Fortaleza (Sistema GRPFor). Salientamos, porém, que as demonstrações financeiras básicas do Programa são elaboradas em planilhas eletrônicas (Excel), a partir dos dados apresentados no referido software e na movimentação bancária específica do Programa.

44

RELATÓRIO 00 AUDITOR INDEPENDENTE
SOBRE OS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DE BENS, CONTRATAÇÃO OE OBRAS E SELEÇÃO
E CONTRATAÇÃO DE CONSULTORES
E SOBRE AS SOLICITAÇÕES OE DESEMBOLSOS

A
Prefeitura Municipal de Fortaleza
Coordenadoria Especial de Programas Integrados - COPIFor Unidade de Coordenação do Programa - UCP
Fortaleza - CE

Rua Gal. Joaquim I nácio, 790 Empresarial Sá Leitão, 9º Anda r
CEP 50.070-495. Paissandu - Recife - PE ne/íax: 81 3366.9922 saleitao@saleitao.com.b r
www.saleitao .com.br

O presente relatório está sendo emitido de forma complementar ao nosso relatório sobre o exame das demonstrações financeiras básicas de propósito especial do Programa Fortaleza Cidade com Futuro, relativas ao periodo de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019.

A Unidade de Coordenação do Programa - UCP é responsável por estabelecer e manter procedimentos orientados nos processos para a aquisição de bens, contratação de obras, seleção e contratação de consultores ,e a implementação e monitoramento dos contratos , seguindo as diretrizes estabelecidas no Contrato de Empréstimo N2 CFA 10352/10356, que estabelece que as licitações públicas serão regidas pela legislação brasileira.

Também , a Unidade de Coordenação do Programa - UCP é responsável por atender aos requisitos das diretrizes da Cooperação Andina de Fomento - CAF, no que se refere a solicitação	de desembolso dos recursos do Contrato de Empréstimo N CFA 10352/ 10356 e a prestação de contas das despesas elegfveis .

Ao planejar e desenvolver nossa auditoria sobre as demonstrações financeiras básicas de propósito especial do Programa, referente ao período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019 , obtivemos um entendimento do sistema de controles internos vigentes sobre os processos de aquisição de bens, contratação de obras, seleção e contratação de consultores , e sobre os procedimentos de solicitações de desembolso e respectivas prestações de contas, e avaliamos os riscos de controles internos para determinar os procedimentos de auditoria , com o propósito de expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras básicas do Programa, e não para opinar sobre a eficácia do sistema de controles internos, motivo pelo qual não a expressamos .

Os nossos exames abrangeram os seguintes processos de licitação:

Tipo de Processo

 Objeto da Licitação	Contrato N2

RDC

015/2018

RDC
004/2018
Execução de obras de proteção / recuperação contra erosão costeira como parte das obras de mobilidade urbana da avenida beira mar
Execução de obras de mobilidade e requalificação urbana das ruas Ana Bilhar e Frederico Borges - Polo
Gastronômico de Varjota

17/2019

16/2019

Tipo de
Processo	Objeto da Licitação	Contrato Nº

RDC 010/2019 / Tomada de	Execução de obras de requalificação da Avenida Dom Luís / Contratação de Empresa para Serviço de Consultoria	54/2019 / 31/2019
Preço	e Implantação do Observatório Turistice da
004/2019	Secretaria Municipal de Turismo de Fortaleza - / SETFOR

A nossa auditoria dos processos de aquisição e contratação, nos processos de solicitação de desembolso e respectiva prestação de contas, assim como na estrutura de controle interno no que se refere aos processos do Programa Fortaleza Cidade com Futuro, relativa ao período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, não revelou deficiências significativas na concepção ou operação do sistema de controles internos, que na nossa opinião , poderiam afetar a adversamente a capacidade da Unidade de Coordenação do Programa - UCP para registrar, processar, resumir e apresentar informações financeiras de forma coerente com as afirmações da Administração nas demonstrações financeiras básicas de propósito especial do Programa.

Uma deficiência significativa é a condição na qual o desenho ou operação de um ou mais elementos da estrutura de controles internos não reduz a um nível relativamente baixo o risco de que possam ocorrer erros ou irregularidades em valores que poderiam ser significativos em relação as demonstrações financeiras básicas de propósito especial do Programa, e que poderiam não ser detectados oportunamente pelos funcionários da Unidade de Coordenação do Programa - UCP durante o curso normal das funções que lhes foram atribuídas.

Nossa consideração sobre a estrutura de controles internos não expõe, necessariamente , todos os assuntos do referido sistema que poderiam ser considerados deficiências significativas e, por conseguinte , não deve expor, necessariamente ,todas as condições a serem informadas que poderiam ser consideradas deficiências significativas . em conformidade com definição anterior.

Recife - PE,24 de janeiro de 2020

,c,/w_h	p?	5/

>
sfleitão Auã'itôrés SIS
CRC-PE 000.369/0-8

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE
SOBRE OS SISTEMAS DE CONTROLES INTERNOS DO PROGRAMA

À
Prefeítura Municipal de Fortaleza
Coordenadoria Especial de Programas Integrados - COPIFor
Unidade de Coordenação do Programa - UCP Fortaleza - CE

Prezados Senhores,

Esse relatório está sendo emitido de forma complementar ao nosso relatório sobre as demonstrações financeiras básicas de propósito especial do Programa Fortaleza Cidade com Futuro,relativo ao período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019.

A Unidade de Coordenação do Programa - UCP,executor do Programa Fortaleza Cidade com Futuro, é responsável por manter uma estrutura de controles internos suficiente para mitigar os riscos de distorção relevante das demonstrações financeiras básicas de propósito especial e proteger os ativos sob custódia do Programa, incluindo obras construídas e outros bens adquiridos. Para cumprir com essa responsabilidade , se requer juízos e estimativas da Administração para avaliar os benefícios esperados e os custos relativos às políticas e procedimentos do sistema de controle interno. Os objetivos de um sistema de controle interno são fornecer à Administração uma segurança razoável, porém não absoluta , de que os ativos estão protegídos contra perdas decorrentes de usos ou disposições não autorizadas, que as transações são realizadas de acordo com as autorizações da Administração e os termos do Contrato de Empréstimo e estão adequadamente registradas para permitir a elaboração de demonstrações financeiras básicas confiáveis . Devido às limitações inerentes a qualquer sistema de controle interno, podem ocorrer erros ou irregularidades que não sejam detectadas . Além disso, as projeções de qualquer avalíação da estrutura de períodos futuros estão sujeitas ao risco de que os procedimentos possam mostrar-se inadequados devido a mudança nas condições, ou que a eficácia do desenho e operação das políticas e procedimentos possa se deteriorar.

Ao planejar e desenvolver nossa auditoria das demonstrações financeiras básicas de propósito especial do Programa, referentes ao período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, obtivemos um entendimento da estrutura de controles internos e avaliamos o risco de controle para determinar os procedimentos de auditoria, como propósito de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras básicas, e não para opinar sobre a eficácia da estrutura de controles internos.

A nossa auditoria do Programa Fortaleza Cidade com Futuro, relativa ao período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, não revelou deficiências significativas no desenho ou operação dos controles internos, que, na nossa opinião, poderiam afetar significativamente a capacidade da Unidade de Coordenação do Programa - UCP para registrar, processar, resumir e apresentar informações financeiras de forma coerente com as afirmações da Administração nas demonstrações financeiras básicas de propósito especial do Programa.

Uma deficiência significativa é a condição na qual o desenho ou operação de um ou mais elementos da estrutura de controles internos não reduz a um nível relativamente baixo o risco de que possam ocorrer erros ou irregularidades em valores que poderiam ser significativos em relação as demonstrações financeiras básicas de propósito especial do Programa , e que poderiam não ser detectados oportunamente pelos funcionários da Unidade de Coordenação do Programa - UCP durante o curso normal das funções que lhes foram atribuídas.

Nossa consideração da estrutura de controles internos não expõe, necessariamente , todos os assuntos do referido sistema que poderiam ser considerados deficiências significativas e, por conseguinte , não deve expor, necessariamente , todas as condições a serem informadas que poderiam ser consideradas deficiências significativas , em conformidade com a definição anterior.

Atenciosamente ,

fe1rtsfgÍa4S
CRC-PE 000.369/0-8
4 =,?JM l!i
Geraldcf-Ántônio Duarte Ribeiro
Contador CRC-PE 011.493/0-0

CARTA GERENCIAL

Em conexão com o nosso exame das demonstrações financeiras básicas de propósito especial do Programa Fortaleza Cidade com Futuro, apresentamos , a seguir, a Carta Gerencial, contendo os nossos comentários sobre a execução do referido Programa.

Os nossos comentários não abrangem todos os aspectos que uma revisão especial e de maior abrangência poderia indicar, e sim aquelas que consideramos mais importantes , relacionadas com a execução do Contrato de Empréstimo N2 CFA 10352/ 10356, e que vieram ao nosso conhecimento no decorrer dos nossos trabalhos de auditoria.

Os efeitos nas demonstrações financeiras básicas de propósito especial do Programa Fortaleza Cidade com Futuro, relativas ao período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019 , dos fatos mencionados nos comentários e recomendações contidas no presente relatório, não foram registrados em nosso relatório de auditoria (na nossa opinião), tendo em vista que foram considerados irrelevantes em relação ao conjunto das demonstrações financeiras básicas do Programa.

ASPECTOS DE CONTROLE INTERNO

  1. Ambiente de Controle

A atividade de coordenação geral, execução e superv1sao do Programa Fortaleza Cidade com Futuro, está sob a responsabilidade da Coordenadoria Especial de Programas Integrados - COPIFor , por intermédio da Unidade de Coordenação do Programa - UCP.

A Unidade de Coordenação do Programa - UCP foi criada através da Lei Complementar n2 225, de 18 de novembro de 2016, e têm as suas atribuições previstas nesta Legislação Municipal.

Em setembro de 2018, a Unidade de Coordenação do Programa - UCP elaborou o Manual Operacional do Programa - MOP, com a finalídade de estabelecer regras, mecanismos e procedimentos para a execução, controle e supervisão do Programa. Entre outros aspectos , o MOP trata dos procedimentos de aquisição , acompanhamento , licitação e matriz de responsabilidade . O MOP é constantemente revisado, e suas versões são submetidas a Corporação Andina de Fomento - CAF para a aprovação .

  1. Avaliação e. Gerenciamento de Riscos

De forma a realizar o mapeamento e avaliação de riscos ,e, também , o monitoramento e acompanhamento das obras do Programa Fortaleza Cidade com Futuro, a Unidade de Coordenação do Programa - UCP, contratou , em outubro de 2019, uma gerenciadora "GCA Consultores Associados SIS" e uma supervisora de obras ''TPF Engenharia I Quanta Consultoria" .

  1. Atividades de Controle

A Unidade de Coordenação do Programa - UCP estabeleceu as regras, mecanismos e procedimentos para a execução, controle e supervisão do Programa, por intermédio do Manual Operacional do Programa - MOP.

Verificamos que a Unidade de Coordenação do Programa - UCP adota mecanismos de controle adequados, estabelecendo satisfatoriamente as segregações de funções e controles definidos sobre a movimentação dos recursos do Contrato de Empréstimo Nº CFA 10352/10356, sendo estes realizados, apenas, com a autorização da Coordenadora do Programa e/ou com o Coordenador Financeiro do Programa.

No que se refere aos procedimentos de aquisição e contratação, a Prefeitura Municipal de Fortaleza dispõe de urna Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR , subordinada à Secretaria do Planejamento , Orçamento e Gestão - SEPOG, onde são realizadas todas as licitações do Município de Fortaleza. Composta por pregoeiros e membros de apoio, a Central de Licitações tem por finalidade , realizar os procedimentos licitatórios de interesse dos órgãos e entidades da Administração Municipal. Os processos de aquisição de bens, contratação de obras, seleção e contratação de consultores do Programa Fortaleza Cidade com Futuro são realizados pela Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR.

  1. Informação e Comunicação

A Unidade de Coordenação do Programa - UCP adota procedimentos de informação e comunicação , de forma clara e ternpestiva. Os documentos internos, assim corno, as placas de identificação das obras, realizadas com recursos do Programa, possuem indicação de financiamento através da Corporação Andina de Fomento - CAF.

  1. Monitoramento

A Unidade de Coordenação do Programa - UCP contratou urna empresa de auditoria independente, para todo o período de realização do Programa Fortaleza Cidade com Futuro, com o objetivo de obter urna opinião profissional e independente , sobre as informações financeiras e operacionais exigidas pela Corporação Andina de Fomento - CAF.

COMENTÁRIOS E RECOMENDAÇÕES SOBRE AS DEFICIÊNCIAS DE CONTROLE INTERNO

Item	Exercício	Observação de Auditoria	Recomendação	Comentários e/ou Plano de Ação

da Administração do Programa
1.1.
2019
Até a data de início da nossa visita (06/01/2019), a Unidade de Coordenação do Programa - UCP não havia recebido os processos de pagamento , contendo os documentos comprobatórios dos pagamentos realizados e os extratos bancários das contas correntes (Contas Programas) mantidas pela Secretarias Coexecutoras, relativos ao período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019. Ocorre que, conforme Informações recebidas da UCP, foi acordado com as Secretarias Coexecutoras o prazo de até 03 (três) dias úteis, após o término de cada mês, para o envio à UCP dos extratos e documentos comprobatórios dos gastos realizados com recursos do Programa. O envio de tais extratos e documentos fora do prazo, ocasiona atrasos na consolidação dos dados dos pagamentos nas planilhas de controle do Setor Financeiro da UCP e atraso na elaboração e apresentação das Demonstrações Financeiras Básicas do Programa.
Reforçar juntos às Secretarias Coexecutoras, a importância do cumprimento do prazo para os Coexecutores enviarem à Unidade de Coordenação do Programa - UCP os processos de pagamento, contendo os documentos comprovatór ios e extratos bancários das Contas Programas.
Reforçaremos às Secretárias co­ executoras, por meio de oficio.
sobre a necessidade quanto ao
cumprimento do prazo para o envio
dos processos	de	pagamento,
contendo	os	documentos comprobatónos	e	os	extratos
bancários das Contas do Programa .

1.2.

2019	Tomamos conhecimento que a Secretaria de Governo	Solicitar a Secretaria de Governo - SEGOV
- SEGOV não abriu uma conta bancária (Conta a abertura de uma Conta Corrente (Conta Programa), especifica para a realização dos Programa), específica para a recepção dos pagamentos aos fornecedores do Programa Fortaleza recursos do Contrato de Empréstimo, Cidade com Futuro, conforme estabelecido no Item 60 transferidos da Conta Operativa (conta n2 do Manual Operativo do Programa (MOP). No 28035-6) e para pagamento aos exercício de 2019, os pagamentos a fornecedores da fornecedo res do Programa.
Secretaria de Governo - SEGOV foram realizados por meio da Conta Única da Prefeitura Municipal de Fortaleza.

51
Estudaremos a melhor maneira para atender essa recomendaç/Jo .

Item	Exercício	Observação de Auditoria	Recomendação	Comentários e/ou Plano de Ação
da Administração do Programa
1.3.

1.4.
2019

2019
Tomamos conhecimento que a Secretaria Municipal Obter íunto à Secretaria Municipal da da Infraestrutura - SEINF (Coexecutora do Programa) Infraestrutura - SEINF, de forma mensal, os não enviou a Unidade de Coordenação do Programa - extratos bancários das contas de aplicação
UCP os extratos bancários de aplicação financeira financeira dos recursos recebidos do
dos recursos recebidos do Programa Fortaleza Programa. Adicionalmente, verificar se há Cidade com Futuro, vinculada a conta corrente restrições e uso de tais recursos, ou seía. n2 28039-9, referente ao período de 01 de íaneiro de se os rendimentos de <:1plicação financeira 2019 a 31 de dezembro de 2019. Como devem ser destinados exclusivamente para consequência , a UCP não possui nenhum pagamento de despesas de Contrapartida acompanhamento sobre os saldos dos rendimentos Local do Programa.
auferidos nas Contas Programa, os quais não se encontram registrados nas Demonstrações Financeiras Básicas do Programa (Demonstração de Fundos R.ecebidos e desembolsos Efetuados).

Tomamos conhecimento que foi efetuado pagamento Obter orientações junto ao Especialista de despesas do Programa, no valor de R$ 33.518,71, Financeiro da Corporação Andina de mediante a utilização de recursos de rendimentos Fomento - CAF sobre como deve ser auferidos de aplicação financeira da Conta Operativa procedido para a regularização da (Conta Corrente n2 28039-9) . Ocorre que, a referida divergência identificada.
despesa foi considerada na Prestação de Contas
enviada a CAF como se tivesse sido paga com recursos do Primeiro Desembolso do Contrato de Empréstimo e convertida de reais (R$) para dólar norte-americano (US$) pela mesma taxa de câmbio da intemalização deste desembolso, resultando no valor de US$ 8.886,18.

Atenderemos	a recomendação . Encaminharemos a solicitaçâo, por meio de oficio considerando a
recomendação feita.

Recomendaç o atendida . Iremos obter informações. junto a CAF. sobre como regularizar a divergência .

1.5.

2019

Verificamos que as demonstrações financeiras básicas do Programa são elaboradas e consolidadas de forma anual, após o transcurso de cada período base.

Recomendamos que as demonstrações financeiras básicas do Programa sejam elaboradas de forma mensal, ao longo do ano, e consolidadas, de forma anual, após o término do período base, para um melhor acompanhamento financeiro e facilitar a sua elaboração ao final do exercido .

52
Estudaremos a viabilidade da recomendação, buscando sempre o melhor desenvolvimento sobre o acompanhamento finaoceiro do Programa

G

Item
Exerclcio
Observaçao de Auditoria
Recomendação
Comentários e/ou Plano de Ação
da Administração do Programa
1.6.
2018
Tomamos conhecimento que a Unidade de Coordenação do Programa - UCP não dispõe de um
sistema próprio para o gerenciamento administrativo e financeiro (controle das licitações, dos contratos e pagamentos, desembolsos, prestações de contas, conciliação da conta operativa, etc.) e monitoramento do Programa (controle das medições, avanços flsicos, etc.). Atualmente , a Unidade de Coordenação do Programa - UCP utiliza planilhas eletrônicas (Microsoft Excel) par este fim.
Estudar a possibilidade de contratar um
software	para	o	gerenciamento	do
Programa.
EsM em desenvolvtmento pela Prefeitura Municipal de Fortaleza um Sistema de Controle o qual deverá vir a atender as determinadas recomendações	citadas nos itens 1.1 e 1.2 do referido quadro Reiteramos que o Sistema amda nao foi implantado . pois	vem	apresentando falhas quanto a sua execução em outros Programas Para que nao haja pre1ufzos ao	Programa	Cidade	com	Futuro, aguardamos os ajustes quanto as falhas apresentadas	para	que tal sistema possa ser implantado.
1.7.
2018
As demonstrações financeiras básicas de propósito especial do Programa, cuja elaboração é de responsabilidade da Unidade de Coordenação do Programa - UCP, foram elaborados com base em planilhas eletrônicas (Microsoft Excel).
Estudar a viabilidade de parametrizar/customizar o software de
gestão contábil, orçamentário e financeiro da Prefeitura Municipal de Fortaleza (Sistema GRPFor) para a emissão das demonstrações financeiras básicas do Programa ou estudar a possibilidade de adquirir/implementar um sistema que atenda a esta necessidade.
Está em desenvofVimento, ainda de forma experimental, pela Prefeitura
Municipal de Fortaleza , um Sistema de Controle o qual deverá vir a atender as determinadas recomendações citadas nos itens 1 1 e 1.2 do referido quadro
1.8.

'--
2018

--'-
Constatamos que foi utilizada a taxa de câmbio da
data da intemalização do recurso desembolsado do Contrato de Empréstimo (28.08.2019) para a conversão cambial. de Reais (R$) para Dólar Norte­ americano (US$), dos valores pagos com recursos do 1° e do 2º Desembolso. De acordo com entendimento do Especialista Financeiro da Corporação Andina de Fomento - CAF sobre o dispositivo do Anexo A do Contrato de Empréstimo, Cláusula 3 (c), para a referida conversão cambial deveria ter sido utilizada a taxa de câmbio (SWIFT) da data em que o recurso desembolsado foi colocado à disposição do Programa.
--' -
Atentar para a utilização da taxa de câmbio
da data em que o recurso desembolsado for colocado à disposição do Programa (SWIFT) nas próximas Prestações de Contas a serem encaminhadas à CAF.

' -
Nao existe defíniçao no Contrato de
Empréstimo nº CFA 10352110356 ou em seus anexos. espedificando qual o cambio deverá vir a ser utifízado - se o Swift ou lntemalizaç o de Cámbio. Reiteramos que em outros Programas da Prefeitura com a CAF foi utilizado o dólar da lntemal1zaçao de Cámb10 sem que houvesse qualquer prejulzo.

'-	---'

'Ir-
i ro
-	-
;:::;.:
53	l l

COMENTÁRIOS SOBRE AS VISITAS ÀS AÇÕES DO PROGRAMA

  1. Resultado das Visitas às Obras

Tendo por objetivo a constatação física da aplicação dos recursos financeiros do Programa Aldeia da Praia - Fortaleza Cidade com Futuro, efetuamos, no dia 17 de janeiro de 2020 , visitas in loco as obras situadas nas seguintes localidades : Avenida Dom Luis, Avenida Beira Mar e Ruas Ana Bilhar e Frederico Borges na Cidade de Fortaleza/CE.

Salientamos que a nossa visita foi realizada com a presença do Sr. Rommel Ramalho - Assessor da Coordenação da UCP e do Sr. Kleberson Vitoriano Garreto - Técnico da Gerenciadora .

Durante a realização das nossas visitas s obras de requalificação urbana, não
identificamos nenhum fato merecedor de citação no presente relatório.

Salientamos que, em conformidade com a nossa qualificação técnica de contadores/auditores e nossa competência legal, as visitas às obras mencionadas neste item, teve por principal objetivo a constatação das suas existências físicas . A parte técnica de engenharia e ambiental é de responsabilidade da Unidade de Coordenação do Programa - UCP.

  1. Dossiê Fotográfico
Obra de Requalificação da Avenid-a­Dom Luís

•
,.	•.
.

###### ..
1 .. 1

OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO
DA AVENIDA DOM LUIS NO MUNICIPIO OE , FORTALEZAICE.

Situação da Obra: em Andamento

Obra de Requalificação da Avenida Dom Luis

Situação da Obra: em Andamento

ualificação da Avenida Dom Luís

i?

Situação da Obra: em Andamento

Obra de Proteção I Recuperação Contra Erosão Costeira como Parte das Obras de Mobilidade Urbana da Avenida Beira Mar

Situação da Obra: em Andamento

Obra de Proteção I Recuperação Contra Erosão Costeira como Parte das Obras de Mobilidade Urbana da Avenida Beira Mar

Obra de Proteção I Recuperação Contra Erosão Costeira como Parte das Obras de Mobilidade Urbana da Avenida Beira Mar

"'-
Situação da Obra:em Andamento

Obra de Proteção I Recuperação Contra Erosão Costeira como Parte das Obras de Mobilidade Urbana da Avenida Beira Mar

Situação da Obra:em Andamento

Obra de Mobilidade e Requalificação Urbana das Ruas Ana Bilhar e Frederico Bor es - Polo Gastronômico da Va ·ota

lfOSIUOADE E REQUALJACAÇAOUR BANA DAS RUAS ANA BILHAR E
FREDERJCO BORGES • POLO
GASTRONÔMICO DA
VARJOTA

Obra de Mobilidade e Requalificação Urbana das Ruas Ana Bilhar e Frederico Borges - Polo Gastronômico da Varjota

Situação da Obra: em Andamento

Obra de Mobilidade e Requalificação Urbana das Ruas Ana Bilhar e Frederico Borges - Polo Gastron mico da Va ·ota

Situação da Obra: em Andamento

Obra de Mobilidade e Requalificação Urbana das Ruas Ana Bilhar e Frederico Borges - Polo Gastronômico da Varjota
líE

Situação da Obra: em Andamento

Obra de Mobilidade e Requalificação Urbana das Ruas Ana Bilhar e Frederico Bor es - Polo Gastronômico da Va ·ota

Situação da Obra: em Andamento

Obra de Mobilidade e Requalificação Urbana das Ruas Ana Bilhar e Frederico Borges - Polo Gastronômico da Va ·ota

Situação da Obra: em Andamento

COMENTÁRIOS SOBRE A EXTENSÃO DOS EXAMES E DOS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA APLICADOS

INTRODUÇÃO

O objetivo básico dos exames de auditoria independente no Programa Fortaleza Cidade com Futuro, é o de nos habilitar a formar uma opinião sobre as demonstrações financeiras básicas de propósito especial do Programa, relativas ao período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, quanto à adequabilidade das origens e aplicações de recursos e dos investimentos no Programa, financiados parcialmente com os recursos da Corporação Andina de Fomento - CAF.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DOS EXAMES REALIZADOS

É impraticável descrever , em nosso relatório, todos os procedimentos de auditoria das demonstrações financeiras de propósito especial do Programa Fortaleza Cidade com Futuro, previstos no escopo dos nossos trabalhos , porém apresentamos, a seguir, de forma sumária, os principais exames e verificações , destacando as fases que compõem os trabalhos de auditoria independente:

  1. Fase de Conhecimento dos Negócios e de Planejamento dos Trabalhos

    1. Levantamento e avaliação dos procedimentos contábeis e de controle interno adotado pela Unidade de Coordenação do Programa - UCP;

    1. Levantamento da rotina utilizada para emissão das solicitações de Desembolso dos recursos do Contrato de Empréstimo;

    1. Levantamento dos procedimentos utilizados pela Unidade de Coordenação do Programa - UCP para elaborar e encaminhar à Corporação Andina de Fomento - CAF a prestação de contas dos gastos efetuados com os aportes de recursos do Programa;

    1. Elaboração do nosso programa e cronograma detalhado dos trabalhos , com determinação da extensão e da profundidade dos exames a serem efetuados.

  1. Fase Preliminar

    1. Obtenção e análise das demonstrações financeiras básicas de propósito especial do Programa, juntamente com as respectivas notas explicativas e informações financeiras complementares. Confronto das referidas demonstrações	financeiras básicas com os registros contábeis e financeiros da Prefeitura Municipal de Fortaleza ;

    1. Exame, a base de amostragem , dos processos de licitação e contratação efetuados no âmbito do Programa O exame dos processos de aquisições realizado para o período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, cobriu cerca de 75% (R$ 89.426.875,14) do valor total das Licitações ocorridas (finalizadas e contratadas) no referido período (R$ 119.964.307,77).

Os nossos exames abrangeram os seguintes processos de licitação:

Tipo de Processo
I Número	Objeto da Licitação

RDC 015/2018 Execução de obras de proteção I recuperação contra erosão costeira como parte das obras de mobilidade urbana da avenida beira mar.
Valor Contratado R$
67.906.172,81

RDC 004/2018

RDC 010/2019
Tomada de Preço
004/2019

Total
Execução de obras de mobilidade e requalificação urbana das ruas Ana Bilhar e Frederico Borges - Polo Gastronômico de Varjota.
Execução de obras de requalificação da Avenida Dom Luís.
Contratação de Empresa para Serviço de Consultoria e Implantação	do Observatório Turistlco da Secretaria Municipal de Turismo de Fortaleza - SETFOR
13.239.950,98

7.364.584,71
916.166,64

89.426.875,14

    1. Inspeção, à base de amostragem, de diversos documentos , incluindo testes aritméticos, dos pagamentos realizados com recurso do Contrato de Empréstimo Nº CFA 10352/10356, procedendo à:

      1. Verificação de evidência dos serviços contratados;
      2. Verificação dos processos de pagamentos dos gastos;
      3. Inspeção dos boletins de medição, das notas de empenho, das notas fiscais, dos comprovantes de pagamentos, das notas de liquidação e autorização de pagamento, contratos e certidões de regularidade.

A nossa seleção para inspeção dos documentos que comprovam os gastos do Programa, financiadas pela CAF, realizados no período de 01.01 a 31.12.2019 , cobriu 84% (R$ 40.851.515,61) do total de pagamentos efetuados no período (R$ 48.605.571,93). Os pagamentos examinados se referem aos seguintes:

Nota Fiscal	Data de / Emissão	Fornecedor	Valor (R$)
1603	28/01/2019	Edcon Comércio e Construções ltda.	629.574,56
1670	19/02/2019	Edcon Comércio e Construções Ltda.	692.140,35
1754	22/03/2019	Edcon Comércio e Construções Llda.	609.708,84
1838	24/05/2019	Edcon Comércio e Construções Lida.	748.603,85
1852	21/06/2019	Edcon Comércio e Construções Lida.	1.159.383,03
303	24/06/2019	Jan de Nul do Brasil Drenagem Ltda.	1.007.531,94
1876	17/07/2019	Edcon Comércio e Construções ltda.	1.314.745,30
305	16/07/2019	Jan de Nul do Brasil Drenagem ltda.	1.007.531,94
1883	22/08/2019	Edcon Comércio e Construções Ltda.	1.058.317,30
306	14/08/2019	Jan de Nul do Brasil Drenagem Ltda.	2.015.063,90
1970	20/09/2019	Edcon Comércio e Construções ltda.	1.233.010,55
308	16/09/2019	Jan de Nul do Brasil Drenagem ltda.	1.007.531,95
309	04/11/2019	Jan de Nul do Brasil Drenagem Ltda.	3.682.489,85
2008	01/11/2019	Edcon Comércio e Construções ltda.	1.478.673,21
10001	12/12/2019	Cosampa Projetos e Construções ltda	424.366,95
310	02/12/2019	Jan de Nul do Brasil Drenagem Ltda.	15.980.488,39
2078	02/ 12/2019	Edcon Comércio e Construções Ltda.	6. 802. 353,70
Total			40.851.515,61

2.2.8. Exame dos processos de pagamentos das despesas de Contrapartida Local da Prefeitura Municipal de Fortaleza, relacionados nas Prestações de Contas enviadas à Corporação Andina de Fomento - CAF no período de 01.01a31.12.2019.

A nossa seleção para inspeção dos documentos que comprovam os gastos de Contrapartida da Prefeitura de Fortaleza, realizados no período de 01.01 a 31.12.2019 , cobriu 72% (R$ 8.723.758,91) do total de pagamentos efetuados no período (R$ 12.167.033,78). Os pagamentos examinados são os seguintes:

				Valor / considerado
Nota / Fiscal	Data de / Emissão		Fornecedor	na Prestação / de Contas (R$)
134	10/12/2013		Construtora CHC Ltda.	1.000.000,00
143	24/01/2014		Construtora CHC Ltda.	2.023.151 ,64
147	20/07/2014		Construtora CHC ltda.	1.337206,66
162	09104/2014		Construtora CHC Ltda.	1.139.307,52
192	14/08/2014		Construtora CHC Ltda.	617.609,37
172	23/01/2019		PEC - Polar Empreendimentos e Consultoria / Ltda	90.158,32
179	10/05/2019		PEC - Polar Empreendimentos e Consultoria / Ltda	53.637,92
184	19/07/2019		PEC - Polar Empreendimentos e Consultoria / Ltda	63.912,64
625	22/08/2016		Socorpena Construções ltda.	627.896,59
666	28/09/2016		Socorpena Construções Ltda.	723.151,54
685	25/10/2016		Socorpena Construções ltda.	662.588,47
722	15/02/2017		Socorpena Construções ltda.	385. 138,24
Total				8.723.758,91

    1. Exame da movimentação e conciliação da Conta Operativa do Programa ,
correspondente à conta corrente n2 28035-6, mantida no Banco do Brasil
(88) em Real (R$},na Agência n2 8-6;

    1. Inspeção da 2ª a 9ª e da 11ª a 14ª Prestação de Contas, relativas ao 1º e 2º Desembolso, verificando os critérios para a sua elaboração e confrontando com as Solicitações de Desembolsos correspondentes.

    1. Verificação quanto à classificação dos gastos dentro dos componentes previstos no Anexo 8 do Contrato de Empréstimo N2 CFA 10352/10356;

    1. Verificação do critério adotado para conversão cambial, de Real (R$) para Dólares Norte-americanos (US$), dos valores pagos com recursos desembolsados da conta de empréstimo e dos gastos retroativos considerados como contrapartida municipal;

    1. Verificação dos controles administrativos e financeiros utilizados para acompanhamento da execução do Programa;

    1. Avaliação do avanço das ações do Programa em comparação ao Cronograma de Execução Físico-Financeiro do Programa;

    1. Verificação do cumprimento das cláusulas contratuais de caráter contábil, financeiro e gerencial do Contrato de Empréstimo N2 CFA 10352110356 e outros instrumentos e contratos formalizados , relativos à execução do Programa;

    1. Visita "in loco" as obras de mobilidade urbana no Município de Fortaleza - Ceará, com a finalidade de verificarmos a situação da sua execução física. As obras visitadas se encontram listadas no item 3.1 desta Carta Gerencial;

    1. Inspeção física dos bens adquiridos com recursos do Contrato de Empréstimo N2 CFA 10352110356. No período de 01.01a31.12.2019 não foram adquiridos bens permanentes com recursos do Programa.

  1. Fase Final

    1. Revisão dos papéis relativos aos trabalhos de campo;

    1. Preparação do relatório de auditoria ;

    1. Apresentação da minuta do relatório para a Unidade de Coordenação do Programa - UCP;

    1. Elaboração de relatório de forma definitiva .

Recife - PE, 24 de janeiro de 2020

7 .::::V f/v(.;(4i $

Sá Leitão Auditores SIS
CRC-PE 000.369/0-8
Q lck.	Jl1J.:
Geraido Ãntônio uuarte Ribeiro
Contador CRC-PE 011.493/0-0