##### Sá Leitão
AUD!TOlllA •CONSULTORIA• GOV[RNANÇA COR.POAATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA COORDENADORIA ESPECIAL DE PROGRAMAS INTEGRADOS - COPIFOR
UNIDADE DE COORDENAÇÃO
DO PROGRAMA - UCP

RELATÓRIO SOBRE A AUDITORIA INDEPENDENTE DO PROGRAMA FORTALEZA CIDADE COM FUTURO, PARCIALMENTE FINANCIADO PELO CONTRATO
DE EMPRÉSTIMO NQ CFA 10352/10356
FIRMADO COM A CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO - CAF, PARA O PERÍODO
DE 04 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

## Sá Leitão

A UDITORIA• CONSULTOR IA• GOVERNANÇA CORPORATIVA

Recife/PE, 13 de dezembro de 2019	Rua Gal. Joaquim Inácio, 790 Empresa ria l Sá Leitão, 9º A ndar
CEP 50.070-4 95. Paissa ndu - Recife - PE Fone/fax: 8 1 33 6 6. 9 9 22
À
Prefeitura Municipal de Fortaleza
Coordenadoria Especial de Programas Integrados - COPIFor Unidade de Coordenação do Programa - UCP
Fortaleza - CE Prezados Senhores:
sa leitao@sa leitao .com.br
www.sa leitao.com .br
Como resultado dos nossos exames, estamos apresentando o nosso relatório de auditoria independente do Programa Fortaleza Cidade com Futuro, parcialmente financiado pelo Contrato de Empréstimo Nº CFA 10352/10356, firmado com a Corporação Andina de Fomento - CAF, gerenciado pela Coordenadoria Especial de Programas Integrados - COPIFor, por intermédio da Unidade de Coordenação do Programa - UCP, para o período de 04 de junho de 2018 a 31 de dezembro de 2018 .

Os nossos exames de auditoria independente foram efetuados de acordo com as Normas Brasileiras e Internacionais de Auditoria . O exame de acordo com as Normas Brasileiras e Internacionais de Auditoria pressupõe os seguintes : o adequado planejamento dos trabalhos; a avaliação e a comprovação dos sistemas de controles internos e dos procedimentos contábeis adotados pela Coordenadoria Especial de Programas Integrados - COPIFor , por intermédio da Unidade de Coordenação do Programa - UCP, e a obtenção de evidências objetivas e suficientes que possibilitem chegar a uma conclusão razoável para sustentar as nossas opiniões .

Também foram observados, para fins de definição dos procedimentos aplicados na auditoria independente , o Projeto Básico para a Contratação de Prestação de Serviços de Auditoria Independente, Anexo 1 do Edital de Tomada de Preços Nº 001/2019 .

Para um melhor entendimento do seu conteúdo , estamos apresentando o presente relatório de auditoria independente subdividido conforme índice evidenciado na página a seguir.

Aproveitamos a oportunidade para deixar consignados os nossos agradecimentos a V.Sas . pela cooperação e pela cortesia que nos foram dispensadas, no decurso de nossos trabalhos , por todos os colaboradores da Unidade de Coordenação do Programa - UCP, com os quais mantivemos contatos durante a realização dos nossos serviços .

Colocamo-nos ao inteiro dispor de V.Sas . para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários sobre os fatos/aspectos reportados neste relatório.

Atenciosamente ,

YV. J_ -f. (,(,,i)<,/ 15

Qe,u- --t,ioA ._;v

'sa'
Le1tao Auditores S/S
Geraldo Antônio Duarte	ibeiro
CRC-PE 000.369/0 -8
Contador CRC-PE 011.493/0-0
##### Sá Leitão
AUDfTORlll • COO lTORIA • r.ovtRHAtlÇACORl'OPATIVA

RELATÓRIO SOBRE A AUDITORIA INDEPENDENTE DO PROGRAMA FORTALEZA CIDADE COM FUTURO,
PARCIALMENTE FINANCIADO PELO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N2 CFA
10352/10356, FIRMADO COM A CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO - CAF, PARA O PERÍODO DE 06 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ÍNDICE

 DESCRIÇÃO

Sumário Executivo

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras Básicas do Programa

Demonstrações Financeiras Básicas do Programa

Demonstração de Fundos Recebidos e Desembolsos Efetuados do Programa

Demonstração de Investimentos do Programa

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Básicas

Informações Financeiras Complementares

Demonstrativo da Conciliação Bancária

Demonstrativo de Pagamentos Efetuados por Contrato

Relatório do Auditor Independente Sobre o Cumprimento de Cláusulas Contratuais do Contrato de Empréstimo

Relação das	Cláusulas	Contratuais	do Contrato	de	Empréstimo e Comentários sobre o Status de Cumprimento

Relatório do Auditor Independente Sobre os Procedimentos de Aquisição de Bens, Contratação de Obras e Seleção e Contratação de Consultores e Sobre as Solicitações de Desembolso

Relatório do Auditor Independente Sobre os Sistemas de Controles
Internos do Programa Carta Gerencial
Comentários sobre a Extensão dos Exames e dos Procedimentos de
Auditoria Adotados
N°5 DAS PÁGINAS

1

2a4

5

6
7 a 13

14

15

16 e 17

18 a 30

31 e 32

33 e 34

35 a 42

43 a 45

##### Sá Leitão
AUOOOklA • CONSUlTORJA • r.o'llfl.NANÇA COUOAAINA

SUMÁRIO EXECUTIVO

RESULTADOS DA AUDITORIA

  1. Relatório único sobre as contas do Programa:

    1. Exame das Demonstrações Financeiras Básicas do Programa:

Emitimos um relatório de auditoria, sem modificação de opinião, sobre o exame das demonstrações financeiras básicas do Programa.
    1. Exame da Elegibilidade das Despesas Apresentadas para Desembolso Emitimos um relatório de auditoria, sem modificação de opinião, que considera
que as despesas realizadas pela Coordenadoria Especial de Programas
Integrados - COPIFor , por intermédio da Unidade de Coordenação do Programa - UCP, aplicaram-se aos propósitos previstos no Contrato de Empréstimo Nº CFA 10352/10356.

  1. Relatório de Revisão Sobre	o Cumprimento de Cláusula	do Contrato	de Empréstimo :

Emitimos um relatório de auditoria que considera que a Coordenadoria Especial de Programas Integrados - COPIFor, por intermédio da Unidade de Coordenação do Programa - UCP, cumpriu. sem exceções, às cláusulas do Contrato de Empréstimo Nº CFA Nº 10352/10356 .

  1. Relatório do auditor independente sobre os sistemas de controles internos do Programa:

Emitimos um relatório de auditoria sobre a avaliação dos sistemas de controle interno do Programa, cujo resultado não revelou deficiências significativas no desenho ou operação dos controles internos mantidos pela Unidade de Coordenação do Programa - UCP.

CARTA GERENCIAL

Emitimos um relatório circunstanciado contendo os nossos comentários e recomendações sobre os controles internos e procedimentos contábeis da Unidade de Coordenação do Programa - UCP, e o resultado da nossa visita as obras de requalificação urbana.

## Sá Leitão

AUDITOR IA• CONSULTOR IA• GOVERNANÇA CORPORATIVA

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE O EXAME DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS BÁSICAS DO PROGRAMA
Rua Ga l. Joaquim I nácio, 790 Empresarial Sá Leitão, 9º Andar
CEP 50.070-495. Paissandu - Recife - PE
Fone/fax: 81 3366.9922
sa l eitao@sa l eitao.com .br www.saleitao.com .br

A
Prefeitura Municipal de Fortaleza
Coordenadoria Especial de Programas Integrados - COPIFor Unidade de Coordenação do Programa - UCP
Fortaleza - CE

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras básicas de propósito especial do Programa Fortaleza Cidade com Futuro, parcialmente financiado pelo Contrato de Empréstimo Nº CFA 10352/10356, firmado com a Cooperação Andina de Fomento - CAF, e implementado pela Coordenadoria Especial de Programas Integrados - COPIFor, por intermédio da Unidade de Coordenação do Programa - UCP, as quais incluem o Demonstração de Fundos Recebidos e Desembolsos Efetuados do Programa e o Demonstração dos Investimentos do Programa, elaboradas em real e em dólar norte-americano, acompanhadas das respectivas notas explicativas e informações financeiras complementares, referentes ao período de 04 de junho de 2018 a 31 de dezembro de 2018 e acumulado em 31 de dezembro de 2018 .

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras básicas de propósito especial do Programa Fortaleza Cidade com Futuro, as respectivas notas explicativas e as informações financeiras complementares, apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, os recebimentos e pagamentos realizados no período de 04 de junho de 2018 a 31 de dezembro de 2018 e os saldos acumulados em 31 de dezembro de 2018, de acordo com a base de regime de caixa;

Somos de opinião, ainda, que as despesas realizadas no período de 04 de junho de 2018 a 31 de dezembro de 2018, consolidadas nas demonstrações financeiras básicas de propósito especial do Programa Fortaleza Cidade com Futuro, aplicaram-se aos propósitos previstos no Contrato de Empréstimo Nº CFA 10352/10356 .

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria . Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsab ilidades do auditor independente" . Somos independentes em relação ao Programa Fortaleza Cidade com Futuro, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acr editamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Sá Leitão
AUOITORIA • CONWLTOIUA ·GOVrRNANÇA CORPORATIVA

Ênfase - Base de elaboração das demonstrações financeiras básicas do Programa

Chamamos a atenção para a Nota Explicativa nº 2.2, que descreve a base de elabo ração e apresentação das demonstrações financeiras básicas de propósito especial do Programa Fortaleza Cidade com Futuro, elaborada para auxiliar a Unidade de Coordenação do Programa - UCP a demonstrar os recursos recebidos e os pagamentos efetuados, assim como, o cumprimento das condições estabelecidas nas cláusulas do Contrato de Empréstimo Nº CFA 10352/10356. Consequentemente, as referidas demonstrações financeiras podem não ser adequadàs para outras finalidades . Nosso relatório destina-se exclusivamente para atendimento do Programa Fortaleza Cidade com Futuro. Nossa opinião não está modificada em relação a este assunto.

Responsabilidades da administração do Programa pelas demonstrações financeiras básicas

A Unidade de Coordenação do Programa - UCP é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras básicas de propósito especial do Programa de acordo com a base contábil de recebimentos e pagamentos (regime de caixa) descrita na Nota Explicativa Nº 2.2 . Isso inclui determinar que a base contábil de recebimentos e pagamentos é uma base aceitável para a elaboração das demonstrações financeiras básicas nas circunstâncias, assim como para os controles que a administração determinou serem necessários para permitir a elaboração das demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independente se causada por fraude ou erro.

Os responsáveis pela governança do Programa Fortaleza Cidade com Futuro são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras básicas de propósito especial.

Tal como descrito na Nota Explicativa Nº 2.2, as demonstrações financeiras básicas de propósito especial do Programa foram elaboradas sobre a base contábil de recebimentos e pagamento. A base contábil de recebimentos e pagamentos reconhece as transações e os fatos somente quando ós recursos (incluindo os equivalentes de fundos) são recebidos ou pagos pelo Programa e não quando resultam, auferem ou se originam de direitos ou obrigações, ainda que não tenham produzido uma movimentação de fundos (caixa).

Responsabilidade do auditor independente

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras básicas de propósito especial do Programa estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes . As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras .
Sá Leitão
AUOOORIA • CONSULTOR IA • GOVIRNANÇA CORPORATIVA

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria . Além disso:

identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras básicas de propósito especial do Programa , independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião . O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação , omissão ou representações falsas intencionais;

obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias , mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Unidade de Coordenação do Programa - UCP;

avaliamos a apresentação geral , a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras básicas de propósito especial do Programa, inclusive as divulgações e se a demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada .

Comunicamo -nos com os responsáveis da Unidade de Coordenação do Programa - UCP, a respeito, entre outros aspectos , do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que , eventualmente, tenham sido identificamos durante nossos trabalhos.

Recife - PE, 13 de dezembro de 2019

I u-.vl-C/( e) U--[o{ /rvv _>I_>
á Leitão Audito es S/S
CRC-PE 000.369/0-8

<1-v-er4/vCôv&M,,
q
Geraldo :A.ntônio Duarte Ribeiro
Contador CRC-PE 011.493/0 -0

"""""'

DEMONSTRAÇÃO DE FUNDOS RECEBIDOS E DESEMBOLSOS EFETUADOS DO PROGRAMA APRESENTADAS EM REAIS E EM DÓLARES NORTE AMERICANO
PERÍODO DE 04 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO DE DESENVOLVIMENTO

DA AMÉRICA LATINA

:bl,qe/),f_ /l/P.JMj,Q..

Acumulado Ano (R$)

Acumulado

Programa (R$)
Acumulado Ano (US$)

Acumulado Programa (US$)
1
Saldo Inicial do Balanço
-
-
-
-

Composto de:
-
-
-
-

Conta Operativa (C/C)
-
-
-
-

Conta Operativa (Aplicação)
-
-
-
-
2
Fontes de Recursos
15.109.453,47
15.109.453,47
4.005.687,55
4.005.687,55

CAF
15.088.000,00
15.088.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00

Desembolsos do Contrato de Empréstimo
12.230.238,50
12.230.238,50
3.242.375,00
3.242 .375,00

Valor Retido pela CAF
2.857.761,50
2.857.761,50
757.625 ,00
757.625 ,00

PMF
21.453,47
21.453,47
5.687,55
5.687,55
3
Usos no Proqrama
4.049.621,40
4.049.621,40
1.073.600,58
1.073.600,58

CAF
4.028.167 ,93
4.028.167,93
1.067.913,02
1.067.913,02

Pagamentos com Recursos do Contrato de Empréstimo
1.170.406,43
1.170.406,43
310.288,02
310.288,02

Comissão de Financiamento Retida
2.669.161,50
2.669.161,50
707.625,00
707.625,00

Gastos de Avaliação Retido
188.600,00
188.600,00
50.000,00
50.000,00

PMF
21.453,47
21.453,47
5.687,56
5.687,56
4
Subtotal ( 1 + 2 - 3 )
11.059.832,07
11.059.832,07
2.932.086,98
2.932.086,98

5
Rendimentos
29.827,89
29.827,89
7.907,71
7.907,71

Auferidos (entrada)
29.827,89
29.827 ,89
7.907,71
7.907,71

Sacados (saída)
-
-
-
-
6
Variação Cambial
-
-
-
-
7
Saldo Encerrado ( 4 + 5 + 6 )
11.089.659,96
11.089.659,96
2.939.994,69
2.939.994,69
8
Saldo Extrato
11.089.659,96
11.089.659,96
2.939.994,69
2.939.994,69

Composto de:
-
-
-
-

Conta Operativa (C/C)
-
-
-
-

Conta Operativa (Aplicação)
11.089.659,96
11.089.659,96
2.939.994,69
2.939.994,69

ff
umberto A7ncar Moret'ra
oord. Administra tivo e inanceiro da UCP/Cidade com Futuro

F ;.tâieza
DEMONSTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS NO PROG RAMA APRESENTADAS EM REAIS E DÓLARES NORTE-AMERICANO PERÍODO DE 04 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

'	BANCO, CE o:SENVOLVIME TO
D.4 AM ERICA LATINA

ltensl

Componentes/Intervenções
Projetado - Matriz de Investimento (US$)	Realizado no Ano {R$)	Realizado no Ano (US$)	Realizado A cumulado (R$)	Realizado Acumulado (US$)
PMF	CAF	Total	PMF	CAF	Total	PMF	CAF	Total	PMF	CAF	Total	PMF	CAF	Total	%T

1. DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO	80.424.535,00	29.723.000,00	110.147.535,00	21.453.47	1.170.406,43	1.191.859,90	5.687,55	310.288,02	315.975,57	21.453,47	1.170.406,43	1.191.859,90	5.687,55	310.288,02	315.975.57	4,49

1.1 Infraestrutura Flsico e Social	64.900.535,00	6.723.000.00	71.623.535,00	21.453.47	1.170.406,43	1.191.859,90	5.687,55	310.288,02	315.975.57	21.453,47	1.170.406,43	1.191.859,90	5.687,55	310.288,02	315.975,57	4 ,49

1.1.1 Requalificação Urbana no Titanzinho e Serviluz	64.598.000,00	64.598.000,00
1.1.2 Passagem Subterrânea de Cabos	302535,00	6.723.000,00	7.025.535,00	21.453,471	1.170.406,43 1 1.191.859,90 l 5.687,55 1	310.288,02 1	315.975.57 1	21.453,47 1	1.170.406.43 \	1.191.859,901 5.687,55 1	310.288,02 1	315.975,57 1	4,49
1.2 Acessibilidade, mobilidade e loglstica	15.524.000,00	23.000.000,00	38.524.000,00
urbana
1.2.1 Corredores Turlsticos	14.489.000,00	14.489.000,00
1.2.2 Corredores Gastronômicos	225.000,00	5.000.000,00	5.225.000,00
    1. Reestruturação da Praça Portugal e Vias de	810.000,00	18.000.000,00	18.810.000,00
Acesso

TRANSFORMAÇÃO PRODUTIVA	295.000,00	5.000.000,00	5.295.000,00

2.1 Empreendimentos em Titanzinho e Serviluz	97.500,00	1.500.000,00	1.597.500,00

2.2 Capacitação em Microcrédito	97.500,00	1.500.000,00	1.597.500,00
2.3 APL de turismo{ Incorporação)	32.500,00	500.000,00	532.500,00

2 4 IApoio para Preparação de Indicadores de
      1. Monitoramento , Controle e Plano de Promoção
1

67.500,00 1	1.500.000,00 1	1.567.500,00

3.1	SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	1.448.775,00	32.195.000.00	33.643.n5.oo
	Proteçao e Recuperação contra a erosão / Costeira na Beira Mar	1.329.525.00	29.545.000,00	30.874.525,00
3.2	Despoluiçao de Parte da Orla de Fortaleza	119.250,00	2.650.000,00	2.769.250,00

4_ !FORTALECIMENTO INSTITUCIONA L E
756.690,00 1
10.574.000,00 1
11.330.690,00

33.750.00	750000,00	783.750,00

SEGURANÇA CIDADÃ

4_ 1 l== :mpliação da Infraestrutura Fisica

  1. Segurança Cidadã: Infraestrutura e Prevensão	390.000,00	6.000.000,00	6.390.000,00
Primária
  1. Elaboração de Estudos e Projetos de	137.940,00	824.000,00	961.940,00
Arquitetura e Engenharia
4.4 Promoção e Marketing Operacional	195.000,00	3.000.000,00	3.195.000,00

5. GESTÃO DO PROGRAMA	325.000,00	5.000.000,00	5.325.000,00

5.1 Apo io a Supervisão	292.500.00	4.500.000,00	4.792.500,00
5.2 Auditoria Externa	6.500,00	100.000,00	106.500,00
5.3 Apoio a Gestão do Programa	26.000,00	400.000,00	426.000,00

6. OUTROS GASTOS	758.000.00	758.000,00	2.857.761,50	2.857.761,50	758.000,00	758.000,00	2.857.761,50	2.857.761.50	758.000,00	758.000,00 1 100
6.1 Gastos de Avaliação	50.000,00	50.000,00	188.600,00	188.600,00	50.000,00	50.000,00	188.600,00	188.600,00	50.000,00	50.000,00 1 100
6.2 Comissao de Financiamento	708.000.00	708.000 ,00	2.669.161,50	2.669.161,50	708.000,00	708.000,00	2.669.161,50	2.669.161,50	708.000,00	708.000,00 1 100

6.3	Imprevistos
		TOTAL	83.250.000,00	83.250.000,00	4.028.167,93 4.049 .621,40	5.687, 5 j	1.068.288,02 1	1.073.975,57 1	21.453,47 1	4 .028.167,93 1	4 .049.621,40 1	5.687,55 1	1.068.288,02 1 1.073.975,57 1	0,64

Renata Campeio Pinheiro Sampaio

Coordenadora Geral da UCP/Cidade com Futuro
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS BÁSICAS DO PROGRAMA FORTALEZA CIDADE COM FUTURO:
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº CFA 10352/10356

PARA O PERÍODO DE 04 DE JUNHO À 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(Valores Expressos em Real e Dólar Norte-Americano)

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PROGRAMA

  1. ENTIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA

A Corporação Andina de Fomento - CAF, conhecida por Banco de Desenvolvimento da América Latina, é um banco de desenvolvimento fundado em 1970 e formado por 19 países - 17 da América Latina e o Caribe, Espanha e Portugal, assim como por 13 bancos privados da região, que promove um modelo de desenvolvimento sustentável através de operações de crédito, recursos não reembolsáveis e apoio em estrutura técnica e financeira de projetos dos setores público e privado da América Latina.

Mediante Resolução nº 2050/2013, de 03 de dezembro de 2013, a Diretoria da CAF aprovou o "Programa Aldeia da Praia - Fortaleza Cidade com Futuro" (Programa Fortaleza Cidade com Futuro), destinado a incrementar o potencial turístico e competitividade da cidade de Fortaleza , promovendo o desenvolvimento social e econômico da população por meio de um conjunto de investimento em diferentes setores. Estes investimentos estão reunidos em torno dos seguintes eixos: i) uma política de gestão e requalificação urbana de longo prazo que inclui acesso aos serviços básicos e ao espaço público; ii) a integração social do litoral da cidade; iii) a promoção de investimento produtivo e do emprego; iv) a melhoria ambiental e a preservação de recursos naturais; e v) a segurança dos cidadãos

Em Fortaleza, através do Contrato de Empréstimo nº CFA 10352/10356 celebrado com a CAF, o Município, como mutuário, expressando -se através de sua Secretaria de Governo, realiza o papel de órgão co-executor do programa, tendo a UCP- Fortaleza Cidade com Futuro como Unidade constituída dentro do Organismo Executor, responsável pela administração , coordenação e supervisão do Programa, que responde sobre os assuntos relacionados com a execução do Programa.

As ações contempladas no âmbito do Programa serão executadas nas regiões situadas de leste a oeste da cidade. Os investimentos previstos no Programa beneficiarão toda a população de Fortaleza (2,6 milhões), levando-se em conta as melhorias previstas na infraestrutura, na democratização do espaço público e no aumento do atrativo turístico da cidade .

  1. OBJETIVOS DO PROGRAMA

O objetivo geral do Programa é impulsionar o potencial turístico e a competitividade da cidade de Fortaleza, criando as condições para melhorar o desenvolvimento social e econômico da população por meio de investimentos nos seguintes eixos:

    1. Política de gestão e requalificação urbana de longo prazo que inclua o acesso aos serviços básicos e ao espaço público;

    2. Integração social e territorial do litoral da cidade.
    3. Promoção do investimento produtivo e do emprego.
    4. Melhoria ambiental e preservação dos recursos naturais .
    5. Segurança cidadã .

7
O Programa está estruturado nos seguintes componentes: 1) Desenvolvimento Urbano Integrado; 2) Transformação Produtiva; 3) Sustentabilidade Ambiental; 4) Fortalecimento Institucional e Segurança Cidadã; 5) Gestão do Programa; e 6) Outros Gastos.

Componente 1 - Desenvolvimento Urbano Integrado. Este componente representa 66% dos recursos do Programa, e compreende obras que tem o objetivo de melhorar as condições físicas, socioeconômicas e ambientais de Fortaleza, por meio da recuperação e democratização do espaço público, com melhor acessibilidade, além do incremento da oferta de infraestrutura física e social, e do acesso aos serviços e equipamentos. O componente divide-se nos seguintes subcomponentes:

Infraestrutura Física e Social. Este subcomponente inclui duas ações: a) a requalificação urbana no Titanzinho e Serviluz e b) a passagem subterrânea de cabos na Avenida Beira Mar.

  1. Requalificação urbana no Titanzinho e Serviluz. O projeto contempla: a) a construção de uma praça na comunidade do Titanzinho; b) a construção da via costeira como via paisagística em Serviluz e a proteção do assentamento contra a invasão da areia, por meio de estratégias paisagísticas de vegetação rasteira. Além disso, serão alargadas outras vias para permitir o acesso de serviços públicos, instalado o serviço de iluminação pública e construído o sistema de drenagem pluvial. Este conjunto de intervenções exigira o reassentamento das famílias afetadas .

  1. Passagem subterrânea de cabos. Este projeto prevê a passagem subterrânea de cabeamento elétrico, telefônico e de televisão ao longo da Av. Beira Mar e transversais, desde o Mercado dos Peixes até a Avenida Rui Barbosa. O objetivo é melhorar a estética da avenida, eliminar o perigo do cabeamento aéreo para os pedestres e diminuir possíveis riscos de interrupção dos serviços .

Acessibilidade, Mobilidade e Logística Urbana

Este subcomponente inclui três ações: a) revitalização de corredores turísticos; b) consolidação de corredores gastronômicos na área da Varjota; e c) reforma e melhoria da Praça Portugal e de seus acessos .

  1. Corredores Turísticos. O projeto consiste na revitalização das seguintes avenidas e ruas: Avenida Monsenhor Tabosa, Avenida Vicente Castro, Rua João Moreira, Rua Adolfo Caminha e Avenida Alberto Nepomuceno. Também está prevista a criação de passagens a nível do pedestre, calçadas mais largas para pedestres e/ou bicicletas, organização dos estacionamentos, melhoria na sinalização e instalação de mobiliário urbano.

  1. Corredores Gastronômicos. O projeto busca gerar um novo polo de atração turística, consolidando o bairro da Varjota como centro de referência gastronômica da cidade, revitalizando trechos das ruas Frederico Borges e Ana Bilhar. Serão construídas calcadas mais largas, iluminação pública e mobiliário urbano .

  1. Reestruturação da Praça Portugal e Vias de acesso. Consiste em potencializar o uso turístico e melhorar as condições de trânsito, tanto de veículos quanto de pedestres e ciclistas. Inclui a unificação das praças, a construção de um monumento, a instalação de equipamentos	para espetáculos audiovisuais, implantação de mobiliário urbano e playground.

Componente 2. Transformação Produtiva. O componente contempla ações para a geração de emprego e renda, tais como :

1. Promoção de empreendimentos em Titanzinho e Serviluz, por meio da capacitação de empreendedores individuais para o desenvolvimento de suas iniciativas produtivas, tais como: o aproveitamento/comercialização de resíduos sólidos, artesanato e outros negócios individuais, através de convênios ou contra:os com instituições especializa

2. A implantação de um sistema de micro finanças, por meio da capacitação e acompanhamento para a utilização de serviços de microcrédito orientado e por meio de consultoria social e/ou criação de cooperativas;

c. Desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais (APL) em turismo, com a integração de empreendedores locais; e

d. A criação de um observat6rio de turismo para coleta, pesquisa e o acompanhamento de indicadores do turismo de Fortaleza .

Componente 3. Sustentabilidade Ambiental . Esse componente contempla as seguintes ações :

Despoluição de parte da Orla de Fortaleza. Busca reduzir a poluição do mar de Fortaleza e melhorar a balneabilidade das praias ao norte da cidade, correspondente ao trecho da Avenida Beira-Mar . A proposta implica na implantação de elevatórias em pelo menos 4 galerias de escoamento pluvial. Além disso, contempla a implantação de sistema de tratamento das águas do riacho Maceió .

Proteção e Recuperação contra a Erosão Costeira na Beira Mar. O projeto busca a recuperação do perfil de praia através de aterro hidráulico. A recuperação se dará entre o trecho do espigão da avenida Rui Barbosa e o espigão da Avenida Desembargador Moreira. Uma vez concluído, será apresentada a licença ambiental de operação, caso exigível pela legislação ambiental vigente .

Componente 4. Fortalecimento Institucional e Segurança Cidadã. O componente compreende as seguintes ações : a) reforma e ampliação da infraestrutura física da SETFOR; b) elaboração de projetos de arquitetura e engenharia; e c) Promoção e Marketing Operacional. d) Segurança Cidadã: Infraestrutura e Prevenção Primária .

Reforma e ampliação da infraestrutura física da SETFOR. Considerando o aumento no volume das atividades da SETFOR, será ampliado o espaço físico de trabalho disponível e efetuada a readequação das instalações elétricas e hidráulicas do edifício, entre outras melhorias.

Elaboração de projetos de arquitetura e engenharia. Serão desenvolvidos os estudos e projetos de arquitetura, urbanismo e engenharia necessários para a plena execução das obras do Programa.

Promoção e Marketing Operacional. Estas ações destinam-se a fortalecer a participação e a presença de Fortaleza em eventos nacionais e internacionais do setor de turismo, com o objetivo de atrair demanda turística, posicionando e divulgando o produto turístico Fortaleza.

Segurança Cidadã: Infraestrutura e Prevenção Primária. As ações de infraestrutura consistem na instalação de um sistema de vigilância por vídeo e Bases Comunitárias de Segurança Cidadã em zonas estratégicas do município de Fortaleza. As ações de prevenção primariam visam a redução da incidência e reincidência do crime e da violência, concentrando-se, principalmente, em atender grupos vulneráveis, especialmente jovens e mulheres .

Componente 5. Gestão do Programa. Este componente inclui as seguintes ações: (a) a contratação de consultoria especializada para apoiar a Unidade de Coordenação do Programa (UCP) na supervisão técnica das obras e ambiental e no controle de qualidade dos serviços executados, incluindo a análise preliminar dos projetos e estudos; (b) a contratação de uma auditoria externa para verificar o uso adequado dos recursos do Programa; e (c) a contratação de consultoria de assessoramento técnico operacional e gerencial para apoiar a UCP no desenvolvimento de
atividades relacionadas a implantação, gestão, monitoramento e avaliação da execução do

Programa e administração do Contrato de Empréstimo .
Componente 6. Outros Gastos. Este componente inclui a comissão de financiamento e os gastos de avaliação do Programa.

  1. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DO CONTRATO DO PROGRAMA FORTALEZA CIDADE COM FUTURO

O custo total estimado do programa é de US$ 166.500.000,00 (Cento e sessenta e seis milhões e quinhentos mil dólares), financiados em partes iguais entre a CAF e a Prefeitura Municipal de Fortaleza. O quadro abaixo resume as fontes de financiamento para cada um dos componentes do programa .

ITEM	COMPONENTES	FONTES (US$)		TOTA	L
		PMF	CAF
1.	DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO	80.424.535	29.723 .000	110.147.535
1.1	Infraestrutura Física e Social	64.900.535	6.723.000	71.623.535
1.2	Acessibilidade, Mobilidade e Logística Urbana	15.524.000	23.000.00	38.524.000
2.	TRANSFORMAÇÃO PRODUTIVA	295.000	5.000 .000	5.295.000
3.	SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	1.448.775	32.195.000	33.643.775
4.	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E SEGURANÇA CIDADÃ	756.690	10.574.000	11.330.690
5.	GESTÃO DO PROGRAMA	325.000	5.000 .000	5.325.000
6.	OUTROS GASTOS	o	758.000	758.000
	TOTAL	83.250.000	83.250.000	166.500.000

Sobre o orçamento

    1. A distribuição do orçamento é feita em linhas e, para as aquisições obedece a Cláusula 23 do anexo A do Contrato de Empréstimo Nº CFA 10352/10356;
    2. No caso de haver variação do valor previsto nos gastos, por linha, não é possível fazer sem autorização prévia;
    3. Para variações nos valores, ou outros tipos de variações, precisam de autorização prévia da CAF;
    4. É preciso justificar todas as alterações feitas no orçamento.

  1. PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas financeira não tem um período fixo, a UCP recebe a documentação das secretarias, prepara as prestações e as encaminha para a sede nacional da CAF. Os desembolsos terão que ser gastos em até 90 dias da entrada do recurso e prestado contas em ate 120 dias da entrada do recurso, situação está sujeita a justificativas .

Controle	Data de Submissão	Período Considerado na Prestação de Contas
01	07 .01.2019	Novembro e dezembro de 2	018

A prestação de contas das despesas feitas com recurso da CAF obedece à mesma taxa de câmbio do referido desembolso, definida pelo contrato de câmbio com o banco da instituição.

Semestralmente, são apresentados os relatórios semestrais que mostram a implementação do Programa, seguindo o modelo anexo ao Contrato de Empréstimo. Esses relatórios são técnicos e neles constam : percentual de implantação por produto, justificativas de alteração, entre outras informações relevantes acerca da execução do Programa.

As compras e aquisições de produtos e serviços estão submetidas às Normas contratuais e atendem aos princípios da administração pública, tais como o de imparcialidade, economicidade, entre outros .

1.5. DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES E PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

O Programa tem duração de 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir da data de início da assinatura do Acordo, que ocorreu em 04 de junho de 2018. A data de completude do programa é 04 de junho de 2022, entretanto a última auditoria tem até 02 (dois) meses após 31 de dezembro de 2022 para entregar o relatório final de auditoria.

BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

  1. SISTEMA DE CONTABILIDADE

A Prefeitura Municipal de Fortaleza utiliza o sistema informatizado GRPFOR como Sistema de Informação e Gerenciamento Contábil, Financeiro, Orçamentário e Patrimonial, que inclui centros de custos, dotações e contas específicas para a execução do Programa, cuja funcionalidade para o processamento dos empenhos e pagamentos estão de acordo com o objetivo da Cooperação Andina de Fomento (CAF) . Contudo, o referido sistema não se encontra parametrizado para gerar as demonstrações financeiras Básicas do Programa no formato requerido pela Cooperação Andina de Fomento (CAF) , ou seja, em base contábil de caixa. Por não ser uma exigência contratual as demonstrações são feitas através de planilha exel .

  1. POLÍTICA CONTÁBIL ADOTADA PARA A ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS BÁSICAS DE PROPÓSITO ESPECIAL DO PROGRAMA

As Demonstrações Financeiras Básicas de Propósito Especial do Programa foram preparadas de acordo com a Norma Internacional de Contabilidade do Setor Público - IPSAS ("Relatórios Financeiros sob a Base de Contabilidade de Caixa") , emitida pelo Comitê do Setor Público da Federação Internacional de Contadores (IFAC).

A base contábil de caixa apresenta as transações e eventos somente quando o caixa (equivalentes de caixa) é recebido ou utilizado para pagamento de despesas do Programa. As Demonstrações Financeiras Básicas de Propósitos Especial do Programa, preparadas sob a base do regime de caixa, fornecem aos usuários informações sobre as fontes de recursos de caixa, levantadas durante o período, as finalidades para as quais o caixa foi utilizado e os saldos de caixa na data da sua apresentação.

O foco de mensuração na Demonstração Financeira Básicas de Propósito Especial do Programa é o saldo de caixa e as alterações e mudanças ocorridas nele.

Essas Demonstrações Financeiras Básicas consistem nos seguintes:
    1. Demonstração de Fundos Recebidos e Desembolsos Efetuados do Programa;
    2. Demonstração de Investimentos no Programa;

    3. Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras do Programa.
2.3. MOEDA FUNCIONAL

As Demonstrações Financeiras Básicas de Propósito Especial do Programa foram elaboradas e estão apresentadas em Dólar Norte-americano (US$), que é moeda de referência estabelecida no Contrato de Empréstimo nº CFA 10352/10356, para apresentação dos Relatórios Financeiros, e em Real (R$), que é a moeda corrente no Brasil.

Os recursos recebidos pela PMF para a aplicação no Programa devem ser convertidos, do Dólar Norte-americano (US$) para o Real (R$), pela taxa de câmbio da data do desembolso (Swift), conforme estabelecido na Cláusula 3 do Anexo A do Contrato de Empréstimo.

Por sua vez, os pagamentos de despesas elegíveis do Programa, efetuados na moeda Real (R$), devem ser convertido para a moeda Dólar Norte-americano (US$) pela mesma taxa de câmbio do desembolso (Swift).

Excepcionalmente para o primeiro desembolso, e a primeira prestação de contas do segundo desembolso, foi utilizada a taxa de câmbio da internalização, com efeito aproximado de fil 21.000,00 de diferença, que foi julgada imaterial e, dessa forma, não foi ajustado nas
Demonstrações Financeiras Básicas do Programa.

Conforme acordado com a CAF para as próximas prestações de contas, que serão enviadas a partir de Dezembro/2019 serão utilizadas a taxa de câmbio do desembolso (Swift) .

SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

Regime de Caixa

As receitas e as despesas do Programa foram registradas com base no regime de caixa, sendo a receita (ou a despesa) reconhecida quando o recurso financeiro é recebido (ou pago).

Fontes de Recursos

A rubrica Fontes de Recursos está representada pelos recursos da Corporação Andina de Fomento (CAF) e da Contrapartida da Prefeitura Municipal de Fortaleza. A contrapartida considerada nas demonstrações financeiras básicas do programa se referem a pagamentos de impostos (ISS) das medições.

Despesas do Programa

Correspondem aos pagamentos efetuados no período em despesas elegíveis do Programa . Todos os pagamentos de despesas do Programa foram efetuados em Reais (R$).

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Conta	Valor (R$)
Conta corrente (Ag. 8-6 Conta nº 28035-6 PMF CIDADE COM FUTURO 10352/10356/10356)	0,0
Fundo de Investimento (Ag. 8-6 Conta nº 280 PMF CIDADE COM FUTUR010352/10356/1035E	11.089.659,96
Total	11.089.659,96

As aplicações finance iras são equivalentes de caixa por apresentarem liquidez em curt íssimo prazo e estarem suj eita a conversão imediata em dinheiro por va lores conhecidos e, também, de riscos reduzidos de alteração de valor, em virtude de flutuações nas taxas de juros.

FONTES DE RECURSOS

As Fontes de Recursos para execução do Programa são exclusivamente proveniente da CAF e PMF.

O desembo lso das parcelas do Programa é efetuado sob demanda da COP IFOR que acompanha a previsão de gastos previstos pelas secretar ias.

O primeiro desembo lso ocorreu no dia 13 de novembro de 2018, no valor de US$ 4.000.000,00, sendo j á descontadas a Comissão de Ava liação e o Gasto de Ava liação no montante de US$ 757 .625,00.

Parcela	Previsto (US$)	Recebido (US$)	Taxa de conver são	Recebido (R$)	Data recebimento	A receber (US$)
						83.250.000,00
1ª	4.000.000,00	4.000 .000,00	3,7720	15.088.000,00	13/11/2018	79.250 .000,00
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª
Total	4.000.000,00	4.000.000,00		15.088.000,00		79.250.000,00

USOS DE FUNDOS POR CATEGORIA

Para execução do Programa, foi gasto e prestado contas o montante de US$ 310.288,02 até dezembro de 2018, correspondente a 0,37% do previsto com recursos CAF, distribuído entre as Categorias de Despesas e detalhado no demonstrativo a seguir:

Categoria/Subcategoria			Orçamento	Executado	Saldo Disponível	Executado / (%)
Desenvolvimento Urbano Integrado
1.1.2 - Passagem Cabos na Beira Mar	Subterrânea	de	6.723.000	310.288,02	6.412.711,98	4,61
Total			6.723.000	310.288,02	6.412.711,98	4,61

Fortaleza 13 de dezembro de 2019

-	- -

Renata Campeio Pinheiro Sampaio
Coordenadora Geral da UCP/Cidade com Futuro

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO PERÍODO DE 04.06 A 31.12.2018
,vAr!
        EXPRESSO EM REAL E EM DÓLAR NORTE-AMERI CANO	BANCO, DE DESENVOLVIMENTO DAAMERICALATIHA

DADOS CONTROLE COPIFOR
DADOS BANCÁRIOS

DATA DO 1 PRESTAÇÃO DE 1 ITEM 1 MEDIÇÃO/

PERÍODO DA

IMPOSTO ISS

CÂMBIO

VALOR LIQUIDO PAGO 1VALOR LIQUIDO PAGO SALDO DO DESEMBOLSO
Medição PRESTAÇÃO D E Medição PRESTAÇÃO	s

SALDO DO
Banco do Brasil
agencia-8-6 Conta 1 DATA DO

DESCRI ÇÃO

R ENDIMENTOS (R$)	DESCRIÇÃO

SALDO DA CONTA
PAGAMENTO CONTAS- CAF MATRIZ PRODUTO
MEDIÇÃO
CONTAS CAF (em R$) DE CONTAS CAF (em$) 1
(R )
DESEMBOLSO(US$)
corrente 28035-6 PMF PAGAMENTO
CIDADE COM FUTURO
E M 31/12/2018 (R$)

22/11/2018 1 11 PRESTAÇÃO 1 1.1.2 l 1• Medição! 10/08/2018 A i	3.840,351	3,7720
31/08/2018
--

11
209.512,35 1	55.544,10 1	12.020.726,lS 1	3.186.830,90 1	209.512,35 I 21/11/2018 i PA E ;;
23/11/2018 1 11 PRESTAÇÃO J 1.1.2 J 21 Medição! 01/09/2018 A I	3.715,76 I	3,7720
30/09/2018
--
23/11/2018 i liPRESTAÇÃO 1 1.1.2 l 3• Mediçãol 01/10/2018 A I	5.962,37 I	3,7720
31/10/2018
--
202.715,47 1	53.742,17 1	11.818.010,68 1	3.133.088,73 I	202.715,47 I 21/11/2018 1 PAGAMENT 21
MEOIÇA

325.280,68 1	86.235,60 1	11.492.730,00 1	3.046.853,13 I	325.280,68 I 21/11/2018 i PA E ;; 31

10.150,98

RENDIMENTO NOVEMBR0/18
11/12/2018 i iPRESTAÇÃO J 1.1.2 4 1 Medição 01/11/2018 A I	7.934,99 I	3,7720
30/11/2018

432.897,93	114.766,15	11.059.832,07	2.932.086,98

432.897,93

PAGAMENTO 31 10/12/2018
MEDIÇÃO

19.676,91

RENDIMENTO
DEZEMBRO /18

TOTAL
1

f	!11Í,f.Jf

21.453,47
1.170.406,43	310.288,02	11.059.832,07	1	29.827,89 I	1	11.089.659,96
ord. Administrativo e Financeiro da UCP/Cidade com Futuro
Coordenadora Geral da UCP/Cidade com Futuro

P..-.. rehu•- o10 do.•

Fortaleza
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS POR CONTRATO DO PERÍODO DE 04.06 A 31.12.2018
EXPRESSO EM R EAL E EM DÓLAR NORTE-AMERICANO	vrBANCO.DE OESEN'IOL\'IMHfO
,ar
OAAMERICAUTlllA

PAGAMENTO

NOTA FISCAL

ITENS

COMPONE NTE DO INVESTIM ENTO

DESCRIÇÃ O DO CONTRATO

Nº DO CONTR ATO

VALOR DO CONTRATO

DATA
A SSINATUR A CONTRATO

NOME EMPRES A

CNPJ

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

EMPE
NHO

LIQUIDAÇÃ
o

PAGAM EN TO

NOTA FISCA L

VALOR(R$)

VALOR UTILIZADO NESTA PRESTAÇÃ O CONTAS (R$)

IMPOSTOS (R$)

VALOR LÍQUIDO
(R$)

DATA CONTRAT O CAMBIO

TIPO DE CAMBI
o

EQUIVALENTE EM US$ DOLARES

1.1.2

PASSAGE M SUBTERR ANEADE CABOS

EXECUÇÃO DE OBRAS DE MOBILIDADE URBANA COM REQUALIFICAÇ ÃO DE VIAS E AS PECTOS URBANÍSTICOS DA BEIRA MAR

40/2018
SEINF

R$ 39.210.269,81

17/07/2018

EDCON COMERC 10 E CONSTR UÇÕES LTDA

86.712.27
4/0001-56
REFERENTE A1' MEDIÇÃO 10/08/18 A
31/08/18

520/1

19/11/2018

22/11/2018

1543

213.352,70

213.352,70

3.840,35

209.512 ,35

16/11/2018

3,7720

55.544,10
REFERENTE A
2' MEDIÇÃO
01/09/18A
30/09/18

520/3

19/11/2018

22/11/2018

1545

206.431,23

206.431,23

3.715,76

202.715.47

16/11/2018

3,7720

53.742,17

REFERENTEA
3' MEDIÇÃO
01/10/18A
30/10/18

520/4

19/11/2018

22/11/2018

1547

331.243,05

331.243,05

5.962,37

325.280 ,68

16/11/2018

3,7720

86.235,60
REFERENTE A
4ª MEDIÇÃO
01/11/18A
30/11118

520/5

05/12/2018

11/12/2018

1568

440.832,92

440.832,92

7.934,99

432 .897,93

16/11/2018

3,7720

114.766,15

1.191.859,90

21.453.47

1.170.406.43

310.288,02

CAF - PROGRAMA ALDEIA DA PRAIA - FORTALEZA - CIDADE COM FUTURO - 1° DESEMBOLSO

·lll!f
 _;;;
inistrativo Financeir6 da UCP/Cidade com Futuro	Coordenadora Geral da UCP/Cidade com Futuro

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE

SOBRE O CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO

A
Prefeitura Municipal de Fortaleza
Coordenadoria Especial de Programas Integrados - COPIFor Unidade de Coordenação do Programa - UCP
Fortaleza - CE

Opinião
Sá Leitão
AUDITORIA• CONSULTOR IA• GOVERNANÇA CORPORATIVA

Ru a Ga l. J oaq uim I n áci o, 790
Em p resar i a l Sá Lei .tão , 9° A n da r
CE P 50.070-495. Pai ssa n d u - Recif e - PE Fone/fax: 8 1 3366.9922
sa lei tao@sa l ei tao .com .br www.saleitao.com .br

Em complementação ao exame de auditoria independente sobre as demonstrações financeiras de propósito especial do Programa Fortaleza Cidade com Futuro, relativo ao período de 04 de junho de 2018 a 31 de dezembro de 2018, com base no qual emitimos um relatório de auditoria independente , examinamos o cumprimento, por parte da Coordenadoria Especial de Programas Integrados - COPIFor, por intermédio da Unidade de Coordenação do Programa - UCP, das cláusulas do Contrato de Empréstimo Nº CFA 10352/10356, firmado com a Corporação Andina de Fomento - CAF, listadas na Relação das Cláusulas Contratuais do Contrato de Empréstimo e Status de Cumprimento .

Em nossa opinião, a Coordenadoria Especial de Programas Integrados - COPIFor cumpriu, em todos os aspectos relevantes, durante o período de 04 de junho de 2018 a 31 de dezembro de 2018 , as cláusulas do Contrato de Empréstimo Nº CFA 10352/10356.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor independente" . Somos independentes em relação ao Programa Fortaleza Cidade com Futuro, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade , e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas . Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Responsabilidade da administração do Programa

A Coordenadoria Especial de Programas Integrados - COPIFor, por intermédio da Unidade de Coordenação do Programa - UCP, é responsável pela execução do Programa Fortaleza Cidade com Futuro, conforme estabelecido nas cláusulas do Contrato de Empréstimo Nº CFA 10352/10356 .

##### Sá Leitão
AUDITORIA • COOSUlTOR IA• C.OVU!NANÇA co.tPOAATIVA

Responsabilidade do auditor independente

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as cláusulas do Contrato de Empréstimo Nº CFA 10352/10356 estão sendo cumpridas pela Coordenadoria Especial de Programas Integrados - COPIFor, por intermédio da Unidade de Coordenação do Programa
- UCP, em todos os aspectos relevantes , durante o período de 04 de junho de 2018 a 31 de dezembro de 2018, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião .

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

identificamos e avaliamos o cumprimento, por parte da Coordenadoria Especial de Programas Integrados - COPI For, das cláusulas do Contrato de Empréstimo Nº CFA 10352/10356, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião;

obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias , mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos .

Comunicamo -nos com os responsáveis da Coordenadoria Especial de Programas Integrados - COPIFor a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado , da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos aplicável ao cumprimento das cláusulas do Contrato de Empréstimo Nº CFA 10352/10356 .

Recife - PE, 13 de dezembro de 2019

S:Cú.;;;. \00V--u:oQJr./M.S / .í
Sá Leitão Auditor s SIS
CRC-PE 000.369/0-8

0; ,/ Á L _-l- â1,iTu
13erãrcf61\íítôíllfb Duarte Ribeiro
Contador CRC-PE 011.493/0-0

RELAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E COMENTÁRIOS SOBRE O STATUS DE CUMPRIMENTO

A seguir , listamos as cláusulas do Contrato de Empréstimo Nº CFA 10352/10356 que exigem condições de cumprimento por parte da Unidade de Coordenação do Programa - UCP. As demais não listadas abaixo tratam-se de cláusulas meramente informativas.

, _

Cláusula 1

Título

Descrição

1	Prazo

Periodicidade

1	Status
Sexta	1
O "Órgão
Executor"
As funções do "Órgão Executor", conforme indicadas no
Anexo "A", ficarão sob a responsabil idade do Gabinete do
Prévia ao
primeiro
Única	1
Cláusula atendida. A estrutura técnico administrativa do Programa foi constituída conforme estabelecido no Contrato de Empréstimo .
Prefeito, por intermédio da Coordenadoria Especial de desembolso .
Programas Integrados - COPIFor, mediante a estrutura técnico-administrativa coordenada pela Unidade de Coordenação do Programa - UCP.
Sétima
Prazo para Solicitar e Prazo para Desembolsar o Empréstimo
O Mutuário terá um prazo de até 6 (seis) meses para solicitar 6 meses
o primeiro desembolso , e de até 48 (quarenta e oito) meses contados a para solicitar o último desembolso do empréstimo . Esses partir da prazos serão contados a partir da data da assinatura do assinatura do presente Contrato.	Contrato de
Empréstimo para o primeiro desembolso e
deaté48 meses para o último.
Quando da necessidade de recursos financeiros.
Cláusula atendida. O primeiro desembolso, no valor de US$ 4.000.000,00, foi solicitado
em 28.09.2018 , por intermédio do Ofício Nº 0426/2018 COPIFor/SEGOV, portanto, 3 (três) meses após a assinatura do Contrato de Empréstimo (04.06.2018) . O último Desembolso deverá ser
, efetuado até 14.05.2022.

'9'

i'_,...'.
Q.h
ir-
ro
;=i:
q: .H
18
.	lo

Cláusula	Título	Descrição	Prazo	Periodicidade	Status
Oitava	Condições Especiais Prévias / ao Primeiro Desembolso	Apresentar evidências de que a UCP foi criada e está em / operação no Órgão Executor e que o Coordenador Geral foi	Prévia ao / primeiro	Unica	Cláusula atendida. A UCP / foi criada através da Lei Complementar Nº 0225 de 18.11.2016 . A coordenadora foi empossada conforme Ato Nº 1810/2018 (DOM de 10.08.2018)
		empossado ; desembolso.
		Apresentar um relatório inicial que contenha a situação dos Prévia ao / componentes e a atualização dos custos dos investimentos primeiro / do Programa, incluídas as ações ambientais e sociais, o desembolso . / cronograma de execução e a previsão de desembolsos por fonte de financiamento .		1 Unica	Cláusula atendida. O / Relatório Inicial foi elaborado em maio de 2018.
	Condições Especiais Aos 90 (noventas) dias da assinatura do Contrato de Empréstimo	Apresentar evidência de que o Manual Operaciona l do 90 (noventas) 1 / Programa (MOP) foi adotado , com o estabelecimento de dias da / regras, mecanismos e procedimentos para a execução, assinatura do / controle e supervisão. Contrato de / Empréstimo		Unica	Cláusula atendida. O Manual / Operativo do Programa - MOP foi elaborado e submetido ao CAF em setembro de 2018 .

V">
QJ,
r­
-·
("'\)

t""T
19	j QJl
o

Cláusula	Título	Descrição	Prazo	Periodicidade	Status
Oitava	Condições Especiais Prévias à licitação de cada / obra ou grupo de / obras	O Órgão Executor, conforme a matriz de responsabilidade 1 descrita no MOP, por intermédio da UCP, deverá enviar à CAF: 1 - Um relatório que resuma: (a) a descrição dos projetos de engenharia das obras, orçamento , prazo, escopo , localização, situação atual, benefícios esperados e cronograma de execução ; (b) quando for o caso, as medidas de sustentabilidade incorporadas , tanto no projeto como as previstas para as fases de construção ; (c) os estudos de tráfego utilizados para a elaboração do projeto; e / (d) as recomendações de segurança viária realizadas pelo / órgão de trânsito competente , quando for o caso. 2 - O edital de licitação para a contratação da obra , incluindo as especificações técnicas e licenças ambientais . 3 - O edital de licitação para a supervisão técnica , ambiental e social da obra . Caso a supervisão seja realizada por algum órgão do mutuário, apresentar descrição da estrutura organizacional e da equipe proposta para executar as respectivas tarefas . 4 / - Para o caso do projeto de despoluição da orla, apresentar cópia do convênio assinado entre o Órgão Executor e a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE) para a elaboração do projeto de acompanhamento de obras e, posterior , operação e manutenção do sistema .	Prévia a cada 1 / licitação	Quando necessário	Cláusula atendida. O / Relatório Técnico da Obra da Requalificação da Avenida Beira Mar foi enviado ao CAF em 19.10.2018. Trata-se do único projeto executado no período de 04 de junho de 2018 a 31 de dezembro de / 2018.

Vl

Q,J ....

1
ro
-t""·t'
20	Q.lt
o
.

í V1

Cláusula

Título

Descrição

Prazo

Periodicidade

Status
Oitava
Condições Especiais Prévias à
Licitação de cada
obra ou grupo de
obras
O Õrgão Executor, conforme a matriz de responsabilidade 1 descrita no MOP, por intermédio da UCP, deverá enviar à CAF evidencia de que o processo licitatório de seleção e contratação das empresas envolvidas na construção e/ou supervisão de cada obra financiada pela CAF respeitou as normas brasileiras para tal efeito e as políticas de gestão da CAF, descritas no Anexo A , incluindo, em cada caso, informação sobre: montante do contrato , editais de licitação , avisos de licitação, ofertas recebidas, países de origem, pré- qualificação e critérios de seleção final e cópia das atas de avaliação de ofertas e adjudicação (conclusão do processo licitatório de obras e supervisão).
Prévia a cada 1
licitação
Quando necessário
Cláusula	atendida.	o
processo de licitação ocorrido
no período de 04 de junho de 2018 a 31 de dezembro de 2018 , foi referente a Obra da Requalificação	da	Avenida Beira Mar. Constatamos que os	documentos	requeridos nesta cláusula, relacionada à citada	licitação,	foram enviadas	à	CAF,	que concedeu	a	sua
Conformidade	em
09.10.2018.
Condições Especiais Prévia à assinatura dos contratos de obra e superv isão de cada obra ou grupo de obras
O órgão executor, conforme a matriz de responsabilidade Prévia a cada descrita no MOP, por intermédio da UCP, deverá enviar à licitação de CAF, para sua consideração : 1 - Cópia dos contratos de obra e obra e supervisão , de acordo com as Atas de Adjudicação . supervisão
2	- Apresentar , quando aplicável, o Plano de Desapropriações	e Reassentamentos que garanta às pessoas ou grupos afetados condições de vida similares ou melhores às que tinham anteriormente .
1 Quando necessário
Cláusula atendida. o
processo de licitação ocorrido
no período de 04 de junho de 2018 a 31 de dezembro de 2018, foi referente a Obra da Requalificação da Avenida Beira Mar. Constatamos que os documentos requeridos nesta cláusula , relacionada à citada licitação foram enviadas à CAF, que concedeu a sua
Conformidade em
09.10.2018.

QJ'
g
r­
(-\)·
t""'T
1
21	QJl

Cláusula	Título	Descrição	1 Prazo	1 Periodicidade	Status
Oitava	Condições Especiais Prévias ao início da execução das ações de Segurança Cidadã	Apresentar um relatório de atualização que contenha : (a) a lista dos locais onde serão instaladas as Bases Comunitárias de Segurança Cidadã; (b) o orçamento atualizado do componente ; (c) o cronograma de execução ; e (d) os indicadores de monitoramento , de modo que seja possível o acompanhamento e a avaliação de impactos do componente dentro do Programa.	Prévias ao início da execução das ações de Segurança Cidadã	1 Quando / necessário	Cláusula não aplicável. Essa ação foi iniciada em setembro de 2019.
	Condições Especiais Durante o período de desembolso	Apresentar (i) no segundo semestre de cada ano o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) do Município de Fortaleza para o ano seguinte que inclua a contrapartida local para a execução do Programa; e (ii) dentro dos primeiros 60 (sessenta) dias do ano a dotação orçamentária referente à contrapartida local Lei Orçamentária Sancionada .	Segundo semestre de cada ano .	Anual	Cláusula não aplicável. Em função da data de assinatura do Contrato de Empréstimo ter ocorrida em 04.06.2018 , o Orçamento do Programa não foi incluído na PLOA de 2018.
	Condições Especiais Durante o período de desembolso	Apresentar : Relatórios semestrais : em versão eletrônica, em até 45 (quarenta e cinco) dias após o dia 1° de janeiro e 1° de julho de cada ano , durante todo o período de desembolsos .	Em45 / (quarenta) dias corridos a partir de 1º / de julho e de 1° de janeiro de cada ano.	Semestral	Cláusula atendida. o / primeiro Relatório Semestral , / contendo a realização do 12 semestre de 2018, foi encaminhado à CAF em / 16.08.2018. O 22 Relatório Semestral contendo a realização do 22 semestre de 2018 , foi encaminhado à CAF em 15.02.2019.

1(/)
QJ'
###### r-
-·
ro
("""'f-
22	j QJt

Cláusula	Título	Descrição	Prazo
Periodicidade	Status

Oitava	Condições Especiais durante o período de desembolso
Apresentar: Relatórios de Auditoria: até 60 (sessenta) dias após o início do exercício , apresentar um relatório de auditoria externa . do Programa, correspondente ao ano imediatamente anterior.
Em 60
(sessenta) dias corridos a partir de 31 de dezembro de cada ano
Anual	Cláusula atendida. Segundo informações obtidas na UCP, o	prazo	estabelecido	no Contrato de Empréstimo para entrega	do	relatório	anual relativo ao período de 04 de junho	de 2018	a	31 de
dezembro de 2018
(01.03.2019) foi prorrogado para o dia 15.12.2019, em virtude do atraso no processo licitatório para contratação da empresa de auditoria externa.

Relatório de Meio Termo : Apresentar, após o desembolso de Após o
50% dos recursos do empréstimo e dois meses antes da desembolso Missão de Meio Termo acordada com a CAF, um relatório de 50% dos que permita avaliar o progresso geral do Programa, em recursos do relação aos cronogramas acordados inicialmente e os empréstimo indicadores de monitoramento estabelecidos no MOP.
Unica	Cláusula não aplicável. No período de 04 de junho de 2018 a 31 de dezembro de
2018 o Programa desembolsou o montante de US$ 4 .000.000 ,00, ou seja, 4,8% do total contratado.

Relatório Final: dentro
de 180 (cento e oitenta dias) dias
180 (cento e
Única	Cláusula	não	aplicável.
após a data do último desembolso, contendo : (a) o avanço
na execução das ações financiadas ; (b) os mecanismos
adotados para dar sustentabil idade financeira e institucional
às	intervenções	do	Programa;	e	(c)	o	impacto
oitenta) dias corridos a partir da data
do último
Prazo ainda não expirado .
socioeconômico
evidenciado pelos projetos; e as lições
desembolso	I
aprendidas no processo de execução do Programa .
de recursos	§
do CAF.	r­

("""1"

23	QJt
o

Cláusula	Título	Descrição	Prazo	Periodicidade	Status
Oitava	Condições Especiais Durante o período de desembolso	Outros Relatórios: Apresentação de qualquer outro relatório específico que a CAF solicitar durante a execução do Programa.	Durante a execução do Programa	1 Não aplicável	Cláusula não aplicável. Não tomamos conhecimento de nenhum outro relatório adicional solicitado pela CAF.
	Condições Especiais Alterações	O órgão Executor deverá informar à CAF, para avaliação e aprovação , qualquer mudança significativa nas características das intervenções do Programa, incluindo aspectos técnicos e ambientais .	Durante a execução do Programa	1 Não aplicável	Cláusula não aplicável. Não chegou ao nosso conhecimento nenhuma alteração significativa do Programa .
Nona	Reconhecimento de Investimentos e Gastos	A CAF, a pedido do Mutuário, poderá realizar o reembolso de investimentos e gastos do Programa efetuados com recursos próprios a partir de 3 de dezembro de 2013 até a data de cumprimento das condições prévias ao primeiro desembolso . Esse reembolso não poderá exceder 20% (vinte por cento) do total do empréstimo , e será utilizado exclusivamente para reembolsar investimentos e gastos elegíveis pela CAF, correspondentes a obras executadas que sejam parte do Programa, de acordo com o estabelecido no orçamento do Programa. O Mutuário e/ou o "Órgão Executor" poderão solicitar à CAF o reconhecimento de investimentos e gastos considerados elegíveis como recursos de contrapartida local no período compreendido entre 27 de agosto de 201O e o cumprimento das condições prévias ao primeiro desembolso.	Durante a execução do Programa	Não aplicável	Cláusula não aplicável. No período de 04 de junho de 2018 a 31 de dezembro de 2018 , a UCP não solicitou à CAF, reembolso de valores efetuados com recursos próprios.

H./l
...
!1
r­
-·

M"
24	o
t

Cláusula	Título	Descrição	Prazo	Periodicidade	Status
Décima	Amortização do / Empréstimo	O empréstimo será amortizado pelo Mutuário mediante o / pagamento de 24 (vinte e quatro) parcelas semestrais, / consecutivas e preferencialmente iguais , acrescidas dos / ju ros no vencimento de cada uma das parcelas. o / pagamento da primeira parcela semestral de amortização do / principal efetuar-se-á após 54 (cinquenta e quatro) meses, contados a partir da data da assinatura do Contrato de Empréstimo .	Após 54 / meses da data do Contrato de Empréstimo	Semestral	Cláusula não aplicáve l. O / Contrato de Empréstimos foi assinado em 04.06.20 18, portanto, o prazo de 54 meses ainda não se encerrou .
Décima / Segunda	Financiamento / compensató rio	Durante o período de 8 (oito) anos, contados a partir da / vigência do Contrato de Empréstimos, a CAF se obriga a reduzir 10 (dez) pontos básicos da taxa de juros estabelecida na Cláusula 11. Dessa forma , a margem citada no item (a) da cláusula anterior corresponderá a 1,75% (um vírgula setenta e cinco por cento} , pelo período de 8 (oito) anos .	8 anos	Anua l	Cláusula / Constatamos dos Juros, R$ 411.896 ,9 / 31.05 .2019.	n / 1,	atendida. / o pagamento o valor de realizado em

vi
§	'

-	25
;r-
ro
-·

r-t'
"lot

Cláusula	Título	Descrição	Prazo	Periodicidade	Status
Décima Terceira	Comissão de Compromisso	O Mutuário pragará à CAF uma "Comissão de Durante a Comprom isso", por colocar à sua disposição o crédito execução do especificado na Cláusula Terceira. Essa comissão será Programa equivalente a 0,35% (zero vírgu la trinta e cinco por cento) / anual, aplicado sobre os sados não desembolsados do empréstimo. O pagamento dessa comissão será efetuado em Dólares, no vencimento de cada parcela semestral, até o momento em que cesse tal obrigação, segundo o disposto no último parágrafo desta cláusula.		1 Anual	Cláusula atendida. Constatamos o pagamento da Comissão de Compromisso , no valor de R$ 551.799,07, realizado em 31.05.2019 .
Décima Quarta	Comissão de / Financiamento	1 O Mutuário pagará à CAF somente uma vez uma comissão , 1 No primeiro 1 / denominada "Comissão de Financiamento", pela concessão Desembolso / do empréstimo . Essa comissão será equivalente a 0,85% (zero vírgula oitenta e cinco por cento" do montante indicado na Cláusula Terceira do Contrato de Empréstimos , e será devida a partir do início da vigência do Contrato de Empréstimo. O pagamento será efetuado em Dólares, no mais tardar quando se realize o primeiro desembolso do empréstimo.		Unica	Cláusula atendida. Conforme constatado , o primeiro Desembolso foi efetuado pelo valor líquido, descontando da Comissão de Financiamento.

.	26
(/')
Q,J ...
###### r-
1
ro
i-·
t""1"
Q.Jl
o

Cláusula	Título	Descrição	Prazo	Periodicidade		Status
Décima / Quinta	Publicidade	O Mutuário assume a obrigação de divulgar que o Programa / está sendo executado com o financiamento parcial da CAF e, para tanto, deverá coordenar com a CAF a colocação do nome e/ou do logotipo que a identifique em todos os cartazes, avisos , anúnc ios, placas, publicações ou qualquer outro meio de divulgação do Programa , ou nos documentos convocatórias relativos à licitação pública de obras ou serviços correlatos .	Durante a / execução do Programa	Quando / necessário	Cláusula atendida. Constatamos que os documentos internos e a placa de identificação da obra de Requalificação da Avenida Beira Mar contêm o logotipo da CAF.
Décima Sexta	Garantia	O CAF e a República Federativa do Brasil (Garantidor), por / meio de um representante autorizado, assinam um contrato que é parte integrante do presente Contrato , em que esta se constitu i como "Garantidor" de todas as obrigações relativas ao pagamento do serviço da dívida (principal, juros e comissões) contraídas pelo "Mutuário" no presente Contrato de Empréstimo .	Na assinatura do Contrato de Empréstimo .	Unica	Cláusula atendida. / Conforme Anexo c do / "Contrato de Garantia" do / Contrato de Empréstimo.
Décima / Sétima	Gastos de Avaliação	Além disso, o Mutuário pagará diretamente à CAF a soma de / US$ 50.000,00 (cinquenta mil Dólares) a título de custo de avaliação . O pagamento dos custos de avaliação deverá ser efetuado em Dólares no momento em que ocorrer o primeiro desembolso do empréstimo .	No primeiro / Desembolso	Unica	Cláusula atendida. Conforme constatado o primeiro Desembolso foi pago pelo valor líquido descontando dos custos de avaliação .

i(/)
ª QJ,

(\)
1-t""T·
27	QJt
o

-	28
1vi
ª QJ ...

Cláusula

Título

Descrição

Prazo

Periodicidade

Status
3 do Anexo 1
A Letra (c)
Modalidade dos Desembolsos
O CAF poderá renovar total ou parcialmente o Fundo Prévio aos	Sempre que
Rotativo, na medida em que for utilizado e se solicitado pelo Desembolsos . houver mutuário, desde que seja justificado dentro do prazo e	Desembolso cumpridas	as	condições	estipuladas	no	Contrato de
Empréstimo. Os recursos deverão ser utilizados dentro dos
90 (noventa) dias seguintes ao recebimento destes, e just ificados pelo "Mutuário", dentro dos 120 (cento e vinte) dias posteriores ao seu recebimento , a critério do CAF.
Cláusula atendida. Em 2018 ,
a	UCP solicitou o 1º Desembolso,	no valor de US$ 4.000.000,00, o qual foi recebido em 14.11.2018. A 1ª prestação de contas deste Desembolso foi encaminhada ao	CAF em 07.01.2019 .
Segundo a referida Prestação de Contas, os recursos do 1º Desembolso	não	foram aplicados, em sua totalidade , dentro	do	prazo	de	90 (noventa)	dias,	porém, foi cumprido o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a apresentação da Prestação de Contas. Salientamos , que o	CAF	considerou	esta Prestação de Contas e suas justificativas	satisfatórias	e que foram cumpridas todas as condições	requeridas .	O segundo	Desembolso ,	no va lor	de
US$ 15.700.000,00, solicitado pela UCP, foi liberado em 29.08.2019 .

ro­
-·

(""I"
QJt
o

.	29
,.
V">

Cláusula

Título

Descrição

Prazo

Periodicidade

Status
5 do Anexo A
Solicitação de
reembolso
O primeiro Desembolso do Empréstimo estará sujeito a 1 condição de que o CAF tenha recebido um Parecer Jurídico sobre as disposições legais.
Prévio aos Desembolsos .
Única
Cláusula atendida. O Parecer Jurídico do Procurador Geral do Município de Fortaleza foi emitido em 30 de julho de 2018.
21 do Anexo A
Utilização dos recursos e dos bens
Os	recursos	do	Programa	deverão	ser	utilizados
exclusivamente	para	fins	previstos	no	Contrato	de
Durante a execução do
Sempre que houver Desembolso
Cláusula atendida . No período
de 04 de junho de 2018 a 31 de dezembro de 2018, todos os gastos foram utilizados em despesas elegíveis, exclusivamente para fins previstos no Contrato de Empréstimo.
Empréstimo . O "Mutuário" não poderá utilizar os recursos Programa
para (i) aquisição de terrenos e ações; (ii) pagamento de taxas e impostos; (iii) custos alfandegários ; (iv) despesas com a constituição de empresas ; (v) juros durante a construção; (vi) armamentos e outros gastos militares .
23 do Anexo A
1 Modalidades de
Licitação
1 O	"Mutuário"	deverá	realizar	uma	licitação	pública Prévio aos internacional para a aquisição de bens cujo valor exceda o processos equivalente a US$ 500.000,00, bem como em caso de licitatórios contratação de obras e de serviços de engenharia com
valores que excedam o equivalente a US$ 2.000.000,00 . Para aquisições de bens de até o equivalente a US$ 500.000,00, ou no caso de contratação de obras e serviços de até o equivalente a US$ 2.000.000,00, o "Mutuário" aplicará regras e procedimentos de licitação pública nacional. Para contratações de consultorias , cujos valores excedam o equivalente a US$ 250.000,00, o "Mutuário" aplicará procedimentOs de licitação pública internacional. Para as contratações inferiores ao equivalente a US$ 250.000,00, o "Mutuário" aplicará regras e procedimentos de licitação pública nacional.
Quando necessário
Cláusula não aplicável. O
único processo de licitação ocorrido no período de 04 de junho de 2018 a 31 de dezembro de 2018, é referente a obra de Requalificação da Avenida Beira Mar, que teve um custo total contratado no valor de R$ 40 .948.922 ,73, ou seja, acima do limite de US$
500.000,00. Contudo, o referido
Processo ocorreu na forma de uma licitação pública nacional, na modalidade RDC Presencial , de acordo com a Conformidade emitida pela CAF, em 09.10.2018.

QJ,
  1. I
1('\)
;::;:
j QJl
o

Cláusula	1 Título	Descrição	1 Prazo	Periodicidade	1 Status
24 do 1 / Anexo A	Livros e Registros contábeis	O "Mutuário" deverá manter livros e registros da utilização do Durante a / empréstimo , nos moldes da legislação e de acordo com a execução do / prática contábil. Esses livros e registros deverão demonstrar Programa / os pagamentos efetuados com recursos provenientes do / Contrato de Empréstimo e a operação do Programa .		Não Aplicável 1	Cláusula atendida. A Unidade de Coordenação do Programa - UCP não possui um sistema informatizado / exclusivo para o registro contábil dos recebimentos e pagamentos dos recursos do Contrato de Empréstimo. Entretanto, são utilizadas rubricas específicas no software de gestão contábil, orçamentário e financeiro do Município de Fortaleza (Sistema GRPFor). Salientamos , porém, que as demonstrações financeiras básicas do Programa são elaboradas em planilhas eletrônicas (Excel), a partir dos dados apresentados no referido software e na movimentação bancária específica do Programa.

(\)
I
.
;::::t.•
30	1.tout

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE OS PROCESSOS A AQUISIÇÃO DE BENS, CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SELEÇÃO

E CONTRATAÇÃO DE CONSULTORES
E SOBRE AS SOLICITAÇÕES DE DESEMBOLSOS
Sá Leitão
AUDITORIA· CONSULTORIA• GOVERNANÇA CORPORATIVA

Rua Gal. jo aqu im Inácio, 790
Empresaria l Sá Lei ão, 9º Andar
CEP 50.070 -495. Paissandu - Recife - PE
Fone/fax: 81 3366.9922 saleitao@sa lei tao .com .br www.saleitao.com.br

À
Prefeitura Municipal de Fortaleza
Coordenadoria Especial de Programas Integrados - COPIFor Unidade de Coordenação do Programa - UCP
Fortaleza - CE

O presente relatório está sendo emitido de forma complementar ao nosso relatório sobre o exame das demonstrações financeiras básicas de propósito especial do Programa Fortaleza Cidade com Futuro, relativas ao período de 04 de junho de 2018 a 31 de dezembro de 2018 .

A Unidade de Coordenação do Programa - UCP é responsável por estabelecer e manter procedimentos orientados nos processos para a aquisição de bens, contratação de obras, seleção e contratação de consultores, e a implementação e monitoramento dos contratos, seguindo as diretrizes estabelecidas no Contrato de Empréstimo Nº CFA 10352/10356, que estabelece que as licitações públicas serão regidas pela legislação brasileira .

Também, a Unidade de Coordenação do Programa - UCP, é responsável por atender aos requisitos das diretrizes da Cooperação Andina de Fomento - CAF, no que se refere a solicitação de desembolso dos recursos do Contrato de Empréstimo Nº CFA 10352/10356 e a prestação de contas das despesas elegíveis .

Ao planejar e desenvolver nossa auditoria sobre as demonstrações financeiras básicas de propósito especial do Programa, referente ao período de 04 de junho de 2018 a 31 de dezembro de 2018, obtivemos um entendimento do sistema de controles internos vigentes sobre os processos de aquisição de bens, contratação de obras, seleção e contratação de consultores, e sobre os procedimentos de solicitações de desembolso e respectivas prestações de contas, e avaliamos os riscos de controles internos para determinar os procedimentos de auditoria , com o propósito de expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras do Programa, e não para opinar sobre a eficácia do sistema de controles internos, motivo pelo qual não a expressamos.

No período de 04 de junho de 2018 a 31 de dezembro de 2018, foi realizada uma única licitação pública na modalidade de Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), o qual foi objeto dos nossos exames, conforme segue :

Tipo de
 Processo	Objeto da Licitação	Contrato Nº

RDC	Execução de obra de mobilidade urbana com	40/2018
Nº 001/2018	requalificação vias e aspectos urbanísticos
	da avenida beira mar, no Município de / Fortaleza - Ceará.

#### Sá Leitão
AUOITOAIA • CotlWLTORIA • r.ovtP.NAHÇA TlVA

Por sua vez, no período de 04 de junho de 2018 a 31 de dezembro de 2018, foi realizado apenas um único desembolso em 13 de novembro de 2018, no valor de US$ 4.000.000,00 , (R$ 15.088.000,00), dos quais foram retidos o montante de US$ 757.625,00 (R$ 2.857 .761,50) correspondente a Comissão de Financiamento e Gastos de Avaliação . A prestação de contas do valor líquido desembolsado foi encaminhada à Cooperação Andina de Fomento - CAF em 07 de janeiro de 2019 .

A nossa auditoria dos processos de aquisição e contratação, nos processos de solicitação de desembolso e respectiva prestação de contas, assim como na estrutura de controle interno no que se refere aos processos do Programa Fortaleza Cidade com Futuro, relativa ao período de 04 de junho de 2018 a 31 de dezembro de 2018, não revelou deficiências significativas na concepção ou operação do sistema de controles internos , que na nossa opinião, poderiam afetar a adversamente a capacidade da Unidade de Coordenação do Programa - UCP para registrar, processar , resumir e apresentar informações financeiras de forma coerente com as afirmações da Administração nas demonstrações financeiras básicas de propósito especial do Programa.

Uma deficiência significativa é a condição na qual o desenho ou operação de um ou mais elementos da estrutura de controles internos não reduz a um nível relativamente baixo o risco de que possam ocorrer erros ou irregularidades em valores que poderiam ser significativos em relação as demonstrações financeiras básicas de propósito especial do Programa, e que poderiam não ser detectados oportunamente pelos funcionários da Unidade de Coordenação do Programa - UCP durante o curso normal das funções que lhes foram atribuídas.

Nossa consideração sobre a estrutura de controles internos não expõe , necessariamente , todos os assuntos do referido sistema que poderiam ser considerados deficiências significativas e, por conseguinte, não deve expor, necessariamente, todas as condições a serem informadas que poderiam ser consideradas deficiências significativas, em conformidade com definição anterior.

Recife - PE, 13 de dezembro de 2019

,/	/' I	_,,,\	, /)	--t,...,,,,/.
Vou L...V./t?"-0...-(" vlt./dJ...,,[ '	l(
Sá Leitão Auditores SIS
CRC-PE 000.369/0-8

Q.4-d)cb,,?/Mk
Geraldo \A.rit6nio Duarte Ribeiro
Contador CRC-PE 011.493/0-0

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE

SOBRE OS SISTEMAS DE CONTROLES INTERNOS DO PROGRAMA

À
Prefeitura Municipal de Fortaleza
Coordenadoria Especial de Programas Integrados - COPIFor Unidade de Coordenação do Programa - UCP
Fortaleza - CE

Prezados Senhores,
## Sá Leitão
A UDITORIA• CONS ULTORIA• GOVERNANÇA CORPORATIVA

R u a Ga l. Joa quim In áci o, 790 Empresa ri a l Sá Leitã o, 9º And a r
CE P 50.070-495. Pa i ssa n d u - Recife - P E
Fon e/fax: 8 1 3366.9922
sal ei ta o@sa l ei tao.com .br www.sa l eitao.com. br

Esse relatório está sendo emitido de forma complementar ao nosso relatório sobre as demonstrações financeiras básicas de propósito especial do Programa Fortaleza Cidade com Futuro, relativo ao período de 04 de junho de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

A Unidade de Coordenação do Programa - UCP, executor do Programa Fortaleza Cidade com Futuro, é responsável por manter uma estrutura de controles internos suficiente para mitigar os riscos de distorção relevante das demonstrações financeiras básicas de propósito especial e proteger os ativos sob custódia do Programa, incluindo obras construídas e outros bens adquiridos. Para cumprir com essa responsabilidade, se requer juízos e estimativas da Administração para avaliar os benefícios esperados e os custos relativos às politicas e procedimentos do sistema de controle interno. Os objetivos de um sistema de controle interno são fornecer à Administração uma segurança razoável , porém não absoluta , de que os ativos estão protegidos contra perdas decorrentes de usos ou disposições não autorizadas, que as transações são realizadas de acordo com as autorizações da Administração e os termos do contrato de empréstimo e estão adequadamente registradas para permitir a elaboração de demonstrações financeiras básicas confiáveis . Devido às limitações inerentes a qualquer sistema de controle interno, podem ocorrer erros ou irregularidades que não sejam detectadas. Além disso, as projeções de qualquer avaliação da estrutura de períodos futuros estão sujeitas ao risco de que os procedimentos possam mostrar-se inadequados devido a mudança nas condições , ou que a eficácia do desenho e operação das políticas e procedimentos possa se deteriorar .

Ao planejar e desenvolver nossa auditoria das demonstrações financeiras básicas de propósito especial do Programa, referentes ao período de 04 de junho de 2018 a 31 de dezembro de 2018, obtivemos um entendimento da estrutura de controles internos e avaliamos o risco de controle para determinar os procedimentos de auditoria, como propósito de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras básicas , e não para opinar sobre a eficácia da estrutura de controles internos .

A nossa auditoria do Programa Fortaleza Cidade com Futuro, relativa ao período de 04 de junho de 2018 a 31 de dezembro de 2018, não revelou deficiências significativas no desenho ou operação dos controles internos, que, na nossa opinião , poderiam afetar significativamente a capacidade da Unidade de Coordenação do Programa - UCP para registrar , processar, resumir e apresentar informações financeiras de forma coerente com as afirmações da Administração nas demonstrações financeiras básicas de propósito especial do Programa .
##### Sá Leitão
AUDITORIA • CONSULTORI A• c:.ovt:RNANÇA CORPORATIV A

Uma deficiência significativa é a condição na qual o desenho ou operação de um ou mais elementos da estrutura de controles internos não reduz a um nível relativamente baixo o risco de que possam ocorrer erros ou irregularidades em valores que poderiam ser significativos em relação as demonstrações financeiras básicas de propósito especial do Programa, e que poderiam não ser detectados oportunamente pelos funcionários da Unidade de Coordenação do Programa - UCP durante o curso normal das funções que lhes foram atribuídas.

Nossa consideração da estrutura de controles internos não expõe, necessariamente , todos os assuntos do referido sistema que poderiam ser considerados deficiências signific ativas e, por conseguinte , não deve expor , necessariamente, todas as condições a serem informadas que poderiam ser consideradas deficiências significativas, em conformidade com a definição anterior .

Atenciosamente ,

5;_,	-o(Á-:1JJ1 i::?J-1 f?J>
+-
Sá Leitão Auditores S/S
CRC-PE 000.369/0-8

q·--vt.Âr 1_,a4_/_._;0J!â p

Geraídó-Xn.tônio Duarte Ribeiro
Contador CRC-PE 011.493/0-0
Sá Leitão
AUDl'TOOA ·CONSULTORIA• 00\ltRNANÇA COl\K>AATTVA

CARTA GERENCIAL

Em conexão com o nosso exame das demonstrações financeiras de propósito especial do Programa Fortaleza Cidade com Futuro, apresentamos, a seguir, a Carta Gerencial, contendo os nossos comentários sobre a execução do referido Programa.

Os nossos comentários não abrangem todos os aspectos que uma revisão especial e de maior abrangência poderia indicar, e sim aquelas que consideramos mais importantes , relacionadas com a execução do Contrato de Empréstimo Nº CFA 10352/10356, e que vieram ao nosso conhecimento no decorrer dos nossos trabalhos de auditoria.

Os efeitos nas demonstrações financeiras básicas de propósito especial do Programa Fortaleza Cidade com Futuro, relativas ao período de 04 de junho de 2018 a 31 de dezembro de 2018, dos fatos mencionados nos comentários e recomendações contidas no presente relatório, não foram registrados em nosso relatório de auditoria (na nossa opinião), tendo em vista que foram considerados irrelevantes em relação ao conjunto das demonstrações financeiras.

ASPECTOS DE CONTROLE INTERNO

  1. Ambiente de Controle

A atividade de coordenação geral; execução e superv1sao do Programa Fortaleza Cidade com Futuro, está sob a responsabilidade da Coordenadoria Especial de Programas Integrados - COPIFor, por · intermédio da Unidade de Coordenação do Programa - UCP.

A Unidade de Coordenação do Programa - UCP foi criada através da Lei Complementar nº 225, de 18.11.2016, e têm as suas atribuições previstas nesta Legislação Municipal.

Em setembro de 2018, a Unidade de Coordenação do Programa - UCP elaborou o Manual Operacional do Programa - MOP, com a finalidade de estabelecer regras, mecanismos e procedimentos para a execução, controle e
supervis.ão do Programa. Entre outros aspectos, ó MOP trata dos
procedimentos de aquisição, acompanhamento, licitação e matriz de
responsabilidade. O MOP é constantemente revisado, e suas versões são submetidas a Corporação Andina de Fomento - CAF.

  1. Avaliação e Gerenciamento de Riscos

De forma a realizar o mapeamento e avaliação de riscos e, também, o monitoramento e acompanhamento das obras do Programa Fortaleza Cidade com Futuro, a Unidade de Coordenação do Programa - UCP, contratou, em outubro de 2019, uma gerenciadora "GCA Consultores Associados S/S" e uma supervisora de obras "TPF Engenharia / Quanta Consultoria".

#### Sá Leitão
AUOIT°'-IA • COOSULTORIA• COV'UNANÇA CORl'OMTJVA

  1. Atividades de Controle

A Unidade de Coordenação do Programa - UCP estabeleceu as regras, mecanismos e procedimentos para a execução, controle e supervisão do Programa, através do Manual Operacional do Programa - MOP.

Verificamos que a Unidade de Coordenação do Programa - UCP adota mecanismos de controle adequados, estabelecendo satisfatoriamente as segregações de funções e controles definidos sobre a movimentação dos recursos do Contrato de Empréstimo Nº CFA 10352/10356, sendo estes realizados, apenas, com a autorização da Coordenadora do Programa e/ou com o Coordenador Financeiro do Programa.

Ademais, a Prefeitura Municipal de Fortaleza dispõe de uma Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR, subordinada à Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG, onde são realizadas todas as licitações do Município de Fortaleza . Composta por pregoeiros e membros de apoio, a Central de Licitações tem por finalidade, realizar os procedimentos licitatórios de interesse dos órgãos e entidades da Administração Municipal. Os processos de aquisição de bens, contratação de obras, seleção e contratação de consultores do Programa Fortaleza Cidade com Futuro são realizados pela Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR.

  1. Informação e Comunicação

A Unidade de Coordenação do Programa - UCP adota procedimentos de informação e comunicação, de forma clara e tempestiva . Os documentos internos , assim como, as placas de identificação das obras, realizadas com recursos do Programa, possuem indicação de financiamento através da Corporação Andina de Fomento - CAF.

  1. Monitoramento

A Unidade de Coordenação do Programa - UCP contratou uma empresa de auditoria independente, para todo o período de realização do Programa Fortaleza Cidade com Futuro, com o objetivo de obter uma opinião profissional e independente, sobre as informações financeiras e operacionais exigidas pela Corporação Andina de Fomento - CAF.

2.	COMENTÁRIOS E RECOMENDAÇÕES SOBRE AS DEFICIÊNCIAS DE CONTROLE INTERNO

G

Item

Exercício

Observação de Auditoria

Recomendação
Comentários e/ou Plano de Ação da Administração do Programa
1.1.
2018
Tomamos conhecimento que a Unidade de Coordenação do Programa - UCP não dispõe de um sistema próprio para o gerenciamento administrativo e financeiro (controle das licitações , contratos e pagamentos, desembolsos , prestações de contas , conciliação da conta operativa, etc .) e monitoramento do Programa (controle das medições , avanços físicos, etc.). Atualmente, a Unidade de Coordenação do Programa - UCP utiliza planilhas eletrônicas (Microsoft Excel) par este fim.
Estudar a possibilidade de contratar um software para o gerenciamento do Programa .
Está em desenvolvimento , ainda de forma experimental , pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, um Sistema de Controle o qual deverá vir a atender	as determinadas recomendações citadas nos itens
1. 1 e 1.2 do referido quadro
1.2.
2018
As demonstrações financeiras básicas de propósito especial	do Programa, cuja elaboração é de responsabilidade da Unidade de Coordenação do Programa - UCP, foram elaborados com base em planilhas eletrônicas (Microsoft Excel).
Estudar a viabilidade de parametrizar/customizar o software de gestão contábil , orçamentário e financeiro da Prefeitura Municipal de Fortaleza (Sistema GRPFor) para a emissão das demonstrações financeiras básicas do Programa ou estudar a possibilidade de adquirir/implementar um sistema que atenda a esta necessidade .
Está em desenvolvimento , ainda de forma experimental , pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, um Sistema de Controle o qual deverá vir a atender as determinadas
recomendações citadas nos itens
1. 1 e 1. 2 do referido quadro
1.3.
2018
Constatamos que foi utilizada a taxa de câmbio da data da internalização do recurso desembolsado do Contrato de Empréstimo (14.11.2018) para a conversão cambial dos valores pagos com recursos do 1° Desembolso de Reais (R$) para Dólar Norte­ americano (US$) . De acordo com entendimento do CAF sobre o dispositivo do Anexo A do. Contrato de Empréstimo, Cláusula 3 (c), para a referida conversão cambial deveria ter sido utilizada a taxa de câmbio (SWIFT) da data em que o recurso desembolsado foi colocado à disposição do Programa (13.11.2019).
Atentar para a utilização da taxa de câmbio da data em que o recurso desembolsado for colocado	à disposição do Programa (SWIFT) nas próximas Prestações de Contas a serem encaminhadas à CAF.
Não existe definição, no contrato de empréstimo nº CFA 10352110356 ou em seus anexos, especificando qual o câmbio deverá vir a ser
utilizado - se o swift ou
internalização de câmbio.

Vl
QJ-..
r­
-·
(\)
M-
37	Q.Jt
o
Sá Leitão

Al.IOITORIA •CONSltlTORIA • r.a.1.RNAtfÇA COl.POPATNA

COMENTÁRIOS SOBRE AS VISITAS ÀS AÇÕES DO PROGRAMA

  1. Resultado das Visitas às Obras

Tendo por objetivo a constatação física da aplicação dos recursos financeiros do Programa Aldeia da Praia - Fortaleza Cidade com Futuro, efetuamos, no dia 11 de dezembro de 2019, visita "in loco" a obra realizada na seguinte localidade : Avenida Beira Mar do Município de Fortaleza .

Salientamos que a nossa visita foi realizada com a presença da Sra . Renata Campeio Pinheiro Sampaio - Coordenadora Geral da UCP, do Sr. Rommel Ramalho - Assessor da Coordenação da UCP e do Sr. Grazianni Romano Guerreiro Lira - Supervisor de Obras do Programa.

A obra de mobilidade urbana com requalificação vias e aspectos urbanísticos da Avenida Beira Mar, no Município de Fortaleza, corresponde a única obra iniciada com recursos do Programa até a presente data. Na data da nossa visita, a obra encontrava -se em execução, tendo seu prazo de conclusão previsto para o mês de julho de 2020 . Foram aplicados na referida obra, até 31 de dezembro de 2018, o montante de R$ 1.170.406,43 (US$ 310.288,02) .

Durante a realização da nossa visita a obra de mobilidade urbana com requalificação vias e aspectos urbanísticos da avenida beira mar, no Município de Fortaleza, não identificamos nenhum fato merecedor de citação no presente relatório.

Salientamos que, em conformidade com a nossa qualificação técnica de contadores/auditores e nossa competência legal, a visita à obra mencionada neste item, teve por principal objetivo a constatação da sua existência física. A parte técnica de engenharia e ambiental é de responsabilidade da Unidade de Coordenação do Programa - UCP.

  1. Dossiê Fotográfico Placa Indicativa da Obra

38
Sá Leitão

AUOOOWt • OOHSUlTOIUA • GOVUIHAHÇA CORPOAATll/A

Escritório do Canteiro de Obras

##### Sá Leitão

AUOfTORIA .comUlTOfllA. OOVlRHANÇA COYOAATIVA

Avenida Beira Mar (foto 03)

Sá Leitão

AUOOOfJA• CONSULTORIA· OOVUl.NANÇA ( TIVA

Avenida Beira Mar (foto 05)

;
### Sá Leitão

AUOITORIA • CONSUlTOR IA • OOVIRNANÇA CCJll.POAATIVA

Avenida Beira Mar (foto 06)

Bolsão de Estacionamento

#### Sá Leitão

AUOOORIA • COH!.ULTOIUA • GOVlRNANÇA UWOAATIVA

COMENTÁRIOS SOBRE A EXTENSÃO DOS EXAMES E DOS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA APLICADOS

INTRODUÇÃO

O objetivo básico dos exames de auditoria independente no Programa Fortaleza Cidade com Futuro, é o de nos habilitar a formar uma opinião sobre as demonstrações financeiras básicas de propósito especial do Programa, relativas ao período de 04 de junho de 2018 a 31 de dezembro de 2018, quanto à adequabilidade das origens e aplicações de recursos e dos investimentos no Programa, financiados parcialmente com os recursos da Corporação Andina de Fomento - CAF.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DOS EXAMES REALIZADOS

É impraticável descrever, em nosso relatório, todos os procedimentos de auditoria das demonstrações financeiras de propósito especial do Programa Fortaleza Cidade com Futuro, previstos no escopo dos nossos trabalhos , porém apresentamos, a seguir, de forma sumária, os principais exames e verificações , destacando as fases que compõem os trabalhos de auditoria independente:

  1. Fase de Conhecimento dos Negócios e de Planejamento dos Trabalhos

    1. Levantamento e avaliação dos procedimentos contábeis e de controle
interno adotado pela Unidade de Coordenação do Programa - UCP;

    1. Levantamento dos procedimentos utilizados pela Unidade de Coordenação do Programa - UCP para prestação de contas dos gastos efetuados com os aportes de recursos do Programa;

    1. Levantamento da rotina utilizada para emissão das solicitações de Desembolso e prestação de contas dos recursos do Contrato de Empréstimo;

    1. Elaboração do nosso programa e cronograma detalhado dos trabalhos, com determinação da extensão e da profundidade dos exames a serem efetuados .

  1. Fase Preliminar

    1. Obtenção e análise das demonstrações financeiras básicas de propósito especial do Programa, juntamente com as respectivas notas explicativas e informações financeiras complementares . Confronto das referidas demonstrações	financeiras básicas com os registros contábeis e financeiros da Prefeitura Municipal de Fortaleza;

    1. Exame dos processos de aquisição de bens, contratação de obras e seleção e contratação de consultores. No período de 04 de junho de 2018 a 31 de dezembro de 2018 ocorreu, apenas, a conclusão (homologação, adjudicação e contratação) do processo licitatório para a execução de obra	de	mobilidade	urbana	com	requalificação	vias	e	aspectos urbanísticos da avenida beira mar, no Município de Fortaleza - (Processo RDC Nº 001/2018).
##### Sá Leitão
AUDITORIA • CONSULTO RIA • covtRNA NÇA CORPOAATIVA

    1. Inspeção, à base de amostragem , de diversos documentos, incluindo testes aritméticos, dos pagamentos realizados com recurso do Contrato de Empréstimo Nº CFA 10352/10356, procedendo à:

      1. Verificação de evidência dos serviços contratados;
      2. Verificação dos processos de pagamentos dos gastos;
      3. Inspeção dos boletins de medição, das notas de empenho, das notas fiscais, dos comprovantes de pagamentos, das notas de liquidação e autorização de pagamento, contratos e certidões de regularidade .

A nossa seleção para inspeção dos documentos que comprovam os gastos do Programa , realizados no período de 04 de junho de 2018 a 31 de dezembro de 2018, cobriu 100% do total de pagamentos efetuados no período (R$ 1.170.406,43) . Os pagamentos examinados se referem aos seguintes:

Nota
Fiscal
Data de
Emissão

 Fornecedor	Valor (R$)
1543
1545
1547
1568
Total
16.11.2018
19.11.2018
19.11.2018
05 .12.2018
Edcon Comércio e Construções Ltda. Edcon Comércio e Construções Ltda. Edcon Comércio e Construções Ltda. Edcon Comércio e Construções Ltda.
209 .512,35
202.715,47
325 .280 ,68
432.897,93
1.170.406,43

    1. . Exame da movimentação e conciliação da Conta Operativa do Programa, correspondente à conta corrente nº 28035-6, mantida no Banco do Brasil
(88) em Real (R$), na Agência nº 8-6;

    1. Inspeção da 1ª Prestação de Contas , relativo ao 1º Desembolso, verificando os critérios para a sua elaboração e confrontando com as "Solicitações de Desembolsos" correspondentes.

A 1ª Prestação de Contas , correspondente ao 1° (primeiro) Desembolso, encaminhada a Corporação Andina de Fomento - CAF em 13.11.2018, documentou despesas pagas no período de 04 de junho de 2018 a 31 de dezembro de 2018, no montante (líquido dos impostos) de R$ 1.170.406,43 (equivalente a US$ 310.288,02).

    1. . Verificação quanto à classificação dos gastos dentro dos componentes previstos no Anexo 8 do Contrato de Empréstimo Nº CFA 10352/10356;

    1. 8. Verificação do critérip adotado para conversão cambial, de Real (R$) para Dólares Norte-americanos (US$), dos recursos recebidos e dos gastos efetuados e desembolsados da conta de empréstimo;

    1. Exame dos processos de pagamentos das despesas de Contrapartida Local da Prefeitura Municipal de Fortaleza. No período de 04 de junho de 2018 a 31 de dezembro de 2018 não foram documentados gastos de
      t
Contrapartida Local.
##### Sá Leitão
AUDITORIA • COllSUtTORJA • c..ovtANAHÇA CORPORATIVA

2.2 .1O. Verificação dos controles administrativos e financeiros utilizados para acompanhamento da execução do Programa;

    1. Avaliação do avanço das ações do Programa em comparação ao Cronograma de Execução Físico-Financeiro do Programa;

    1. Verificação do cumprimento das cláusulas contratuais de caráter contábil , financeiro e gerencial do Contrato de Empréstimo Nº CFA 10352/10356 e outros instrumentos e contratos formalizados, relativos à execução do Programa;

    1. . Visita "in loco" a obra de obra de mobilidade urbana com requalificação vias e aspectos urbanísticos da avenida beira mar, no Município de Fortaleza - Ceará, com a finalidade de verificarmos a situação da sua execução física ;

    1. Inspeção física dos bens adquiridos com recursos do Contrato de Empréstimo Nº CFA 10352/10356. No período de 04 de junho de 2018 a 31 de dezembro de 2018 não foram adquiridos bens permanentes com recursos do Programa.

  1. Fase Final

    1. . Revisão dos papéis relativos aos trabalhos de campo;

    1. . Preparação do relatório de auditoria;

    1. . Apresentação da minuta do relatório para a Unidade de Coordenação do Programa - UCP;

    1. . Elaboração de relatório de forma definitiva.

Recife - PE, 13 de 'dezembro de 2019

s	u 'f _fu S.l_Ç
Sáéê'itã Auditores S/S
CRC-PE 000.369/0-8

Geraldo A	nio	uarte Ribeiro Contador CRC-PE 011.493/0-0

e; c.b-a	-